АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 19.05.2023 | № | 493-р |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О внесении изменений в распоряжение администрации

Грязовецкого муниципального округа от 14.03.2023 № 343-р

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»

на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.02.2023 № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа»

Внести изменения в приложение к распоряжению администрации Грязовецкого муниципального округа от 14.03.2023 № 343-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028- годы» на 2023 год», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                               С.А. Фёкличев

Приложение

к распоряжению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 19.05.2023 № 493-р

«Приложение

к распоряжению администрации Грязовецкого муниципального округа от 14.03.2023 № 343-р

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Грязовецком муниципальном округе

на 2023-2028 годы» на 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия (краткое описание результата исходя из цели мероприятия) | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации (наступле-ния контрольного события) |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Собствен-ные доходы бюджета округа | Субвен-ции, субсидии и иные трансфер-ты из област-ного бюджета за счет средств федерального бюджета | Субвен-ции, субси-дии и иные трансферты из област-ного бюджета за счет собственных средств област-ного бюджета | безвозмездные поступ-ления от физиче-ских и юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по муници-пальной програм-ме | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципаль-ного круга; Грязовецкое территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Вохтожское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Ростиловское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Сидоровское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Комьянское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | 19388,0 | 2961,3 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Обустройство контейнерных площадок Грязовецкого муниципального округа» | Грязовецкое территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Вохтожское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Ростиловское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Сидоровское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Комьянское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обустройство 30 контейнерных площадок на территории Грязовецкого муниципального округа | 2300,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. «Обустройство контейнерных площадок на территории г. Грязовец» | Грязовецкое территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнены работы по благоустройству 10 контейнерных площадок на территории г. Грязовец | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. «Обустройство контейнерных площадок на территории п. Вохтога» | Вохтожское территори-альное управление администра-ции Грязо-вецкого му-ниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнены работы по благоустройству 14 контейнерных площадок на территории п. Вохтога | 1325,0 | 1325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. «Обустройство контейнерных площадок на территории Комьянского территориального управления» | Комьянское территори-альное управление администра-ции Грязо-вецкого му-ниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнены работы по благоустройству 1 контейнерной площади на территории д. Щекутьево | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. «Обустройство контейнерных площадок на территории Ростиловского территориального управления» | Ростиловское территориаль-ное управление администра-ции Грязо-вецкого му-ниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнены работы по благоустройству 2 контейнерных площадок на территории д. Дворец, м. Корнильево | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5. «Обустройство контейнерных площадок на территории Сидоровского территориального управления» | Сидоровское территориаль-ное управление администра-ции Грязо-вецкого му-ниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнены работы по благоустройству 3 контейнерных площадок на территории д. Анохино, д. Спасское, ст. Лежа | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, занятого несанкционирован-ной свалкой вблизи п. Таёжный | 16872,9 | 506,2 | 0,0 | 16366,7 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1. «Разработка проектной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовлена проектно-сметная документация на рекультивацию земельного участка, занятого несанкционирован-ной свалкой вблизи п. Таёжный | 16872,9 | 506,2 | 0,0 | 16366,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. «Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений Грязовецкого муниципального округа» | Грязовецкое территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Текущий ремонт одного гидротехнического сооружения | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. «Текущий ремонт гидротехнического сооружения - плотина на р. Ивняшка Грязовецкого муниципального округа» | Грязовецкое территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществлен ремонт и установка железо-бетонных плит на одном гидротехническом сооружении | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. «Проведение работ по экологическому мониторингу» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение протоколов исследований | 65,1 | 5,1 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1. «Проведение исследований, измерений и анализов» | Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение протоколов исследований | 65,1 | 5,1 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |

».