АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 22.05.2023 | № | 494-р |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О внесении изменений в распоряжение администрации

Грязовецкого муниципального округа от 01.03.2023 № 316-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.02.2023 № 192 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа»:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Развитие  сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного                  обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.03.2023 № 316-р, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнение распоряжения возложить на начальника управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа С.В. Козенкову.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                               С.А. Фёкличев

Приложение

к распоряжению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 22.05.2023 № 494-р

«Приложение

к распоряжению администрации Грязовецкого муниципального округа

от 01.03.2023 № 316-р

План реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»

на 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредст-венный результат мероприятия (краткое описание результата исходя из цели мероприятия) | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации (наступле-ния контрольного события) |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федераль-ного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | Безвозмезд-ные поступле-ния от физи-чес-ких и юридичес-ких лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; управление по организации проектной деятельности администрации Грязовец-кого муниципального округа; Грязовецкое территори-альное управление администрации Грязовец-кого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориаль-ное управление админист-рации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | х | 59476,1 | 50858,3 | 0,0 | 8617,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | х | 42558,0 | 40933,0 | 0,0 | 1625,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа. | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 862,918 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 29950,0 | 29950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. «Осуществление содержания муниципальных дорог Грязовецкого территориального управления» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 60,498 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 10318,0 | 10318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. «Осуществление содержания муниципальных дорог Вохтожского территориального управления» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 107,23 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 5098,0 | 5098,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. «Осуществление содержания муниципальных дорог Комьянского территориального управления» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 155,15 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2818,0 | 2818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. «Осуществление содержания муниципальных дорог Перцевского территориального управления» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 140,62 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 3035,0 | 3035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5. «Осуществление содержания муниципальных дорог Ростиловс-кого территориаль-ного управления» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 149,66 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2994,0 | 2994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6. «Осуществление содержания муниципальных дорог Сидоровского территориального управления» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 110,87 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 2287,0 | 2287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.7. «Осуществление содержания муниципальных дорог Юровского территориального управления» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние содержания 138,89 км автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения округа | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванных участков автомобиль-ных дорог составит 0,280 км | 12008,0 | 10383,0 | 0,0 | 1625,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. «Ремонт участка дороги в д. Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,050 км | 846,35 | 33,85 | 0,0 | 812,5 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. «Ремонт участка дороги в д. Камешник Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,050 км | 846,35 | 33,85 | 0,0 | 812,5 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. «Установка дорожных знаков и устройство искусственных неровностей на ул. Железнодорожной в п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | дорожных знаков 16 шт; искусствен-ных неровностей 8 шт | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. «Проведение ямочного ремонта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Средства перераспределены на основное мероприятие 1.1. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.5. «Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги "д. Пешково – д. Галкино"» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | проектно-сметная документация строительство автомобиль-ной дороги 1 шт | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6. «Ремонт участков дорог "д. Гора – д. Киселёво" и "д. Боброво – д. Полушкино" Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,050 км | 1042,6 | 1042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7. «Выполнение работ по ремонту дороги, ведущей к д. Силифоново Грязовецкого округа Вологодской области» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,030 км | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.8. «Выполнение работ по восстановлению дорожного полотна на ул. Соколовская и пер. 2-й Северный г. Грязовец, повреждённых при строительстве объекта: "Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)"» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | Протяжен-ность отремонтиро-ванного участка автомобиль-ных дорог составит 0,100 км | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.9. «Резервные средства на непредвиденные работы по ремонтам дорог» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 05.05.2023 | 29.12.2023 | Непредвиден-ные работы по ремонтам дорог на территории Грязовецкого муниципаль-ного округа | 362,7 | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | подготовка 3 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. «Проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | подготовка 3 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | х | 16918,1 | 9925,3 | 0,0 | 6992,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориаль-ное управление администрации Грязовец-кого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние 198 рейсов в неделю по 16 муниципаль-ным маршрутам | 9290,5 | 2297,7 | 0,0 | 6992,8 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1. «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Осуществле-ние 198 рейсов в неделю по 16 муниципаль-ным маршрутам | 9290,5 | 2297,7 | 0,0 | 6992,8 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. «Расходы на организацию транспортного обслуживания населения округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - | - | Средства перераспределены на основное мероприятие 2.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 1311,5 | 1311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1. «Расходы на оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом по путям необщего пользования в границах Грязовецкого муниципального округа» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 25 поездок по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 1311,5 | 1311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | Поддержание вагона в исправном техническом состоянии между плановыми ремонтами; 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 6316,1 | 6316,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1. «Техническое обслуживание и ремонт пассажирского вагона» | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | Поддержание вагона в исправном техническом состоянии между плановыми ремонтами | 1410,0 | 1410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2. «Расходы на услуги по обеспечению транспортного сообщения между п. Вохтога и лесными посёлками» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 21.02.2023 | 29.12.2023 | 101 поездка по маршруту «Вохтога-Каменка-Вохтога» | 4906,1 | 4906,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».