АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 29.01.2025 | № | 96-р |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» на 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.05.2024 № 1484 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа»:

1. Утвердить План реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» на 2025 год согласно приложению       к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника управления по организации проектной деятельности администрации округа.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                               Н.Н. Головчак

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 29.01.2025 № 96-р

(приложение)

План реализации комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

на 2025 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание (дата наступления) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |
|  | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Грязовецкий муниципальный округ на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Соглашение, подписанное обеими сторонами |
| 1.1.1.1 | Заключен контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.2 | Произведена приемка выполненных работ | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акты выполненных работ |
| 1.1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Заключен контракт на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п. Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.2 | Произведена приемка оказанных услуг | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акты сдачи-приемки оказанных услуг |
| 1.1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Заключен договор на страхование транспортных средств | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Договор на страхование транспортных средств |
| 1.1.3.2 | Получены полиса по страхованию транспортных средств | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Полиса по страхованию транспортных средств |
| 1.1.3.3 | Уплачен транспортный налог за транспортные средства | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Платежное поручение |