АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 28.10.2022 | № | 562 |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 2 февраля 2016 г. № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального района» (с изменениями)

Администрация Грязовецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района С.В. Козенкову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального района и вступает в силу с 1 января 2023 г.

Руководитель администрации района 	                                                           А.В. Казунин

Приложение

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального района

от  28.10.2022 № 562

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРЯЗОВЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

НА 2023-2028 ГОДЫ»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения»; «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» |
| Цель муниципальной программы | развитие эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры округа и удовлетворение потребности населения округа в оказании комфортных и безопасных транспортных услуг |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог; сохранение существующей маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и транспортной доступности лесных поселков, для обеспечения связи с административным центром муниципального округа |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 396 156,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 71205,5 тыс. рублей; 2024 год – 72176,0 тыс. рублей; 2025 год – 63193,7 тыс. рублей; 2026 год – 63193,7 тыс. рублей; 2027 год – 63193,7 тыс. рублей; 2028 год – 63193,7 тыс. рублей |

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 74,4% в 2021 году до 73,0 % в 2028 году; снижение доли населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа, с 1,4% в 2021 году до 1,33% в 2028 году |
| --- | --- |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Грязовецком муниципальном округе составляет 862,918 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или их частей), выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса категории автомобильной дороги, а также  затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения, в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно – эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе, не отвечающих нормативным требованиям на 1 января 2022 года, составила 74,4%.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно – эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимального снижения количества проблемных участков дороги и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного  дефицита, сокращение объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации муниципальной программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в муниципальной программе величин показателей.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа является полномочием органов местного самоуправления округа.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам. При условии соблюдения баланса спроса и предложения на услуги общественного транспорта, оптимальными являются перевозки по нерегулируемым тарифам, когда перевозчик сам устанавливает стоимость проезда и полученная при этом выручка превышает его затраты, что способствует развитию организации и обеспечению безопасности и комфорта пассажирам. В современном мире, в условиях увеличения обеспеченности граждан личным транспортом, спрос на автобусные перевозки недостаточен, для безубыточной работы организации-перевозчика. При этом остается доля населения (как правило социально незащищенные категории граждан) которая нуждается в услугах общественного транспорта. Поэтому для органов власти, с целью сохранения маршрутной сети  и обеспечения целостности территории, предусмотрена возможность организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, посредством заключения муниципальных контрактов. Данная мера позволяет привлекать перевозчиков и обеспечивать финансовую доступность услуг общественного транспорта для граждан.

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в границах Грязовецкого муниципального округа осуществляются по 16 муниципальным маршрутам. Большинство маршрутов действуют на протяжении многих лет. Все они востребованы и необходимы гражданам для беспрепятственной связи с административным центром муниципального округа и обеспечения возможности посещения объектов социальной сферы, торговли и др. Протяженность маршрутов варьируется от 3,6 км до 72,2 км.

На территории Грязовецкого муниципального округа имеются лесные поселки, расположенные вдоль Монзенской железной дороги. Основной проблемой при создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания к данным населенным пунктам является отсутствие автомобильной дороги. Строительство новой дороги с точки зрения рационального и эффективного использования бюджетных средств  нецелесообразно, поскольку ее протяженность составит не менее 50 километров, что потребует значительных финансовых ресурсов, а постоянно проживает на территории рассматриваемых населенных пунктов менее 300 человек, с тенденцией к их уменьшению. Для решения вопроса по организации транспортного обслуживания населения лесных поселков необходимо рассматривать альтернативные виды транспорта.

Целью принятия муниципальной программы является решение обозначенных проблем с использованием программно-целевого метода, достижение и сохранение необходимых целевых индикаторов.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере развития транспортного комплекса определены постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года», решением Земского Собрания  Грязовецкого муниципального района        от 12 декабря 2018 г. № 113 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года». Задачами Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года в сфере транспорта и дорожной сети являются:

- сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог;

- повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог, развитие объектов инфраструктуры дорожного сервиса опорной сети автодорог;

- повышение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;

- повышение безопасности всех видов транспорта;

- сохранение сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Целью муниципальной программы является развитие эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры округа и удовлетворение потребности населения округа в оказании комфортных и безопасных транспортных услуг.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи муниципальной программы:

- обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог;

- сохранение существующей маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и транспортной доступности лесных поселков, для обеспечения связи с административным центром муниципального округа.

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2028 годы.

III. Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 396 156,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 71205,5 тыс. рублей;

2024 год – 72176,0 тыс. рублей;

2025 год – 63193,7 тыс. рублей;

2026 год – 63193,7 тыс. рублей;

2027 год – 63193,7 тыс. рублей;

2028 год – 63193,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

IV. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 74,4% в 2021 году до 73,0 % в 2028 году;

- снижение доли населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа, с 1,4 % в 2021 году до 1,33% в 2028 году.

V. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Настоящая муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» (приложение 4 к муниципальной программе);

- подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» (приложение 5 к муниципальной программе).

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу соответствует целям и задачам муниципальной программы.

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Приложение 1

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы/ ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Итого по муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» | всего, в том числе | 71205,5 | 72176,0 | 63193,7 | 63193,7 | 63193,7 | 63193,7 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 54512,9 | 55483,4 | 55483,4 | 55483,4 | 55483,4 | 55483,4 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 16692,6 | 16692,6 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 |  |
| Ответственный исполнитель-управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25666,9 | 26575,4 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 23698,0 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1968,9 | 1968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Соисполнитель муниципальной программы - управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 |  |
| Участник – Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6852,4 | 6852,4 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3506,7 | 3506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Участник - Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 14291,7 | 14353,7 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 10785,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3506,7 | 3506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Участник – Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Участник - Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Участник – Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Участник – Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Участник - Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | всего, в том числе | 55880,8 | 56851,3 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 46898,5 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8982,3 | 8982,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 | 15324,7 |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 | 7614,4 |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 | 7710,3 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 74,4 | 74,2 | 74,0 | 73,8 | 73,6 | 73,4 | 73,2 | 73,0 |
| 2. | Сохранение существующей маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и транспортной доступности лесных поселков, для обеспечения связи с административным центром муниципального округа | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа | % | 1,4 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,33 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Обозначение и наименование показателя (индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dd - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | Dp | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец отчетного года, км | форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) |
|  |  |  | Do | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года, км |  |
| 2. | Dн - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа, % | Dн=Чнеим.Чнас×100 | Чнеим | среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, человек | данные территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа, данные Вологдастат |
|  |  |  | Чнас | среднегодовая численность постоянного населения Грязовецкого муниципального округа, человек |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Участники подпрограммы 1 | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкое муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 1 | обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог |
| Задача подпрограммы 1 | обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог; количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2023 - 2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 304 208,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 55880,8 тыс. рублей; 2024 год – 56851,3 тыс. рублей; 2025 год – 47869,0 тыс. рублей; 2026 год – 47869,0 тыс. рублей; 2027 год – 47869,0 тыс. рублей; 2028 год – 47869,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составит 15,5 км; подготовлено 14 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Грязовецкого округа. Они связывают территорию округа с соседними территориями Вологодской, Ярославской и Костромской областей, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. За 2021 год из бюджета района направлено средств в сумме 103,3 млн рублей на проведение ремонта 14,6 км участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основная проблема недостаточного развития дорожной сети выражается в неудовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии, высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,  низких темпах государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования.

Перспективными направлениями развития дорожного хозяйства округа являются:

- сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспечение безопасности и бесперебойности дорожного движения;

- ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невозможным, а также участков дорог с высокой интенсивностью движения, работающих в режиме перегрузки;

- подготовка межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры.

Для решения проблем и обеспечения дальнейшего развития дорожного хозяйства необходим системный подход, который предполагает реализацию комплекса программных мероприятий, направленных на достижение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в округе.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цель, задача, сроки реализации подпрограммы 1

Основным приоритетом в сфере реализации подпрограммы 1 является повышение безопасности на автомобильных дорогах местного значения.

Целью подпрограммы 1 является обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог.

Для достижения цели подпрограммы 1 необходимо решить следующую задачу:

- обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2023 - 2028 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для решения задачи подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 1.1 «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее-основное мероприятие 1.1).

Цель основного мероприятия 1.1: повышение безопасности и бесперебойности функционирования транспортной инфраструктуры муниципального округа.

В рамках основного мероприятия 1.1 предусматривается предоставление территориальным управлениям администрации Грязовецкого муниципального округа средств из бюджета округа на осуществление содержания муниципальных дорог.

2. Основное мероприятие 1.2 «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» (далее основное мероприятие – 1.2).

Цель основного мероприятия 1.2: улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог.

В рамках основного мероприятия 1.2 предусматривается: ремонт участков автодорог общего пользования местного значения, проведение экспертизы объектов, разработка проектов организации дорожного движения.

3. Основное мероприятие 1.3 «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее основное мероприятие – 1.3).

Цель основного мероприятия 1.3: регистрации права на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

В рамках основного мероприятия 1.3 предусматривается: проведение землеустроительных работ на объектах транспортной инфраструктуры, оформление кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, дорожные сооружения и другие объекты недвижимости, используемые в дорожной деятельности.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 304 208,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 55880,8 тыс. рублей;

2024 год – 56851,3  тыс. рублей;

2025 год – 47869,0  тыс. рублей;

2026 год – 47869,0  тыс. рублей;

2027 год – 47869,0  тыс. рублей;

2028 год – 47869,0  тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Перечень объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области в 2023-2024 годах, приведен в приложении 2 к подпрограмме 1.

V. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит к концу 2028 года:
	- отремонтировать 15,5 км участков автомобильных дорог округа;

- подготовить 14 межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры.

VI.  Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 5 к подпрограмме 1.

Приложение 1

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | Итого по подпрограмме 1 | всего, в том числе | 55880,8 | 56851,3 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 46898,5 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 | 47869,0 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8982,3 | 8982,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25666,9 | 26575,4 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 23698,0 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 | 24606,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1968,9 | 1968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6852,4 | 6852,4 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 | 3345,7 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3506,7 | 3506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 14291,7 | 14353,7 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 10785,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 | 10847,0 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3506,7 | 3506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Итого по основному мероприятию 1.1 | всего, в том числе | 22878,3 | 22940,3 | 22162,5 | 22162,5 | 22162,5 | 22162,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 22878,3 | 22940,3 | 22162,5 | 22162,5 | 22162,5 | 22162,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3184,6 | 3184,6 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3184,6 | 3184,6 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10623,9 | 10685,9 | 10297,0 | 10297,0 | 10297,0 | 10297,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 10623,9 | 10685,9 | 10297,0 | 10297,0 | 10297,0 | 10297,0 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 | 2024,2 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 | 1834,6 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 | 1952,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 | 1446,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1812,0 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» | Итого по основному мероприятию 1.2 | всего, в том числе | 32902,5 | 33811,0 | 25506,5 | 25506,5 | 25506,5 | 25506,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 23920,2 | 24828,7 | 25506,5 | 25506,5 | 25506,5 | 25506,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8982,3 | 8982,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25596,9 | 26505,4 | 24506,5 | 24506,5 | 24506,5 | 24506,5 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 23628,0 | 24536,5 | 24506,5 | 24506,5 | 24506,5 | 24506,5 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1968,9 | 1968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3652,8 | 3652,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 146,1 | 146,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3506,7 | 3506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3652,8 | 3652,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 146,1 | 146,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3506,7 | 3506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Итого по основному мероприятию 1.3 | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |

Приложение 2

к подпрограмме 1

Перечень объектов, софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме субсидий из Дорожного фонда области

в 2023-2024 годах

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Планируемые показатели результативности деятельности |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Бюджет округа |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги по ул. Сосновой в п. Вохтога Грязовецкого округа |  | 2023 год | Администрация Грязовецкого муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,090 | 3652,8125 | 3506,7000 | 146,1125 |  |
| 2 | Ремонт участка дороги по ул. Беляева (от ул. Победы до ул. Революционной) г. Грязовца |  | 2023 год | Администрация Грязовецкого муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,090 | 3652,8125 | 3506,7000 | 146,1125 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в п. Вохтога Грязовецкого округа |  | 2024 год | Администрация Грязовецкого муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,090 | 3652,8125 | 3506,7000 | 146,1125 |  |
| 2 | Ремонт участка дороги по ул. Беляевой (от ул. Ленина до ул. Победы) в г. Грязовце |  | 2024 год | Администрация Грязовецкого муниципального округа | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,090 | 3652,8125 | 3506,7000 | 146,1125 |  |

Приложение 3

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 14,6 | 11,7 | 2,7 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,3 | 2,37 |
|  |  | количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |

Приложение 4

к подпрограмме 1

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1

| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | П - протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог, км | П= ++…+ |  | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог по 1-му объекту, км | информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа на основании данных проектно-сметной документации |
|  |  |  |  | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог по 2-му объекту, км |  |
|  |  |  |  | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог по i-му объекту, км |  |
| 2. | К - количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры, единиц | К=К1уч.+К2уч.+…+Кiуч. | К1уч. | межевой план 1 участка, единиц | информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа на основании акта приемки работ и межевых планов |
|  |  |  | К2уч. | межевой план 2 участка, единиц |  |
|  |  |  | Кiуч. | межевой план i участка, единиц |  |

Приложение 5

к подпрограмме 1

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. Основное мероприятие 1.2 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |
| 2. | Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Грязовецкого муниципального округа» | Определение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также наличия на них объектов транспортной инфраструктуры | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | Январь, внесение изменений по мере необходимости |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА 2

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ГРАНИЦАХ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Паспорт подпрограммы 2

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 2 | нет |
| Цель подпрограммы 2 | сохранение существующей маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и транспортной доступности лесных поселков, для обеспечения связи с административным центром муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 2 | создание условий для привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынок транспортных услуг в границах муниципального округа |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом; количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях; количество рейсов, выполняемых в связи с оказанием транспортных услуг железнодорожным транспортом в месяц |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2023 - 2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета округа составляет 91 948,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год — 15 324,7 тыс.рублей; 2024 год — 15 324,7 тыс.рублей; 2025 год — 15 324,7 тыс.рублей; 2026 год — 15 324,7 тыс.рублей; 2027 год — 15 324,7 тыс.рублей; 2028 год — 15 324,7 тыс.рублей. |

| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | реализация подпрограммы 2 позволит сохранить до 2028 года: регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по 16 муниципальным маршрутам; количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию на уровне 198 рейсов в неделю во всех направлениях; количество рейсов, выполняемых в связи с оказанием транспортных услуг железнодорожным транспортом на уровне 10 рейсов в месяц |
| --- | --- |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Социальная и экономическая роль пассажирского транспорта состоит в удовлетворении потребности граждан в перемещении, путем оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа. Слаженное, устойчивое и эффективное функционирование общественного транспорта является необходимым условием повышения качества жизни населения и дальнейшего социально-экономического развития территории. В связи с этим создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения является одним из основных полномочий органов местного самоуправления.

Основной проблемой при организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом является отсутствие экономического интереса осуществления деятельности у организаций-перевозчиков, по причине сохраняющегося на протяжении последних лет низкого пассажиропотока, не обеспечивающего покрытие стабильно-возрастающих затрат. При этом потребность в услугах общественного транспорта у населения имеется, что подтверждается обращениями граждан, поступающими в органы власти различного уровня, с просьбой о сохранении и (или) увеличении количества рейсов, особенно в направлении населенных пунктов, удаленных от административного центра. Решением данной проблемы, с целью сохранения существующей маршрутной сети, служит организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на основании заключенных муниципальных контрактов.

С 2019 года все регулярные перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального района были переведены в разряд регулируемых. До 2022 года муниципальные контракты заключались на 194 рейса в неделю по 14 муниципальным маршрутам. В 2022 году, во исполнение решений  Градостроительного совета в Грязовецком районе от 16.11.2021, было введено еще 2 муниципальных маршрута и совокупный объем перевозок составил 198 рейсов в неделю. Все муниципальные контракты были заключены с одним юридическим лицом — единственным участником электронных аукционов.

На территории муниципального округа имеются населенные пункты (лесные поселки), в сторону которых невозможно организовать транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом, ввиду отсутствия автомобильной дороги. Вариантом решения вопроса по обеспечению транспортной доступности лесных поселков является использование имеющихся железнодорожных путей необщего пользования, вдоль которых они расположены. Монзенская железная дорога принадлежит ООО «МонзаЖелТранс», которое готово оказывать транспортные услуги железнодорожным транспортом. С целью создания условий для предоставления транспортных услуг и обеспечения транспортной доступности лесных поселков, на средства бюджета области приобретен железнодорожный вагон, технические характеристики которого соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Данное транспортное средство по результатам аукциона передано в аренду ООО «МонзаЖелТранс» для дальнейшего его обслуживания, эксплуатации и оказания транспортных услуг железнодорожным транспортом.

Реализация подпрограммы 2 позволит сохранить существующую маршрутную сеть регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также обеспечить транспортную доступность лесных поселков. При этом получаемые юридическими лицами финансовые средства за оказанные услуги по муниципальным контрактам, позволят сохранить их экономический интерес и стимул к оказанию комфортных и безопасных транспортных услуг.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, 
цель, задачи, сроки реализации подпрограммы 2

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы 2 является удовлетворение потребности населения в оказании комфортных и безопасных транспортных услуг.

Цель подпрограммы 2 — сохранение существующей маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и транспортной доступности лесных поселков, для обеспечения связи с административным центром муниципального округа.

Для достижения цели подпрограммы 2 необходимо решить следующую задачу: создание условий для привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынок транспортных услуг в границах муниципального округа.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2023 — 2028 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

1. Основное мероприятие 2.1: «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» (далее — основное мероприятие 2.1).

Цель основного мероприятия 2.1 - сохранение регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 16 муниципальным маршрутам в совокупном объеме 198 рейсов в неделю.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 предусмотрено заключение администрацией Грязовецкого муниципального округа муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный контракт, работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, в соответствии с требованиями, установленными администрацией Грязовецкого муниципального округа.

2. Основное мероприятие 2.2: «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» (далее — основное мероприятие 2.2).

Цель основного мероприятия 2.2 — обеспечение транспортной доступности лесных поселков.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 предусмотрено заключение муниципальных контрактов на оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом по путям необщего пользования в границах Грязовецкого муниципального округа.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 
за счет средств бюджета округа

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа составляет 91 948,2 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год — 15 324,7 тыс.рублей;

2024 год — 15 324,7 тыс.рублей;

2025 год — 15 324,7 тыс.рублей;

2026 год — 15 324,7 тыс.рублей;

2027 год — 15 324,7 тыс.рублей;

2028 год — 15 324,7 тыс.рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа  приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.

V.  Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к подпрограмме 2.

Реализация подпрограммы 2 позволит сохранить до 2028 года:

- регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по 16 муниципальным маршрутам;

- количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию на уровне 198 рейсов в неделю во всех направлениях;

- количество рейсов, выполняемых в связи оказанием транспортных услуг железнодорожным транспортом на уровне 10 рейсов в месяц.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15 324,7 | 15 324,7 | 15 324,7 | 15 324,7 | 15 324,7 | 15 324,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 7 614,4 | 7 614,4 | 7 614,4 | 7 614,4 | 7 614,4 | 7 614,4 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 580,3 | 1 580,3 | 1 580,3 | 1 580,3 | 1 580,3 | 1 580,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 | 7 710,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 | 6 034,1 |

Приложение 2

к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынок транспортных услуг в границах муниципального округа | количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом | единицы | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  | количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях | рейсы | 194 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|  |  | количество рейсов, выполняемых в связи с оказанием транспортных услуг железнодорожным транспортом в месяц | рейсы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение 3

подпрограмме 2

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2

| № п/п | Обозначение и наименование показателя (индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кмм - количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, единицы | Кмм | Кмм | количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, единицы | реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Грязовецкого муниципального округа, утвержденный администрацией Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | КРа - количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях, рейсы | КРа | КРа | количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях, рейсы | информация управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа, на основании первичных документов по исполнению муниципального контракта |
| 3 | КРж/д - количество рейсов, выполняемых в связи с оказанием транспортных услуг железнодорожным транспортом в месяц, рейсы | КРж/д | КРж/д | количество рейсов, выполняемых в связи с оказанием транспортных услуг железнодорожным транспортом в месяц, рейсы | информация управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа, на основании первичных документов по исполнению муниципального контракта |