

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.11.2024 | № | 3158 |

г. Грязовец

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31 мая 2024 г. № 1484 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа» (с изменениями)

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего полномочия главы Грязовецкого муниципального округа А.В. Казунина.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу с 1 января 2025 г.

Временно исполняющий полномочия

главы Грязовецкого муниципального округа А.В. Казунин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 01.11.2024 № 3158

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры**

**Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

(далее - муниципальная программа)

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» разработана в соответствии с государственной программой «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 484, стратегией социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания от 12.12.2018 № 113.

Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение качественных характеристик жилищного фонда;

- стимулирование развития жилищного строительства на территории Грязовецкого муниципального округа;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа. Износ инфраструктур сферы ЖКХ негативно влияет на качество жизни населения, создавая ряд бытовых проблем. Состояние инфраструктурной составляющей требует огромных материальных затрат.

Существенные сдвиги в развитии сферы ЖКХ невозможны без содействия областного и федерального бюджетов. При финансовой поддержке областного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту водоочистных сооружений г. Грязовец и п. Вохтога, также проведена реконструкция реагентного хозяйства очистных сооружений г. Грязовец. Разработана проектная документация на реконструкцию водоочистных сооружений в п. Вохтога, реализацию проекта запланировано выполнить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением средств федерального бюджета. В 2024 году завершается разработка проектов по строительству объекта «Станция очистки воды и сети водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец», по капитальному ремонту водозабора на р. Лежа Грязовецкого округа, капитальному ремонту 2 этапа водоочистных сооружений в г. Грязовец. Цель данных мероприятий одна — обеспечить качественной питьевой водой население.

Общей целью градостроительного планирования является обеспечение социальным, экономическим, экологическим и пространственным развитием территории округа в интересах проживающего населения. Градостроительная документация представляет собой правовые формы документов, имеющих юридическую силу, на основе которых развивается территория в целом. В зависимости от целей и задач, которые преследует реализация содержания таких документом, градостроительная документация касается двух основных сфер деятельности: планирования развития территории округа и определения порядка застройки территории.

Целью подготовки документации по планировке территории является обеспечение устойчивого развития территорий в соответствии с документами территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

-повышение уровня обеспеченности населения округа жильем

- повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры.

В рамках муниципальной программы будут реализованы:

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» (приложение 1 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» (приложение 2 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» (приложение 3 к муниципальной программе).

1. **II. Паспорт муниципальной программы**
2. **«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа**
3. **Вологодской области»**
4. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Казунин Андрей Васильевич, временно исполняющий полномочия главы Грязовецкого муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры» |
| Направления | нет |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

1. **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | | Значение показателя по годам реализации | | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1 муниципальной программы: «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов, участвующих в программе «Доступная газификация» | % | 0 | 2023 | | 33,3 | 25 | 41,7 |
| 1.2 | Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 6 | 2023 | | 9 | 2 | 1 |
| 1.3 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | км | 1,93 | 2023 | | 1,91 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Площадь снесенных аварийных домов | м² | 1681,8 | 2023 | | 0,0 | 250,0 | 285,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

1. **3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурного элемента | Ответственный  за разработку и реализацию структурного элемента | Период  реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями  муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Задача 1 «Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 334 единицы к концу 2027 года» | Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов, участвующих в программе «Доступная газификация» |
| Задача 2 «Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10100 человек к концу 2027 года» | Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа,  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа, | 2025-2027 | Задача 1 «Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно» | Количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа,  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа,  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа,  Сидоровское территориальное управления администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Задача 1 «Повышение комфортности проживания для населения» | Площадь снесенных аварийных домов |
| Задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры» | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа**

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры  Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 114582,1 | 40194,8 | | 79027,9 | 233909,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 24234,8 | 24840,2 | | 23302,3 | 72377,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 90347,3 | 15354,6 | | 55725,6 | 161427,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 105,0 | 0,0 | | 0,0 | 105,0 |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 100653,5 | 26980,8 | | 69033,9 | 196668,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 10306,2 | 11626,2 | | 13308,3 | 35240,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 90347,3 | 15354,6 | | 55725,6 | 161427,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Участник муниципальной программы Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6129,0 | 6119,0 | | 5119,0 | 17367,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 6129,0 | 6119,0 | | 5119,0 | 17367,0 |
| 4 | Участник муниципальной программы Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6925,0 | 6625,0 | | 4625,0 | 18175,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 6925,0 | 6625,0 | | 4625,0 | 18175,0 |
| 5 | Участник муниципальной программы Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 49,5 | 0,0 | | 0,0 | 49,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 39,5 | 0,0 | | 0,0 | 39,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | 10,0 |
| 6 | Участник муниципальной программы Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 59,0 | 20,0 | | 20,0 | 99,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 39,5 | 20,0 | | 20,0 | 79,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 19,5 | 0,0 | | 0,0 | 19,5 |
| 7 | Участник муниципальной программы Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 737,2 | 450,0 | | 230,0 | 1417,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 697,7 | 450,0 | | 230,0 | 1377,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 39,5 | 0,0 | | 0,0 | 39,5 |
| 8 | Участник муниципальной программы Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 133,9 | 0,0 | | 0,0 | 133,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 97,9 | 0,0 | | 0,0 | 97,9 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 0,0 | | 0,0 | 36,0 |
| 9 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 94075,0 | 15750,0 | 57803,1 | | 167628,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 3727,7 | 630,0 | 2312,1 | | 6669,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 90347,3 | 15120,0 | 55491,0 | | 160958,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 10 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» | всего, в том числе | 459,6 | 0,0 | 0,0 | | 459,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 354,6 | 0,0 | 0,0 | | 354,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 105,0 | 0,0 | 0,0 | | 105,0 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе | 1. 20152,5 | 1. 23444,8 | 1. 21224,8 | | 1. 64822,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 1. 20152,5 | 1. 23210,2 | 1. 20990,2 | | 1. 64352,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 234,6 | 1. 234,6 | | 1. 469,2 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

1. Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели муниципальной программы | | | | |
| 1.1 | Дг - доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов, участвующих в программе «Доступная газификация», % | Дг=Гд/Г\*100% | Гд | Количество газифицированных населенных пунктов, участвующих в программе «Доступная газификация» в отчетном году, единиц | Акты выполненных работ |
| Г | Количество населенных пунктов, участвующих в программе «Доступная газификация» в отчетном году, единиц | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1.2 | Коии - количество построенных, реконструированных, модернизированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры, единиц | Коии=Кп + Крек +Кмод +Ккр | Кп | Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры, единиц | Акты выполненных работ |
| Крек | Количество реконструированных объектов инженерной инфраструктуры, единиц | Акты выполненных работ |
| Ккр | Количество капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры, единиц | Акты выполненных работ |
|  |  |  | Кмод | Количество модернизированных объектов инженерной инфраструктуры | Акты выполненных работ |
| 1.3 | Lс- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, км | Lс = Lт + Lвс +Lво | Lт | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | Акты выполненных работ |
| Lвс | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | Акты выполненных работ |
| Lво | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км | Акты выполненных работ |
| 1.4 | Sад - площадь снесенных аварийных домов, м² | Sад | Sад | Площадь снесенных аварийных домов, м² | Акты выполненных работ |

1. Приложение 2
2. к паспорту муниципальной программы
3. ХАРАКТЕРИСТИКА
4. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2025 год | 2026 год | | 2027 год | |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | | 1. 8 | |
| 1 | 1. Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» | | | | 94075,0 | | 15750,0 | | 57803,1 |
| 1.1 | 1. Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство газовых сетей | 1. Проектирование и строительство сетей газоснабжения | 1. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1. Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство газовых сетей | 12875,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | Результат: выполнены мероприятия по строительству газовых сетей | Проектирование и строительство сетей газоснабжения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительству газовых сетей | 26437,5 | 15750,0 | | 57803,1 | |
| 1.3 | Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4 | Результат: выполнены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 22963,2 | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 31799,3 | 0,0 | | 0,0 | |
| Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта  «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство» | | | | 459,6 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.1 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Перцевского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Перцевского территориального управления  Грязовецкого муниципального округа | 39,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Сидоровского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Сидоровского территориального управления  Грязовецкого муниципального округа | 133,9 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.3 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Ростиловского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Ростиловского территориального управления  Грязовецкогомуниципального округа | 237,2 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.4 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Комьянского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Комьянского территориального управления  Грязовецкого муниципального округа | 49,5 | 0,0 | | 0,0 | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
2. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 |
| 1. 1 | 1. Комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | 1. 20152,5 | 1. 23444,8 | 1. 21224,8 |
| 1. 1.1 | Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда | Расходы на выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с разработкой проектов по сносу аварийных домов и сносом аварийных домов | 993,1 | 1610,0 | 1610,0 |
| 1. 1.2 | Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Расходы на обеспечение территории округа градостроительной документацией | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ по разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 1.3 | Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей | Расходы на выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей | Выплаты физическим лицам | Направление социальных выплат молодым семьям | 0,0 | 272,8 | 272,8 |
| 1. 1.4 | Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда | Расходы на выполнение обязательств по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета, исполнение судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием жилищного фонда | 1. 17446,4 | 1. 20559,0 | 1. 18559,0 |
| Предоставление субсидии юридическим лицам | Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "КГБ" | 1. 400,0 | 1. 400,0 | 1. 400,0 |
| 1. 1.5 | Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | Расходы на разработку (актуализацию) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 1. 250,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.6 | Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры | Расходы на ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по ремонту, содержанию и устройству объектов коммунальной инфраструктуры | 1. 1063,0 | 1. 603,0 | 1. 383,0 |
| Иное | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на выполнение работ, связанных с ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.7 | Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | Расходы на подключение, модернизацию, переустройство систем электро-, газоснабжения объектов недвижимости | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договоров по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Приложение 1 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 31.10.2024 № 3 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025-31.12.2027 |
| Куратор проекта | Казунин А.В., временно исполняющий полномочия главы Грязовецкого муниципального округа |
| Руководитель проекта | Козенкова С.В., начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры Вологодской области» |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение  2023 | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 334 единицы к концу 2027 года | | | | | |
| 1.1. | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | единиц | 0 | 159 | 246 | 334 |
| 2 | Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10100 человек к концу 2027 года | | | | | |
| 2.1 | Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | человек | 5527 | 15627 | 15627 | 15627 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 334 единицы к концу 2027 года | | | | | | |
| 1.1 | Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство газовых сетей | единиц | 1 | 8 | 0 | 0 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения |
| 1.2 | Результат: выполнены мероприятия по строительству газовых сетей | км | 0 | 6,3 | 2,6 | 5,6 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения |
| 2. | Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10100 человек к концу 2027 года | | | | | | |
| 2.1 | Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | единиц | 6 | 2 | 0 | 0 | Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |
| 2.2 | Результат: выполнены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | единиц | 6 | 2 | 0 | 0 | Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в том числе | 94075,0 | 15750,0 | 57803,1 | 167628,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3727,7 | 630,0 | 2312,1 | 6669,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 90347,3 | 15120,0 | 55491,0 | 160958,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 334 единицы к концу 2027 года | | | | |
| 1.1. | Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство газовых сетей всего, в том числе | 12875,0 | 0,0 | 0,0 | 12875,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 515,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 12360,0 | 0,0 | 0,0 | 12360,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: выполнены мероприятия по строительству газовых сетей всего, в том числе | 26437,5 | 15750,0 | 57803,1 | 99948,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1057,5 | 630,0 | 2312,1 | 3957,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 25380,0 | 15120,0 | 55491,0 | 95991,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10100 человек к концу 2027 года | | | | |
| 2.1. | Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Результат: выполнены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения всего, в том числе | 54762,5 | 0,0 | 0,0 | 54762,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2155,2 | 0,0 | 0,0 | 2155,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 52607,3 | 0,0 | 0,0 | 52607,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Характеристика направления расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Увеличение количества домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения на 334 единицы к концу 2027 года | | | | | | |
| 1.1. | Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство газовых сетей | Проектирование и строительство сетей газоснабжения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство газовых сетей | 12875,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: выполнены мероприятия по строительству газовых сетей | Проектирование и строительство сетей газоснабжения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительству газовых сетей | 26437,5 | 15750,0 | 57803,1 |
| 2. | Задача 2: Увеличение численности населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 10100 человек к концу 2027 года | | | | | | |
| 2.1 | Результат: выполнены мероприятия по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Результат: выполнены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 22963,2 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 31799,3 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидии юридическим лицам | Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин Андрей Васильевич | Временно исполняющий полномочия главы Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова Светлана Владимировна | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | единиц | возрастающий | накопительный | Кд | Кд - количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, единиц | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа на основании проектной документации | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | человек | возрастающий | накопительный | Ч | Ч - численность населения, для которого улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), человек | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа , на основании данных ресурсоснабжающей организации | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| Отсутствует |

1. Приложение 2 к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Народный бюджет «Коммунальное хозяйство»» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 31.10.2024 №3 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Казунин А.В., временно исполняющий полномочия главы Грязовецкого муниципального округа |
| Руководитель проекта | Каргин С.Г., заместитель главы округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Управление региональными финансами в Вологодской области», Региональный проект «Народный бюджет» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| 2023 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно | | | |
| 1.1 | Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства | % | 0 | 100 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| 2023 | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно | | | | |
| 1.1 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа | единиц | 0 | 1 | Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства |
| 1.2 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа | единиц | 0 | 2 | Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства |
| 1.3 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа | единиц | 0 | 3 | Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства |
| 1.4 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа | единиц | 0 | 1 | Доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | |
| 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 459,6 | 459,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 354,6 | 354,6 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 105,0 | 105,0 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно | | |
| 1.1 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Перцевского ТУ Грязовецкого муниципального округа всего, в том числе | 39,0 | 39,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 19,5 | 19,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 19,5 | 19,5 |
| 1.2 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Сидоровского ТУ Грязовецкого муниципального округа всего, в том числе | 133,9 | 133,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 97,9 | 97,9 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 36,0 |
| 1.3 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Ростиловского ТУ Грязовецкого муниципального округа всего, в том числе | 237,2 | 237,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 197,7 | 197,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 39,5 | 39,5 |
| 1.4 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Комьянского ТУ Грязовецкого муниципального округа всего, в том числе | 49,5 | 49,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 39,5 | 39,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 10,0 | 10,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства на уровне 100% ежегодно | | | | |
| 1.1 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Перцевского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Перцевского территориального управления  Грязовецкого муниципального округа | 39,0 |
| 1.2 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Сидоровского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Сидоровского территориального управления  Грязовецкого муниципального округа | 133,9 |
| 1.3 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Ростиловского территориального управления Грязовецкого муниципального округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Ростиловского территориального управления  Грязовецкогомуниципального округа | 237,2 |
| 1.4 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере коммунального хозяйства на территории Комьянского территориального управления Грязовецкогомуниципальногоокруга | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере коммунального хозяйства | Осуществление мероприятий по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на территории Комьянского территориального управления  Грязовецкого муниципального округа | 49,5 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Богословская Н.В. | Начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Смирнов О.В. | Начальник Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Суркова С.А. | Начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Серова С.В. | Начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Дрп - доля реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства | % | постоянный | дискретный | Дрп=(Чрп/Чпп)\*100% | Чрп – число реализованных проектов в сфере коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет», единиц | Ведомственная информация Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа на основании соглашения с Правительством Вологодской области, на основании актов выполненных работ | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа  С.Г. Каргин |
| Чпп - число поддержанных проектов Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунального хозяйства, единиц | Ведомственная информация Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа на основании соглашения с Правительством Вологодской области, на основании актов выполненных работ | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа  С.Г. Каргин |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| дополнительная информация о проекте отсутствует |

1. Приложение 3 к муниципальной программе
2. ПАСПОРТ
3. комплекса процессных мероприятий **«Жилищно-коммунальное хозяйство»**
4. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | 1. Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1. Участник мероприятий | 1. Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1. Участник мероприятий | 1. Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1. Участник мероприятий | 1. Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1. Участник мероприятий | 1. Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1. Период реализации | 1. 2025-2027годы |

1. 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № 2. п/п | 1. Наименование показателя | 1. Единица 2. измерения | 1. Базовое значение | 1. Значение показателя по годам реализации | | |
| 1. 2023 год | 1. 2025 год | 1. 2026 год | 1. 2027 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 |
| 1. 1. | 1. Задача 1 «Повышение комфортности проживания для населения» | | | | | |
| 1. 1.1 | 1. Количество снесенных аварийных домов | 1. единиц | 1. 18 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 |
| 1. 1.2 | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, от общего количества молодых семей, стоящих в списке претендентов на получение социальной выплаты | 1. процент | 1. 0 | 1. 0 | 1. 100 | 1. 100 |
| 1. 1.3 | 1. Доля разработанных (актуализированных) документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 1. процент | 1. 0 | 1. 0 | 1. 100 | 1. 0 |
| 1. 1.4 | 1. Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общего количества жилых помещений, нуждающихся в ремонте | 1. процент | 1. 14 | 1. 12,9 | 1. 11,8 | 1. 11,8 |
| 1. 2. | 1. Задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| 1. 2.1 | 1. Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа от общего количества схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1. процент | 1. 100 | 1. 100 | 1. 0 | 1. 0 |
| 1. 2.2 | 1. Доля отремонтированных, устроенных объектов коммунальной инфраструктуры от общего количества объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту, устройству в текущем году | 1. процент | 1. 0 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 |
| 1. 2.3 | 1. Доля подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости от общего количества, запланированных к подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | 1. процент | 1. 0 | 1. 100 | 1. 0 | 1. 0 |

1. 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № 2. п/п | 1. Наименование задачи, мероприятия (результата) | 1. Сроки реализа-ции | 1. Единица измерения (по ОКЕИ) | 1. Базовое значение | | 1. Значение мероприятия (результата) по годам | | | 1. Связь с 2. показателем |
|  | 1. значение | 1. 2023 год | 1. 2025 год | 1. 2026 год | 1. 2027 год |  |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 | 1. 9 | 1. 10 |
| 1. 1. | 1. Задача 1 «Повышение комфортности проживания для населения» | | | | | | | | |
| 1. 1.1 | 1. Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда | 1. 2025-2027 | 1. м² | 1. 1681,8 | 1. 2023 | 1. 325,6 | 1. 520,0 | 1. 565,0 | 1. Количество снесенных аварийных домов |
| 1. 1.2 | 1. Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 1. 2025-2027 | 1. единиц | 1. 0 | 1. 2023 | 1. 1 | 1. 0 | 1. 1 | 1. Доля разработанных (актуализированных) документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 1. 1.3 | 1. Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей | 1. 2025-2027 | 1. единиц | 1. 0 | 1. 2023 | 1. 0 | 1. 1 | 1. 1 | 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, от общего количества молодых семей, стоящих в списке претендентов на получение социальной выплаты |
| 1. 1.4 | 1. Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда | 1. 2025-2027 | 1. процент | 1. 100 | 1. 2023 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | 1. Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общего количества жилых помещений, нуждающихся в ремонте |
| 1. 2 | 1. Задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 1. 2.1 | 1. Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 1. 2025-2027 | 1. единиц | 1. 2 | 1. 2023 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа от общего количества схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 1. 2.2 | 1. Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры | 1. 2025-2027 | 1. единиц | 1. 0 | 1. 2023 | 1. 3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. Доля отремонтированных, устроенных объектов коммунальной инфраструктуры от общего количества объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту, устройству в текущем году |
| 1. 2025-2027 | 1. километр | 1. 1,0 | 1. 2023 | 1. 1,0 | 1. 1,0 | 1. 1,0 |
| 1. 2.3 | 1. Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | 1. 2025-2027 | 1. единиц | 1. 0 | 1. 2023 | 1. 2 | 1. 0 | 1. 0 | 1. Доля подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости от общего количества, запланированных к подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости |

1. 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № 2. п/п | 1. Источник финансового обеспечения | 1. Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 1. 2025 год | 1. 2026 год | 1. 2027 год | 1. всего |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 |
| 1. 1 | 1. Всего, в том числе | 1. 20152,5 | 1. 23444,8 | 1. 21224,8 | 1. 64822,1 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 20152,5 | 1. 23210,2 | 1. 20990,2 | 1. 64352,9 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 234,6 | 1. 234,6 | 1. 469,2 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.1. | 1. Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, всего в том числе | 1. 993,1 | 1. 1610,0 | 1. 1610,0 | 1. 4213,1 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 993,1 | 1. 1610,0 | 1. 1610,0 | 1. 4213,1 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.2. | 1. Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, всего в том числе | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.3. | 1. Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей, всего в том числе | 1. 0,0 | 1. 272,8 | 1. 272,8 | 1. 545,6 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 0,0 | 1. 38,2 | 1. 38,2 | 1. 76,4 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 234,6 | 1. 234,6 | 1. 469,2 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.4. | 1. Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда, всего в том числе | 1. 17846,4 | 1. 20959,0 | 1. 18959,0 | 1. 57764,4 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 17846,4 | 1. 20959,0 | 1. 18959,0 | 1. 57764,4 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.5. | 1. Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа, всего в том числе | 1. 250,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 250,0 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 250,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 250,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.6. | 1. Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры, всего в том числе | 1. 1063,0 | 1. 603,0 | 1. 383,0 | 1. 2049,0 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 1063,0 | 1. 603,0 | 1. 383,0 | 1. 2049,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.7. | 1. Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, всего в том числе | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. собственные доходы бюджета округа | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |

1. 5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № п/п | 1. Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | 1. Наименование расходов | 1. Тип мероприятия | 1. Характеристика направления расходов | 1. Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 1. 2025 год | 1. 2026 год | 1. 2026 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 |
| 1. 1 | 1. Задача 1 «Повышение комфортности проживания для населения» | | | | | | |
| 1. 1.1 | 1. Результат: выполнены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, всего в том числе | 1. Расходы на выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда | 1. Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с разработкой проектов по сносу аварийных домов и сносом аварийных домов | 1. 993,1 | 1. 1610,0 | 1. 1610,0 |
| 1. 1.2 | 1. Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 1. Расходы на обеспечение территории округа градостроительной документацией | 1. Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Исполнение муниципального контракта на выполнение работ по разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 1.3 | 1. Результат: предоставлена социальная мера поддержки на обеспечение жильем молодых семей | 1. Расходы на выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей | 1. Выплаты физическим лицам | 1. Направление социальных выплат молодым семьям | 1. 0,0 | 1. 272,8 | 1. 272,8 |
| 1. 1.4 | 1. Результат: выполнены обязательства по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда | 1. Расходы на выполнение обязательств по содержанию и приобретению муниципального жилищного фонда | 1. Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета, исполнение судебных актов, уплата налогов, сборов и иных платежей, связанных с содержанием жилищного фонда | 1. 17446,4 | 1. 20559,0 | 1. 18559,0 |
| 1. Предоставление субсидии юридическим лицам | 1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "КГБ" | 1. 400,0 | 1. 400,0 | 1. 400,0 |
| 1. 2 | 1. Задача 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1. 2.1 | 1. Результат: выполнены мероприятия по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 1. Расходы на разработку (актуализацию) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 1. Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | 1. 250,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 2.2 | 1. Результат: выполнен ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры | 1. Расходы на ремонт, содержание и устройство объектов коммунальной инфраструктуры | 1. Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Исполнение муниципальных контрактов, связанных с выполнением работ по ремонту, содержанию и устройству объектов коммунальной инфраструктуры | 1. 1063,0 | 1. 603,0 | 1. 383,0 |
| 1. Иное | 1. Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на выполнение работ, связанных с ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1. 2.3 | 1. Результат: выполнены работы по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, всего в том числе | 1. Расходы на подключение, модернизацию, переустройство систем электро-, газоснабжения объектов недвижимости | 1. Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Исполнение договоров по подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |

1. Приложение 1
2. к паспорту комплексных процессов
3. 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № п/п | 1. Обозначение и наименование показателя, единица измерения | 1. Формула расчета | 1. Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| 1. Обозначение переменной | 1. Наименование переменной | 1. Источник исходных данных |
| 1. 1 | 1. Показатели комплексов процессных мероприятий | | | | |
| 1. 1.1 | 1. Ксд - количество снесенных аварийных домов, единиц | 1. Ксд | 1. Ксд | 1. Количество снесенных аварийных домов в отчетном году, единиц | 1. Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого округа на основании актов приемки выполненных работ |
| 1. 1.2 | 1. Дм - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, от общего количества молодых семей, стоящих в списке претендентов на получение социальной выплаты, % | 1. Дм=Ду/Дс\*100% | 1. Ду | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки в отчетном году, единиц | 1. Выписки из ЕГРН |
| 1. Дс | 1. Общее количество молодых семей, стоящих в списке претендентов на получение социальной выплаты, единиц | 1. Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого округа |
| 1. 1.3 | 1. Дтп - доля разработанных (актуализированных) документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества документов территориального планирования и градостроительного зонирования, % | 1. Дтп=Nа/Nобщ\*100% | 1. Nа | 1. Количество разработанных (актуализированных) документов территориального планирования и градостроительного зонирования Грязовецкого муниципального округа, единиц | 1. Акты приемки выполненных работ |
| 1. Nобщ | 1. Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования Грязовецкого муниципального округа, единиц | 1. Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого округа |
| 1. 1.4 | 1. Дрем - доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общего количества жилых помещений, нуждающихся в ремонте, % | 1. Дрем=Nрем/Nнужд \*100% | 1. Nрем | 1. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в отчетном году, единиц | 1. Акты приемки выполненных работ |
| 1. Nнужд | 1. Общее количество жилых помещений, нуждающихся в ремонте, единиц | 1. Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого округа |
| 1. 1.5 | 1. Дсх - доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа от общего количества схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | 1. Дсх=(Сат+Сав) /(Степ + Свив)\*100% | 1. Сат | 1. Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, единиц | 1. Акты приемки выполненных работ |
| 1. Сав | 1. Количество разработанных (актуализированных) схем водоснабжения и водоотведения, единиц | 1. Акты приемки выполненных работ |
| 1. Степ | 1. Количество схем теплоснабжения, единиц | 1. Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого округа |
| 1. Свив | 1. Количество схем водоснабжения и водоотведения, единиц |
| 1. 1.6 | 1. Доки- доля отремонтированных, устроенных объектов коммунальной инфраструктуры от общего количества объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту, устройству в текущем году, % | 1. Доки = (Кр+Куст)/Кплан \*100% | 1. Кр | 1. Количество отремонтированных, объектов коммунальной инфраструктуры, единиц | 1. Акты приемки выполненных работ |
| 1. Куст | 1. Количество устроенных, объектов коммунальной инфраструктуры, единиц | 1. Акты приемки выполненных работ |
| 1. Кплан | 1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту, устройству в текущем году, единиц | 1. Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого округа |
| 1. 1.7 | 1. Э - доля подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости от общего количества, запланированных к подключению, модернизации, переустройству систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, % | 1. Э=Эп+Эм+Эпр | 1. Эп | 1. Количество подключенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, единиц | 1. Акты приемки выполненных работ |
| 1. Эм | 1. Количество модернизированных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, единиц |
| 1. Эпр | 1. Количество переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, единиц |