# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 02.04.2025 | № | 895 |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О разработке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Грязовецкого муниципального округа на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Грязовецкого муниципального округа,

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект актуализированной Схемы теплоснабжения Грязовецкого муниципального округа на 2025 год (далее - проект актуализированной Схемы теплоснабжения).

2. Утвердить график мероприятий по разработке и утверждению проекта  актуализированной Схемы теплоснабжения согласно приложению.

3. Разместить на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа уведомление о начале разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения  с указанием на страницу официального сайта, на которой размещена действующая схема теплоснабжения, в том числе актуализированные схемы теплоснабжения.

4. Управлению строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа совместно                                                 с теплоснабжающими организациями обеспечить сбор исходных данных                             для разработки проекта актуализированной Схемы теплоснабжения, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации                                от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку                               их разработки и утверждения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А.В. Казунина.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская правда» и размещению                             на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                                 Н.Н. Головчак

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 02.04.2025 № 895

(приложение)

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения | До 31.03.2025 | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 2 | Размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения с указанием на страницу официального сайта, на котором размещена действующая схема теплоснабжения, в том числе актуализированные схемы теплоснабжения. | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения | До 15.04.2025 | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ, представители теплоснабжающих организаций |
| 4 | Разработка проекта актуализированной схемы теплоснабжения | До 15.05.2025 | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 5 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа, опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда» | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 6 | Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения, замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | В течение 3 рабочих дней со дня окончания сбора срока замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Не позднее 15 календарных дней со дня окончания сбора замечаний и предложений | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 9 | Опубликование протокола и заключения по результатам публичных слушаний на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда» | В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |
| 10 | Принятие решения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения, размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда» решения и актуализированной схемы теплоснабжения | В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола на официальном сайте, но не позднее 1 июля 2025 года | Управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ |