# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 14.05.2025 | № | 1336 |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического

комплекса Грязовецкого муниципального округа к работе в осенне-зимний период на 2025-2026 годы

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, а также объектов социальной сферы округа                       в отопительный период на 2025-2026 годы, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду»

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав окружной комиссии по подготовке предприятий, организаций, объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства,             а также проверке готовности организаций к работе в осенне-зимний период                на 2025-2026 годы в следующем составе:

председатель комиссии – Казунин А.В., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию;

заместитель председателя комиссии — Калмыков А.В., начальник Грязовецкого территориального управления администрации;

Алексеев Р.В. - начальник Вохтожского территориального управления администрации;

Калинин В.В. - директор МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога»;

Беззубов Н.В. - директор ООО «Вохтога инженерные системы»;

Пескова В.Н. - генеральный директор ООО «Управление единого заказчика»;

Мясников Е.В. – конкурсный управляющий МУП «Грязовецкая Электротеплосеть»;

Степашов В.В. - начальник Грязовецкого РЭС Производственного отделения Вологодские электрические сети;

Специалист отдела Северо-Западного управления Ростехнадзора;

Государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-Западного управления Ростехнадзора.

2. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.             согласно приложению.

3. Рекомендовать начальникам территориальных управлений администрации округа, руководителям теплосетевых и теплоснабжающих организаций, организациям, обеспечивающим содержание жилищного фонда:

3.1. Предусмотреть средства на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов области                   к отопительному периоду 2025-2026 гг.

3.2. В срок до 1 сентября 2025 г. обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду  2025-2026 гг..

3.3. Создать комиссии (штабы) по обеспечению постоянного контроля хода подготовки и прохождения отопительного периода.

3.4. Принять достаточные меры для обеспечения надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительном периоде и его организованного проведения, достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей.

3.5. Осуществить контроль за:

расчетами потребителей с поставщиками энергоресурсов (тепло-, электро-энергия, природный газ, водоснабжение и водоотведение);

использованием целевых бюджетных средств на подготовку к осенне-зимнему периоду на 2025-2026 годы;

подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе                в осенне-зимний период на 2025-2026 годы;

созданием нормативных запасов топлива теплоснабжающими организациями;

созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

3.6. Организовать проведение проверки готовности жилищного фонда                 и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов           с подписанием паспортов готовности объектов в срок до 15 сентября 2025 г.

3.7. Обеспечить к началу отопительного периода на 2025-2026 годы своевременный пуск котельных организаций, участвующих в теплоснабжении населения и объектов социальной сферы.

3.8. Организовать проведение проверки готовности теплоснабжающих                и теплосетевых организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда       и объектов социальной сферы, к работе в отопительный период 2025-2026 гг.

3.9. Утвердить в срок до 25 декабря 2025 г. лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии и топлива, в том числе природного газа) на 2026 год для организаций, финансируемых из бюджета округа,     и обеспечить их полное финансирование.

3.10. Организовать в период низких отрицательных температур (-25 Сº и ниже) круглосуточное дежурство ответственных инженерно-технических работников теплоснабжающих организаций и аварийных служб Грязовецкого муниципального округа.

3.11. Организовать представление информации о происшедших авариях, технологических нарушениях, а также предварительной информации об объемах необходимых материально-технических ресурсов и оборудования в сроки:

по линии органов повседневного управления в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): устно - немедленно, письменно - в течение 1 часа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию Казунина А.В.

5. Справку об исполнении постановления предоставить к 1 сентября 2025 г.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                               Н.Н. Головчак

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 14.05.2025 №1336

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № | Наименование мероприятия | Ед.измерения | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | шт. | 1 | 01.04.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Утверждение плана подготовки к отопительному периоду | шт. | 1 | 15.05.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Утверждение схемы теплоснабжения Грязовецкого муниципального округа | шт. | 1 | 01.07.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 4 | Создание комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, многоквартирных домов, объектов социальной сферы, прочих объектов к отопительному периоду |  |  | 15.08.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 5 | Организация выполнения требований, установленных подпунктами 8.2, 8.3.3 пункта 8 правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 |  |  | До начала отопительного периода | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 6 | Получение паспорта готовности к отопительному периоду | шт. | 1 | 20.11.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
|  | II.Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | 1,94 | 15.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, УК, ТСЖ |
| 1.2 | Объекты социальной сферы | шт. | 20 | 15.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, управление образования и молодежной политики администрации округа, комитет по физической культуре и спорту, управление культуры и туризма |
| 1.3 | Теплоснабжающие организации | шт. | 4 | 01.11.2025 |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные | шт. | 33 | До начала отопительного периода | Администрация Грязовецкого муниципального округа, теплоснабжающие организации |
| 2.1.1 | Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Сидоровское | шт. | 1 | До 01.12.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 2.1.2 | Замена котлов на котельной д. Спасское | шт. | 2 | До начала отопительного периода | Администрация Грязовецкого муниципального округа, МУП «ЭТС» |
| 2.2 | Сети теплоснабжения | км. | 81,5 | До начала отопительного периода | Администрация Грязовецкого муниципального округа, теплоснабжающие организации |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт тепловой сети в с. Сидорово | км. | 0,3 | До начала отопительного периода | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт тепловой сети п. Вохтога | км. | 0,156 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, ООО «ВИС» |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт тепловой сети г. Грязовец, д. Юрово, д. Хорошево | км. | 0,28 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, МУП «ЭТС» |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Водопроводные сети | км. | 345,6 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, МУП «ЖКХ Вохтога», МУП «ЭТС» |
| 3.2 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ленина в г. Грязовец | км. | 1,9 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| 3.3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Вохтога | км. | 0,75 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, МУП «ЖКХ Вохтога» |
| 3.4 | Очистные сооружения водопровода | шт. | 2 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, МУП «ЖКХ Вохтога», МУП «ЭТС» |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 4.1 | Канализационные сети | км. | 109,24 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, МУП «ЖКХ Вохтога», МУП «ЭТС» |
| 4.2 | Очистные сооружения канализации | шт. | 15 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, МУП «ЖКХ Вохтога», МУП «ЭТС» |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Газопроводы | км. | 280,6 | До 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, АО «Газпром газораспределение Вологда» |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Электрические сети | км. | 2000,6 | 01.09.2025 | Администрация Грязовецкого муниципального округа, ОАО «ВОЭК», Вологодский филиал компании «Россети Северо-Запад» |