УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 01.10.2024 № 2731

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа**

**Вологодской области»**

(далее - муниципальная программа)

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

1. Приоритеты в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920.

2. Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- формирование комфортной среды;

- обеспечение безопасности мест пребывания населения;

- повышение уровня благоустройства территорий.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального округа и направлено на улучшение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, поэтому решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства. Приводятся в не удовлетворительное состояние объекты благоустройства: скамейки, урны, цветники, клумбы, освещение и т.д.

С 2018 года благоустроено 28 дворовых территории и 5 общественных территорий. Также органы местного самоуправления округа, с привлечением финансовой поддержки граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 2015 года принимали активное участие в проекте «Народный бюджет», в рамках которого проводились работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, устройству контейнерных площадок для вывоза твердых коммунальных отходов, устройству детских и спортивных площадок, уличного освещения и т.д. За период участия в проекте «Народный бюджет» на территории округа реализовано 238 проектов в сфере благоустройства.

В весенне-летний период проводится скашивание сорной травы на общественных территориях. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и ветхих деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. В 2021 году было создано казенное учреждение «Коммунальное городское благоустройство», деятельность которого направлена на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города. В остальных населенных пунктах данную функцию выполняют органы местного самоуправления, привлекая сторонние организации.

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие: ограниченный резерв земель под захоронение умерших; недостаточный уровень содержания мест захоронения, которое заключается в устройстве подъездных путей, обеспечении водой для технических нужд, уборке сорной растительности и аварийных деревьев, устройстве и окраске ограждения.

Важным элементом благоустройства является надёжное освещение улиц. Сетью наружного освещения территория муниципального округа оснащена не в полном объеме. Необходимо продолжить проведение реконструкции имеющегося освещения, установку дополнительных светильников по улицам населенных пунктов, а также замену существующих светильников на современные энергосберегающие лампы. Реализация данных мероприятий позволит в последующем сэкономить бюджетные средства на оплату за потребленную электроэнергию.

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, снижение потребления электроэнергии путем установления энергосберегающих приборов уличного освещения, обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток и обеспечение территории населенных пунктов уличным освещением.

1. В рамках муниципальной программы будут реализованы:

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» (приложение 1 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет (благоустройство территории)» (приложение 2 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г. Грязовец, ул. Обнорского» (приложение 3 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» (приложение 4 к муниципальной программе).

1. **П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

* + - 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Казунин Андрей Васильевич, первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общего количества населения округа;  комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Грязовецкого муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Направления | 1. Формирование современной городской среды.  2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общей численности населения округа» | | | | | | |
| 2. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общей численности населения округа | процент | - | 2023 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Цель 2 муниципальной программы: «Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Грязовецкого муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения» | | | | | | |
| 4. | Площадь приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства населенных пунктов округа | м2 | - | 2023 | 50 | 60 | 70 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурного элемента | Ответственный  за разработку и реализацию структурного элемента | Период  реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями  муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1 «Формирование современной городской среды» | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача 1: «Обеспечение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства, на уровне не менее 33 % ежегодно»  Задача 2: Обеспечение доли реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации, на уровне не менее 20% ежегодно | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общей численности населения округа |
| 1.2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет (благоустройство территории)» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025 год | Задача : «Обеспечение доли реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства на уровне 100% ежегодно» | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общей численности населения округа |
| 1.3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г.Грязовец, ул. Обнорского» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025 год | Задача: «Обеспечение доли реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на уровне 100 %» | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общей численности населения округа |
| 2. | Направление 2 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» | | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача: «Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения» | Площадь приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства населенных пунктов округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025  год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 80891,6 | 66759,8 | 66759,8 | 214411,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 46763,0 | 36709,0 | 36709,0 | 120181,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 25428,3 | 25428,3 | 25428,3 | 76284,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4622,5 | 4622,5 | 4622,5 | 13867,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 4077,8 | 0,0 | 0,0 | 4077,8 |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Соисполнитель муниципальной программы:  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 47041,1 | 39525,9 | 39525,9 | 126092,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 27999,5 | 21626,0 | 21626,0 | 71251,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 13277,4 | 13277,4 | 13277,4 | 39832,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4622,5 | 4622,5 | 4622,5 | 13867,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1141,7 | 0,0 | 0,0 | 1141,7 |
| 4. | Участник муниципальной программы: Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15890,3 | 15300,2 | 15300,2 | 46490,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 7857,2 | 7366,7 | 7366,7 | 22590,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7933,5 | 7933,5 | 7933,5 | 23800,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |
| 5. | Участник муниципальной программы: Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3859,6 | 2005,7 | 2005,7 | 7871,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2610,9 | 1266,0 | 1266,0 | 5142,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 739,7 | 739,7 | 739,7 | 2219,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 509,0 | 0,0 | 0,0 | 509,0 |
| 6. | Участник муниципальной программы: Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2872,7 | 2287,5 | 2287,5 | 7447,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 1909,6 | 1705,0 | 1705,0 | 5319,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 582,5 | 582,5 | 582,5 | 1747,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 380,6 |
| 7. | Участник муниципальной программы: Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4853,0 | 3304,3 | 3304,3 | 11461,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 3482,2 | 2191,6 | 2191,6 | 7865,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1112,7 | 1112,7 | 1112,7 | 3338,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 258,1 | 0,0 | 0,0 | 258,1 |
| 8. | Участник муниципальной программы: Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1522,7 | 1400,3 | 1400,3 | 4323,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 562,3 | 524,9 | 524,9 | 1612,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 875,4 | 875,4 | 875,4 | 2626,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| 9. | Участник муниципальной программы: Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4852,2 | 2935,9 | 2935,9 | 10724,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2341,3 | 2028,8 | 2028,8 | 6398,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 907,1 | 907,1 | 907,1 | 2721,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1603,8 | 0,0 | 0,0 | 1603,8 |
| 10. | Направление 1 «Формирование современной городской среды» | | | | | |  |
| 11. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта  «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» | всего, в том числе | 20780,2 | 20780,2 | 20780,2 | 62340,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 2078,0 | 2078,0 | 2078,0 | 6234,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 14079,7 | 14079,7 | 14079,7 | 42239,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4622,5 | 4622,5 | 4622,5 | 13867,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта  «Народный бюджет (благоустройство территории)» | всего, в том числе | 13466,6 | 0,0 | 0,0 | 13466,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 9388,8 | 0,0 | 0,0 | 9388,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 4077,8 | 0,0 | 0,0 | 4077,8 |
| 13. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта  «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г.Грязовец, ул. Обнорского» | всего, в том числе | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 665,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 665,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Направление 2 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» | | | | | |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» | всего, в том числе | 45979,6 | 45979,6 | 45979,6 | 137938,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 34631,0 | 34631,0 | 34631,0 | 103893,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11348,6 | 11348,6 | 11348,6 | 34045,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели муниципальной программы | | | | |
| 1.1 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общей численности населения округа, процент | Дн= (Ч1+ Чn)/ Чо \*100% | Дн | – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями от общей численности населения округа, процент | Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов,  сельских населенных пунктов Вологодской области  по итогам Всероссийской переписи населения |
| Ч1…n | – численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми и общественными территориями в отчетном году, чел. |
| Чо | – общей численности населения округа в отчетном году, чел. |
| 1.2 | Площадь приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства населенных пунктов округа, м2 | По=П1+Пn | По | – площадь приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства населенных пунктов округа, м2 | Информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов выполненных работ |
|  |  |  | П1…n | – площадь приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства населенного пункта округа в отчетном году, м2 |

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Формирование современной городской среды» | | | | 20780,2 | 20780,2 | 20780,2 |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта  «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» | | | | 20780,2 | 20780,2 | 20780,2 |
| 1.1.1 | Результат: обеспечено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 |
| 1.1.2 | Результат: обеспечено благоустройство общественных территорийНаименование направления расходов по мероприятию (результату) | Расходы на благоустройство общественных территорий | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по благоустройству общественных территорий | 8026,0 | 8026,0 | 8026,0 |
| 1.1.3 | Результат: обеспечена цифровизации городского хозяйстваНаименование направления расходов по мероприятию (результату) | Расходы на цифровизацию городского хозяйства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по цифровизации городского хозяйства | 2777,8 | 2777,8 | 2777,8 |
| 1.2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Народный бюджет (благоустройство территории)» | | | | 13466,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Грязовецкое Грязовецкого округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на благоустройство территории ТУ  Грязовецкого округа | 6850,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Вохтожское Грязовецкого округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на благоустройство территории ТУ  Грязовецкого округа | 590,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Комьянское Грязовецкого округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на благоустройство территории ТУ  Грязовецкого округа | 1853,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Перцевское Грязовецкого округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на благоустройство территории ТУ  Грязовецкого округа | 585,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Ростиловское Грязовецкого округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на благоустройство территории ТУ  Грязовецкого округа | 1548,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Сидоровское Грязовецкого округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на благоустройство территории ТУ  Грязовецкого округа | 122,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Юровское Грязовецкого округа | Расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на благоустройство территории ТУ  Грязовецкого округа | 1916,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г.Грязовец, ул. Обнорского» | | | | 665,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Результат: выполнены работы по реализации проектов в рамках региональных проектов | Расходы на благоустройство общественной территории | Субсидия на иные цели бюджетному учреждению | Субсидия БУ «КГБ» на финансирование расходов по благоустройству объекта «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г. Грязовец, ул. Обнорского» | 65,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Результат: выполнен авторский надзор | Расходы на выполнение авторского надзора | Субсидия на иные цели бюджетному учреждению | Субсидия БУ «КГБ» на финансирование расходов по авторскому надзору | 600,0 | 0,0 | 0,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» | | | | 45979,6 | 45979,6 | 45979,6 |
| 1.1 | Результат: выполнены работы по организации уличного освещения | Расходы на организацию уличного освещения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 20761,0 | 20761,0 | 20761,0 |
| 1.2 | Результат: выполнены работы по содержанию территории озеленения | Расходы на содержание территории озеленения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 |
| 1.3 | Результат: выполнены работы по благоустройству мест захоронения и памятных мест | Расходы на благоустройство мест захоронения и памятных мест | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 |
| 1.4. | Результат: выполнены работы по организации благоустройства мест отдыха населения | Расходы на организацию благоустройства мест отдыха населения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 |
| 1.5. | Результат: обеспечение деятельности бюджетного учреждения по благоустройству территории | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Содержание бюджетного учреждения по благоустройству территории | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | А.В. Казунин, первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | С.В. Козенкова, начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам реализации | | | |
| 2023 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Задача: Обеспечение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства, на уровне не менее 33 % ежегодно | | | | | | | |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства | процент | 59 | | 33 | 33 | 33 | |
| 2. | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации, на уровне не менее 20% ежегодно | | | | | | | |
| 2.1 | Доля реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации | процент | | 25 | 20 | 40 | | 40 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Обеспечение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства, на уровне не менее 33 % ежегодно | | | | | | |
| 1.1 | Результат: обеспечено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | 5 | 3 | 3 | 3 | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства |
| 1.2 | Результат: обеспечено благоустройство общественных территорийНаименование направления расходов по мероприятию (результату) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства |
| 2. | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации, на уровне не менее 20% ежегодно | | | | | | |
| 2.1 | Результат: обеспечена цифровизация городского хозяйстваНаименование направления расходов по мероприятию (результату) | единиц | 3 | 1 | 2 | 2 | Доля реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 20780,2 | 20780,2 | 20780,2 | 62340,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 2078,0 | 2078,0 | 2078,0 | 6234,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 14079,7 | 14079,7 | 14079,7 | 42239,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4622,5 | 4622,5 | 4622,5 | 13867,5 |
| 1. | Задача: Обеспечение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства, на уровне не менее 33 % ежегодно | | | | |
| 1.1. | Результат: обеспечено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домоввсего, в том числе | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 | 29929,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 997,6 | 997,6 | 997,6 | 2992,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8978,8 | 8978,8 | 8978,8 | 26936,4 |
| 1.2 | Результат: обеспечено благоустройство общественных территорийНаименование направления расходов по мероприятию (результату) всего, в том числе | 8026,0 | 8026,0 | 8026,0 | 24078,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 802,6 | 802,6 | 802,6 | 2407,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2600,9 | 2600,9 | 2600,9 | 7802,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4622,5 | 4622,5 | 4622,5 | 13867,5 |
| 2. | Задача: Обеспечение доли реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации, на уровне не менее 20% ежегодно | | | | |
| 2.1. | Результат: обеспечена цифровизация городского хозяйстваНаименование направления расходов по мероприятию (результату) всего, в том числе | 2777,8 | 2777,8 | 2777,8 | 8333,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 833,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7500,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Обеспечение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства, на уровне не менее 33 % ежегодно | | | | | | |
| 1.1. | Результат: обеспечено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 |
| 1.2. | Результат: обеспечено благоустройство общественных территорий | Расходы на благоустройство общественных территорий | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по благоустройству общественных территорий | 8026,0 | 8026,0 | 8026,0 |
| 2. | Обеспечение доли реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации, на уровне не менее 20% ежегодно | | | | | | |
| 2.1. | Результат: обеспечена цифровизация городского хозяйства | Расходы на цифровизацию городского хозяйства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение муниципальных контрактов по цифровизации городского хозяйства | 2777,8 | 2777,8 | 2777,8 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин А.В. | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова С.В. | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Ответственный  исполнитель проекта | Животова Е.В. | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4. | Участник проекта | Каргин С.Г. | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 5. | Участник проекта | Алексеев Р.В. | Начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 6. | Участник проекта | Серова С.В. | Начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 7. | Участник проекта | Богословская Н.В. | Начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 8. | Участник проекта | Суркова С.А. | Начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 9. | Участник проекта | Смирнов О.В. | Начальник Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 10. | Участник проекта | Глазова В.И. | Начальник Юровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Д - доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства | процент | постоянный | Дискретный | Д= (Кбд+ Кбо)/ N \*100% | Кбд- количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году, ед. | Акты выполненных работ | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Кбо - количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году, ед. | Акты выполненных работ |
| N- общее количество дворовых и общественных территорий, требующих благоустройства, ед. | Адресный перечень дворовых и общественных территорий, указанный в Паспорте муниципального проекта, связанный с реализацией регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» |
| 2 | Д-доля реализованных проектов в рамках цифровизации городского хозяйства от общего количества проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации | процент | постоянный | Дискретный | Д= Ц/ N \*100% | Ц - количество проектов, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства в отчетном году, ед. | Акты выполненных работ | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| N- общее количество проектов цифровизации городского хозяйства, требующих выполнения работ по цифровизации, ед. | Адресный перечень цифровизации городского хозяйства, указанный в Паспорте муниципального проекта, связанный с реализацией регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» |

**8. Дополнительная информация о проекте**

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

| № | Адрес дворовой территории | Год реализации | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 68 | 2025 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 2 | г. Грязовец, ул. Привокзальная, д. 11 | 2025 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 3 | г. Грязовец, ул. Рабочая, д. 9 | 2025 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 4 | п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 58 | 2026 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 5 | г. Грязовец, ул. Беляева, д. 28 | 2026 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 6 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 97, ул. Пылаевых, д.29,  ул. Советская, д. 120 | 2026 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 7 | п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 60, д. 62 | 2027 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 8 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 113 | 2027 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 9 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 115 | 2027 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |

Адресный перечень общественных территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству территории «Центрального парка», расположенного по адресу г. Грязовец ул. Ленина (1 этап) | 2025 |
| 2 | Благоустройство центральной площади по ул. Юбилейная, 23 в п. Вохтога | 2026 |
| 3 | Благоустройство тротуара по ул. Юбилейной в п. Вохтога | 2027 |

Адресный перечень объектов по цифровизации городского хозяйства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1 | Замена светильников уличного освещения (ДРЛ) на энергосберегающие светодиодные на действующих опорах в г.Грязовец | 2025 |
| 2 | Инвентаризация захоронений с использованием цифрового приложения на городских кладбищах г. Грязовец | 2026 |
| 3 | Замена светильников уличного освещения (ДРЛ) на энергосберегающие светодиодные на действующих опорах в г.Грязовец | 2026 |
| 4 | Продление доступа к цифровому приложению | 2027 |
| 5 | Замена светильников уличного освещения (ДРЛ) на энергосберегающие светодиодные на действующих опорах в г.Грязовец | 2027 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Народный бюджет (благоустройство территории)» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| Куратор проекта | А.В. Казунин, первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | С.Г. Каргин, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области», Региональный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения области» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Значение показателя по годам реализации |
| 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Задача 1:** Обеспечение доли реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства на уровне 100% ежегодно | | |
| 1.1 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства | % | 100 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства на уровне 100% ежегодно | | | |
| 1.1 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Грязовецкое Грязовецкого округа | единиц | 12 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства |
| 1.2 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Вохтожское Грязовецкого округа | единиц | 3 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства |
| 1.3 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Комьянское Грязовецкого округа | единиц | 9 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства |
| 1.4 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Перцевское Грязовецкого округа | единиц | 5 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства |
| 1.5 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Ростиловское Грязовецкого округа | единиц | 7 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства |
| 1.6 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Сидоровское Грязовецкого округа | единиц | 2 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства |
| 1.7 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Юровское Грязовецкого округа | единиц | 5 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 13466,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 9388,8 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 4077,8 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства на уровне 100% ежегодно | |
| 1.1 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Грязовецкое Грязовецкого округа всего, в том числе | 6850,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 5 708,3 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1 141,7 |
| 1.2 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Вохтожское Грязовецкого округа всего, в том числе | 590,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 490,5 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 99,6 |
| 1.3 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства на территории ТУ Комьянское Грязовецкого округа всего, в том числе | 1853,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1344,9 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 509,0 |
| 1.4 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Перцевское Грязовецкого округа всего, в том числе | 585,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 204,6 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 380,6 |
| 1.5 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Ростиловское Грязовецкого округа всего, в том числе | 1548,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1290,6 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 258,1 |
| 1.6 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Сидоровское Грязовецкого округа всего, в том числе | 122,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 37,4 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 85,0 |
| 1.7 | Результат: реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Юровское Грязовецкого округа всего, в том числе | 1916,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 312,5 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1 603,8 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства на уровне 100% ежегодно | | | | |
| 1.1 | Результат:реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Грязовецкое Грязовецкогоокруга | расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на благоустройство территории ТУ Грязовецкое  Грязовецкого округа | 6850,0 |
| 1.2 | Результат:реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Вохтожское Грязовецкогоокруга | расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на благоустройство территории ТУ Вохтожское  Грязовецкого округа | 590,1 |
| 1.3 | Результат:реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Комьянское Грязовецкогоокруга | расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на благоустройство территории ТУ Комьянское  Грязовецкого округа | 1853,9 |
| 1.4 | Результат:реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Перцевское Грязовецкогоокруга | расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на благоустройство территории ТУ Перцевское  Грязовецкого округа | 585,2 |
| 1.5 | Результат:реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Ростиловское Грязовецкогоокруга | расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на благоустройство территории ТУ Ростиловское  Грязовецкого округа | 1548,7 |
| 1.6 | Результат:реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Сидоровское Грязовецкогоокруга | расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на благоустройство территории ТУ Сидоровское  Грязовецкого округа | 122,4 |
| 1.7 | Результат:реализованы поддержанные проекты в сфере благоустройства  на территории ТУ Юровское Грязовецкогоокруга | расходы на реализацию проектов Народного бюджета в сфере благоустройства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение контрактов на благоустройство территории ТУ Юровское  Грязовецкого округа | 1916,3 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин А.В. | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Каргин С.Г. | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа  по территориальному управлению,  начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Каргин С.Г. | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа  по территориальному управлению,  начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Алексеев Р.В. | Начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 5. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Глазова В.И. | Начальник Юровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 6. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Богословская Н.В. | Начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 7. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Смирнов О.В. | Начальник Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 8. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Суркова С.А. | Начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 9. | Участник проекта (ответственный за реализацию проекта и подписание акта выполненных работ) | Серова С.В. | Начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства | процент | постоянный | дискретный | ДРП=Чрп/Чпп \* 100% | Чрп – число реализованных проектов в сфере благоустройства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | Акты выполненных работ | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа  по территориальному управлению,  начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа  С.Г. Каргин |
| Чпп - число поддержанных проектов Правительством Вологодской области проектов в сфере благоустройства | Постановление Правительства Вологодской области |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (отсутствует) |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г. Грязовец, ул. Обнорского» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| Куратор проекта | С.Г. Каргин, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа  по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Руководитель проекта | С.Г. Каргин, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа  по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области», Региональный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения области» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| 2023 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на уровне 100 % | | | |
| 1.1 | Доля реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | процент | 0 | 100 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на уровне 100 % | | | | |
| 1.1 | Результат: Реализован проект «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г. Грязовец, ул. Обнорского» | единиц | 0 | 1 | Доля реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 1.2 | Результат: выполнен авторский надзор | услуга | 0 | 1 | Доля реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | |
| 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего по проекту,  в т.ч. | 665,2 | 665,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 665,2 | 665,2 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на уровне 100 % | | |
| 1.1 | Результат: Реализован проект «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г. Грязовец, ул. Обнорского», всего  в т.ч. | 65,2 | 65,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 65,2 | 65,2 |
| 1.2 | Результат: выполнен авторский надзор, всего  в т.ч. | 600,0 | 600,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 600,0 | 600,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, на уровне 100 % | | | | |
| 1.1. | Результат: Реализован проект «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г.Грязовец, ул. Обнорского» | Расходы на благоустройство общественной территории | Субсидия на иные цели бюджетному учреждению | Субсидия БУ «КГБ» на финансирование расходов по благоустройству объекта «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г. Грязовец, ул. Обнорского» | 65,2 |
| 1.2 | Результат: выполнен авторский надзор | Расходы на выполнение авторского надзора | Субсидия на иные цели бюджетному учреждению | Субсидия БУ «КГБ» на финансирование расходов по авторскому надзору | 600,0 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | С.Г. Каргин | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Ответственный за реализацию проекта, благоустройство общественной территории | С.Н. Кошилов | Директор БУ «КГБ» |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Доля реализованных проектов от общего числа проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | процент | постоянный | дискретный | Дрп=Крп/Кпп\*100% | Крп - количество реализованных проектов | Акты выполненных работ | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Кпп - общее число проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Соглашение с Департаментом строительства Вологодской области |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| Наименование реализуемого проекта: «Благоустройство объекта «Творческий парк Обнорского «Парк отдыха (на Обнорского), г. Грязовец, ул. Обнорского»  Местоположение объекта: РФ, Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район г. Грязовец. Земельный участок с кадастровым номером **35:28:0402011:809**  Данный проект является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тысяч человек |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управленияе строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участник мероприятий | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации | 01.01.2025-31.12.2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения» | | | | | |
| 1.1 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1.2 | Количество приобретенных, установленных (замененных) светильников уличного освещения | ед. | 120 | 180 | 180 | 180 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с  показателем |
|  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат: приобретены, установлены (заменены) светильники уличного освещения для организации уличного освещения | 2025-2027 | процент | - | 2023 | 100 | 100 | 100 | Количество приобретен-ных, установленных (замененных) светильников уличного освещения |
| 1.2 | Результат: обеспечено содержание территории озеленения | 2025-2027 | ед, | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.3 | Результат: обеспечено благоустройство мест захоронения и памятных мест | 2025-2027 | ед, | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4. | Результат: обеспечена организация благоустройства мест отдыха населения | 2025-2027 | ед, | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность бюджетного учреждения по благоустройству территории | 2025-2027 | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 45979,6 | 45979,6 | 45979,6 | 137938,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 34631,0 | 34631,0 | 34631,0 | 103893,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11348,6 | 11348,6 | 11348,6 | 34045,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: приобретены, установлены (заменены) светильники уличного освещения для организации уличного освещения, всего, в том числе | 20761,0 | 20761,0 | 20761,0 | 62283,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9412,4 | 9412,4 | 9412,4 | 28237,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11348,6 | 11348,6 | 11348,6 | 34045,8 |
| 1.2 | Результат: обеспечено содержание территории озеленения, всего в том числе | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 | 11914,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 | 11914,8 |
| 1.3. | Результат: обеспечено благоустройство мест захоронения и памятных мест, всего в том числе | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 | 6307,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 | 6307,2 |
| 1.4. | Результат: обеспечена организация благоустройства мест отдыха населения, всего в том числе | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 | 28048,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 | 28048,2 |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность бюджетного учреждения по благоустройству территории, всего в том числе | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 | 29385,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 | 29385,6 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача «Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения» | | | | | | |
| 1.1 | Результат: приобретены, установлены (заменены) светильники уличного освещения для организации уличного освещения | Расходы на организацию уличного освещения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 20761,0 | 20761,0 | 20761,0 |
| 1.2 | Результат: обеспечено содержание территории озеленения | Расходы на содержание территории озеленения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 |
| 1.3 | Результат: обеспечено благоустройство мест захоронения и памятных мест | Расходы на благоустройство мест захоронения и памятных мест | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 |
| 1.4 | Результат: обеспечена организация благоустройства мест отдыха населения | Расходы на организацию благоустройства мест отдыха населения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 |
| 1.5 | Результат: обеспечена деятельность бюджетного учреждения по благоустройству территории | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Содержание бюджетного учреждения по благоустройству территории | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок  Количество обустроенных детских и спортивных площадок | ед. | возрастающий | Дискретный | Кп | Кп - обустроенных детских и спортивных площадок  Количество обустроенных детских и спортивных площадок в отчетном году, ед. | Акты выполненных работ | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Количество приобретенных, установленных (замененных) светильников уличного освещения | ед. | возрастающий | Дискретный | Кс | Кс - количество приобретенных, установленных (замененных) светильников уличного освещения в отчетном году, ед. | Акты выполненных работ | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (отсутствует) |