УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа от 28.10.2022  № 559

в редакции постановлений администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.03.2023 № 432, от 14.04.2023 № 779, от 04.09.2023 № 2064, от 30.10.2023 № 2645, от 18.12.2023 № 3210, от 22.12.2023 № 3258, от 26.12.2023 № 3325, от 27.12.2023 № 3327, от 07.03.2024 № 590, от 29.05.2024 №1459, от 29.05.2024 №1460,  от 29.05.2024 №1461, от  11.09.2024 №2529

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА НА 2023-2028 ГОДЫ»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»; «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня обеспеченности населения округа жильем и качества предоставления коммунальных ресурсов |
| Задачи муниципальной программы | улучшение жилищных условий граждан; повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; расселяемая площадь аварийного жилищного фонда; количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями в результате расселения аварийного жилищного фонда; количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения; количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 642930,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 182684,9 тыс. рублей; 2024 год – 322694,6 тыс. рублей; 2025 год – 48275,1 тыс. рублей; 2026 год – 27200,1 тыс. рублей; 2027 год – 34186,0 тыс. рублей; 2028 год – 27890,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | за период реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, увеличится до 3,10 % в 2028 году; расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составит 2298,2 кв. м; обеспечение жилыми помещениями 159 человек в результате расселения аварийного жилищного фонда; количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения, составит 120 ед.; количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры составит 18 ед. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В Грязовецком муниципальном районе последовательно реализуется политика, направленная на обеспечение жителей доступным и комфортным жильем, а также качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства. Данная политика закреплена системой нормативных правовых актов и осуществляется через комплекс взаимоувязанных строительных и жилищных программ. Целями данных программ являются рост объемов ввода жилья, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий, и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в нем.

В 2021 году в Грязовецком районе было введено 12,7 тыс. кв. м индивидуального жилья, это больше чем в 2020 году на 18,6 %.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей формирование и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и стабильности в обществе. Кроме того, жилье как объект недвижимости является средством накопления капитала и в то же время инвестиционным механизмом в сфере производства и оборота капитала в обществе.

Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приобрести жилье, соответствующее требованиям, предъявляемым к жилому помещению.

Расселение граждан из аварийного жилищного фонда необходимо для социально-экономического развития территории, так как непосредственно влияет на демографию, здоровье, социальную адаптированность отдельных групп населения, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан. Помимо прочего аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, тормозит развитие коммунальной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность.

1 апреля 2019 г. постановлением Правительства Вологодской области № 322 утверждена областная адресная программа № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», в результате которой планируется расселить 40 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. При реализации программы планируется приобретение жилых помещений, а также строительство многоквартирных домов на территории Грязовецкого муниципального округа.

Кроме того, одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа. Износ инфраструктур сферы ЖКХ негативно влияет на качество жизни населения, создавая ряд бытовых проблем. Состояние инфраструктурной составляющей требует огромных материальных затрат.

Существенные сдвиги в развитии сферы ЖКХ невозможны без содействия областного и федерального бюджетов. При финансовой поддержке областного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту водоочистных сооружений г. Грязовец и п.Вохтога, также проведена реконструкция реагентного хозяйства ВОС Грязовец. Планируется разработать проектную документацию по объекту: «Стротельство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г.Грязовец». Цель данных мероприятий  одна — обеспечить качественной питьевой водой население.

В рамках программы газификации регионов Российской Федерации за счет инвестиций ОАО «Газпром» на территории района построено два межпоселковых газопровода Вохтога – Панкратово - Сидорово протяженностью 5898,1 м и д. Б.Косиково — д. Заемье — д. Сопелкино — д. Сидоровское протяженностью 15915,3 м. Также построены распределительные газопроводы в с.Сидорово, д. Заемье, д. Сидоровское, д. Сопелкино, д. Большое Косиково общей протяженностью 6,0 км. Общее количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу составляет 265 единиц.

По программе «Догазификация» сформирован перечень из 32 населенных пунктов округа с общим количеством домовладений 1498 ед. В течение 2021 года 111 граждан заключили договоры на технологическое присоединение с ОА «Газпром газораспределение Вологда».

На территории Вологодской области, включая Грязовецкий округ, продолжает свое действие региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, осуществляемая Фондом капитального ремонта Вологодской области, совместно с Департаментом строительства Вологодской области и муниципальными образованиями. Собственники помещений домов принимают активное участие в решении вопросов, касающихся сроков проведения ремонтов, видов работ, а также их приемке после окончания. С 2019 года по 2021 год на территории округа отремонтировано 50 многоквартирных домов на общую сумму 119,1 миллионов рублей.

Общей целью градостроительного планирования является обеспечение социальным, экономическим, экологическим и пространственным развитием территории округа в интересах проживающего населения. Градостроительная документация представляет собой правовые формы документов, имеющих юридическую силу, на основе которых развивается территория в целом. В зависимости от целей и задач, которые преследует реализация содержания таких документом, градостроительная документация касается двух основных сфер деятельности: планирования развития территории округа и определения порядка застройки территории.

Выделяют градостроительную документацию следующих уровней - федерального, регионального и муниципального. К документам муниципального уровня относятся: схема территориального планирования, генеральный план округа, правила землепользования и застройки, проекты планировки территорий. Решением Земского Собрания округа  от 29.09.2011 № 88 утверждена Схема территориального планирования Грязовецкого муниципального округа Вологодской области с целью создания оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Грязовецкого муниципального округа до 2030 года. Схема территориального планирования Грязовецкого округа должна учитывать положения о территориальном планировании, содержащиеся в Схеме территориального планирования Вологодской области, конкретизировать стратегические решения. Состав схемы территориального планирования определен Градостроительным кодексом Российской Федерации. В документ требуется внести изменения и привести его в соответствие с документами территориального планирования Вологодской области и Схемой территориального планирования Российской Федерации, земельным, градостроительным  законодательством. В состав обязательных положений входят вопросы размещения объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов.

Проект планировки территории - градостроительная документация, разрабатываемая в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Целью подготовки документации по планировке территории является обеспечение устойчивого развития территорий в соответствии с документами территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» разработана в соответствии  с государственной программой Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года № 377, государственной программой «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением  Правительства Вологодской области                             от 27 мая 2019 г. № 484, стратегией социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания от 12 декабря 2018 года № 113. Органы местного самоуправления муниципального округа наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом                        от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом Вологодской области от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.

Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение качественных характеристик жилищного фонда;

- стимулирование развития жилищного строительства на территории Грязовецкого муниципального округа;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей муниципальной программы - повышение уровня обеспеченности населения округа жильем и качества предоставления коммунальных ресурсов.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- улучшение жилищных условий граждан;

- повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2028 годы.

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 642930,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год –  182684,9 тыс. рублей;

2024 год –  322694,6 тыс. рублей;

2025 год –  48275,1 тыс. рублей;

2026 год – 27200,1 тыс. рублей;

2027 год – 34186,0 тыс. рублей;

2028 год – 27890,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач

муниципальной программы, прогноз конечных результатов муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

За период реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, увеличится до 3,10 % в 2028 году;

- расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составит 2298,2 кв. м;

- обеспечение жилыми помещениями 159 человек в результате расселения аварийного жилищного фонда;

- количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения, составит 120 ед.;

- количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры составит 18 ед.

V. Обоснование выделения и включения в состав

муниципальной программы подпрограмм

Настоящая муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» (приложение 4 к муниципальной программе);

- подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (приложение 5 к муниципальной программе).

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Приложение 1

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы /ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» | всего, в том числе | 182684,9 | 322694,6 | 48275,1 | 27200,1 | 34186,0 | 27890,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 58988,4 | 91231,0 | 10143,9 | 11711,1 | 34186,0 | 27890,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 47661,1 | 206148,1 | 37974,6 | 15354,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 75999,4 | 24959,7 | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 162922,3 | 299013,4 | 40796,4 | 19721,4 | 15764,0 | 9468,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 39225,8 | 70364,3 | 2665,2 | 4232,4 | 15764,0 | 9468,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 47661,1 | 203689,4 | 37974,6 | 15354,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 75999,4 | 24959,7 | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 8920,3 | 14559,6 | 2920,0 | 2920,0 | 7894,0 | 7894,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 8920,3 | 11996,1 | 2920,0 | 2920,0 | 7894,0 | 7894,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 2227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6922,7 | 8558,7 | 4558,7 | 4558,7 | 4528,0 | 4528,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 6922,7 | 8558,7 | 4558,7 | 4558,7 | 4528,0 | 4528,0 |
| Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» | всего, в том числе | 101039,1 | 135746,2 | 8622,6 | 11110,1 | 19030,0 | 18030,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 16387,7 | 27855,5 | 8231,4 | 10741,1 | 19030,0 | 18030,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23579,0 | 82931,0 | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 61072,4 | 24959,7 | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего, в том числе | 81645,8 | 186948,4 | 39625,5 | 16090,0 | 15156,0 | 9860,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 42600,7 | 63375,5 | 1912,5 | 970,0 | 15156,0 | 9860,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 24082,1 | 123217,1 | 37740,0 | 15120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 14927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан | доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,77 | 2,98 | 3,02 | 3,06 | 3,07 | 3,08 | 3,09 | 3,10 |
|  |  | количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями в результате расселения аварийного жилищного фонда | чел. | 68 | 69 | 18 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расселяемая площадь аварийного жилищного фонда | кв. м | 1108,0 | 1283,0 | 461,8 | 1836,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры | количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения | ед. | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Обозначение и наименование показателя(индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Д - доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | Д = Кпол/Кнужд | Кпол | численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, чел. | Статистическая информация |
|  |  |  | Кнужд | численность населения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец предыдущего года, чел. |  |
| 2 | О - количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями в результате расселения аварийного жилищного фонда, чел. | О | О | количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями в результате расселения аварийного жилищного фонда, в отчетном году, чел. | Договора социального найма, договора мены, договора выкупа |
| 3 | Аф - расселяемая площадь аварийного жилищного фонда, кв.м | Аф | Аф | общая площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда в отчетном году, кв.м | Отчет АИС Реформа ЖКХ |
| 4 | Кд - количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения, ед. | Кд | Кд | количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения, в отчетном году, ед. | Проектная документация |
| 5 | Кп - количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, ед. | Кп | Кп | количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов в отчетном году, ед. | Проектная документация |

ПОДПРОГРАММА 1

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 1 | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Цель подпрограммы 1 | улучшение жилищных условий граждан |
| Задача подпрограммы 1 | повышение комфортности проживания для населения |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | количество снесенных аварийных многоквартирных домов; количество граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов по общему заболеванию, семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей, состоящих в списке; количество заключений специализированных организаций; количество приобретенных жилых помещений |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2023 - 2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 293578,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 101039,1 тыс. рублей; 2024 год – 135746,2 тыс. рублей; 2025 год – 8622,6 тыс. рублей; 2026 год – 11110,1 тыс. рублей; 2027 год – 19030,0 тыс. рублей; 2028 год – 18030,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | за период реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты: снесено 35 аварийных многоквартирных домов; обеспечен жильем 1 гражданин, относящийся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов по общему заболеванию и семей, имеющих детей-инвалидов; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей, состоящих в списке, составит 100 %; количество заключений специализированных организаций составит 192 ед.; количество приобретенных жилых помещений составит 4 ед. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Сферой реализации подпрограммы 1 является деятельность, направленная на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Грязовецкого муниципального округа.

Аварийный жилищный фонд создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг и внешний облик территории.

Для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, вследствие их физического износа, необходимо привлекать специализированные организации для обследования конструкций дома. Необходимость заключений специализированных организаций установлена постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Расселение аварийного жилищного фонда и в дальнейшем его ликвидация осуществляется в рамках реализации областных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Срок окончания реализации областной адресной программы переселения № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322 (далее – государственная программа Вологодской области), до 1 декабря 2024 года. В соответствии с государственной программой Вологодской области планируется расселение аварийных многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также их ликвидация (снос). Перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении 1 к подпрограмме 1.

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлены меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета отдельных категорий граждан. В 2022 году на учете нуждающихся в жилых помещениях по Грязовецкому муниципальному району состоит 1 гражданин, относящихся к категории инвалидов, вставших на учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, осуществляется предоставление молодым семьям - участникам социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства. В 2022 году молодых семей – претендентов на получение социальных выплат  по Грязовецкому муниципальному району не имеется.

Интерес населения к малоэтажному и индивидуальному жилью подтверждается долей индивидуального жилья в общем объеме ввода жилья, а также приростом строительства индивидуального жилья. Так, в 2020 году и в 2021 году доля индивидуального жилья в общем объеме жилья составила 100 %. В 2021 году ввод в действие домов составил 113 ед., по сравнению с уровнем 2020 года увеличение на 20 ед.

Размещение объектов  местного, регионального и федерального значения не возможно в случае отсутствия градостроительной документации. Благодаря разработанным проектам планировок, проектам межеваний появится возможность предоставить земельные участки под строительство объектов жилищной сферы, объектов коммунально-бытового обслуживания, объектов благоустройства.

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 июля 2016 года № 649, должна быть обеспечена доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида. Под указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цель, задача,

сроки реализации подпрограммы 1

Основой государственной политики в сфере развития жилищного строительства должны стать ориентированность на создание условий, позволяющих удовлетворять потребность в жилье экономически активной части населения, а также оказание эффективных мер государственной поддержки категориям граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы 1 являются ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Целью подпрограммы 1 является улучшение жилищных условий граждан.

Для достижения цели подпрограммы 1 необходимо решить следующую задачу: повысить комфортность проживания населения.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2023 - 2028 годы.

III. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 1 необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1. Основное мероприятие 1.1 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» (далее – основное мероприятие 1.1).

Цель основного мероприятия 1.1 – освобождение земельных участков для муниципальных нужд.

В рамках основного мероприятия 1.1 предусматривается:

- снос 35 аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Грязовецкого муниципального округа;

- разработка проектов по сносу.

2. Основное мероприятие 1.2 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее – основное мероприятие 1.2).

Цель основного мероприятия 1.2 – обеспечить жилыми помещениями граждан, перед которыми имеются обязательства в соответствии с законодательством.

В рамках основного мероприятия 1.2 предусматривается предоставление единовременной денежной выплаты на обеспечение жильем 1 гражданина, относящегося к категории инвалидов, вставшего на учет нуждающихся до 1 января 2005 года.

3. Основное мероприятие 1.3 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» (далее – основное мероприятие 1.3).

Цель основного мероприятия 1.3 - предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

В рамках основного мероприятия 1.3 предусматривается предоставление социальных выплат молодым семьям.

4. Основное мероприятие 1.4 «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» (далее – основное мероприятие 1.4).

Цель основного мероприятия 1.4 – обеспечить благоприятными условиями проживания граждан.

В рамках основного мероприятия 1.4 предусматривается:

- ремонт муниципального жилищного фонда;

- оплата по счетам, выставленными организациями, за содержание жилых помещений, которые не заселены по договорам социального найма (теплоснабжение, содержание и текущий ремонт общего имущества домов, газоснабжение, общедомовые нужды);

- оплата по договорам с организациями за формирование и доставку квитанций по найму жилых помещений;

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 31 октября 2013 года № 1119 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

- осуществление затрат на изготовление заключений специализированными организациями;

- оплата решений суда (например по возмещению гражданам капитального ремонта);

- оплата штрафов службы судебных приставов за неисполнение судебных решений.

5. Основное мероприятие 1.5 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – основное мероприятие 1.5).

Цель основного мероприятия 1.5 - обеспечить жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В рамках основного мероприятия 1.5 предусматривается:

- приобретение благоустроенных жилых помещений;

- оценка жилых помещений в аварийных домах для определения выкупной цены;

- предоставление выкупной цены собственникам жилых помещений;

- предоставление жилищного сертификата собственникам жилых помещений, не имеющих иного, пригодного для проживания жилого помещения на дату признания дома аварийным.

- изготовление информационных табличек на аварийных домах, подлежащих расселению.

6. Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение территории округа градостроительной документацией» (далее – основное мероприятие 1.6).

Цель основного мероприятия 1.6 – сформировать земельные участки с целью дальнейшего развития строительства.

В рамках основного мероприятия 1.6 предусматривается:

- разработка схемы территориального планирования муниципального округа;

- разработка генерального плана муниципального округа (внесение изменений);

- разработка проектов планировки и проектов межевания г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101 и восточной части г.Грязовец.

7. Основное мероприятие 1.7 «Приспособление жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Цель основного мероприятия 1.7 – обеспечение доступности для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.

В рамках основного мероприятия 1.7 предусматривается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.

8. Основное мероприятие 1.8 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность» (далее – основное мероприятие 1.8).

Цель основного мероприятия 1.8 – обеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями.

В рамках основного мероприятия 1.8 предусматривается:

- приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений в целях последующего предоставления их гражданам.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 293578,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 101039,1 тыс. рублей;

2024 год – 135746,2 тыс. рублей;

2025 год – 8622,6 тыс. рублей;

2026 год – 11110,1 тыс. рублей;

2027 год – 19030,0 тыс. рублей;

2028 год – 18030,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

V. Показатели (индикаторы) достижения цели и решение задачи подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.

За период реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

- снесено 35 аварийных многоквартирных домов;

- обеспечен жильем 1 гражданин, относящийся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов по общему заболеванию и семей, имеющих детей-инвалидов;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей, состоящих в списке, составит 100 %;

- количество заключений специализированных организаций составит 192 ед.;

- количество приобретенных жилых помещений составит 4 ед.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы 1

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 5 к подпрограмме 1.

Приложение 1

к подпрограмме 1

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 г.

| № п/п | Адрес дома |
| --- | --- |
| 1 | п. Вохтога, ул. Заводская, д. 9 |
| 2 | п. Вохтога, ул. Клубная, д. 4 |
| 3 | п. Вохтога, ул. Новая, д. 32 |
| 4 | п. Вохтога, ул. Советская, д. 5 |
| 5 | п. Вохтога, ул. Школьная, д. 8 |
| 6 | г. Грязовец, ул. Горького, д. 57 |
| 7 | г. Грязовец, ул. Гражданская, д. 64 |
| 8 | г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 38 |
| 9 | г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 43 |
| 10 | г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 75 |
| 11 | г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 83 |
| 12 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 32 |
| 13 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 50 |
| 14 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 50а |
| 15 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 76 |
| 16 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 115а |
| 17 | г. Грязовец, ул. Лесная, д. 15 |
| 18 | г. Грязовец, пер. Лесной, д. 6 |
| 19 | г. Грязовец, ул. Обнорского, д. 85 |
| 20 | г. Грязовец, ул. Обнорского, д. 90 |
| 21 | г. Грязовец, ул. Обнорского, д. 119 |
| 22 | г. Грязовец, ул. Победы, д. 25 |
| 23 | г. Грязовец, ул. Привокзальная, д. 15 |
| 24 | г. Грязовец, ул. Румянцевой, д. 45 |
| 25 | г. Грязовец, ул. Советская, д. 77 |
| 26 | г. Грязовец, ул. Советская, д. 78 |
| 27 | г. Грязовец, ул. Урицкого, д. 3 |
| 28 | г. Грязовец, ул. Ленина, д.38 |
| 29 | г. Грязовец, ул. Чернышевского, д. 4 |
| 30 | д. Крестовка, д. 20 |
| 31 | д. Ростилово, ул. Центральная, д. 42 |
| 32 | д. Слобода, ул. Московская, д. 9 |
| 33 | д. Спасское, д. 45 |
| 34 | ст. Стеблево, д. 3 |
| 35 | м. Корнильево, д. 18 |
| 36 | п. Вострогский, д. 84 |
| 37 | п. Истопный, д. 21 |
| 38 | п. Истопный, д. 25 |
| 39 | п. Льнозавода, ул. Речная, д. 16 |
| 40 | п. Майский, д. 22 |

Приложение 2

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» | Итого по подпрограмме 1 | всего, в том числе | 101039,1 | 135746,2 | 8622,6 | 11110,1 | 19030,0 | 18030,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 16387,7 | 27855,5 | 8231,4 | 10741,1 | 19030,0 | 18030,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23579,0 | 82931,0 | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 61072,4 | 24959,7 | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 90625,3 | 116248,3 | 1283,9 | 3771,4 | 6740,0 | 5740,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5973,9 | 8357,6 | 892,7 | 3402,4 | 6740,0 | 5740,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23579,0 | 82931,0 | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 61072,4 | 24959,7 | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4482,2 | 8448,7 | 4448,7 | 4448,7 | 4440,0 | 4440,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4482,2 | 8448,7 | 4448,7 | 4448,7 | 4440,0 | 4440,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 5931,6 | 11049,2 | 2890,0 | 2890,0 | 7850,0 | 7850,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5931,6 | 11049,2 | 2890,0 | 2890,0 | 7850,0 | 7850,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» | Итого по основному мероприятию 1.1 | всего по мероприятию, в том числе | 3759,0 | 4895,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3759,0 | 4895,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 1811,6 | 400,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1811,6 | 400,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 65,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 65,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1882,4 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1882,4 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Выполнение обязательств по обеспечению жильем молодых семей» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 449,7 | 424,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 55,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» | Итого по основному мероприятию 1.4 | всего, в том числе | 12588,7 | 12953,2 | 8172,9 | 10685,9 | 17030,0 | 17030,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 12588,7 | 12953,2 | 8172,9 | 10685,9 | 17030,0 | 17030,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 4122,3 | 4631,4 | 834,2 | 3347,2 | 4740,0 | 4740,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4122,3 | 4631,4 | 834,2 | 3347,2 | 4740,0 | 4740,0 |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4417,2 | 4448,7 | 4448,7 | 4448,7 | 4440,0 | 4440,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4417,2 | 4448,7 | 4448,7 | 4448,7 | 4440,0 | 4440,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4049,2 | 3873,1 | 2890,0 | 2890,0 | 7850,0 | 7850,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4049,2 | 3873,1 | 2890,0 | 2890,0 | 7850,0 | 7850,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 84691,4 | 106190,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23579,0 | 82931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 61072,4 | 23259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | «Обеспечение территории округа градостроительной документацией» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | «Приспособление жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | Итого по основному мероприятию 1.7 | всего, в том числе | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность» | Итого по основному мероприятию 1.8 | всего, в том числе | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации округа | всего, в том числе | 0,0 | 3325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 3325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 6674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 6674,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение комфортности проживания для населения | количество снесенных аварийных многоквартирных домов | ед. | 0 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | количество граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов по общему заболеванию, семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей, состоящих в списке | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | количество заключений специализированных организаций | ед. | 0 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  | количество приобретенных жилых помещений | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме 1

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1

| № п/п | Обозначение и наименование показателя (индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С - количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | С | С | количество снесенных аварийных многоквартирных домов в отчетном году, ед. | Акты выполненных работ |
| 2 | Кви - количество граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов по общему заболеванию, семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, чел. | Кви | Кви | количество граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов по общему заболеванию, семей, имеющих детей-инвалидов, получивших единовременные денежные выплаты на приобретение жилья в отчетном году, чел. | Реестр выданных свидетельств о праве на получение единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| 3 | Дм - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки, в общем количестве молодых семей, состоящих в списке, % | Дм=Ду/Дс* 100% | Ду | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием государственной поддержки в отчетном году, ед. | Выписки из ЕГРН |
|  |  |  | Дс | общее количество молодых семей, состоящих в списке, в отчетном году, ед. |  |
| 4 | З - количество заключений специализированных организаций, ед. | З | З | количество заключений специализированных организаций в отчетном году, ед. | Заключения специализированных организаций |
| 5 | Ж - количество приобретенных жилых помещений, ед. | Ж | Ж | количество приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность в отчетном году, ед. | выписки из ЕГРН |

Приложение 5

к подпрограмме 1

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 1

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение территории округа градостроительной документацией» |  |  |  |
| 2 | Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа | Об утверждении генерального плана Грязовецкого муниципального округа | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2023 год, актуализация в течение года по мере необходимости |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа; Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Цель подпрограммы 2 | повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры |
| Задача подпрограммы 2 | обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | протяженность построенных газовых сетей; количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа; количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения; количество построенных, реконструированных, модернизированных, отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры; протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; протяженность построенных сетей водоотведения; количество подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2023 - 2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа составляет 349352,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 81645,8 тыс. рублей; 2024 год – 186948,4 тыс. рублей; 2025 год – 39652,5 тыс. рублей; 2026 год – 16090,0 тыс. рублей; 2027 год – 15156,0 тыс. рублей; 2028 год – 9860,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | за период реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты: построено газовых сетей протяженностью 9,7 км; разработано 2 схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа; построено 2 источника нецентрализованного водоснабжения; количество построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры составит 7 ед.; отремонтировано 6 км сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; построено 4,6 км сетей водоотведения; количество подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости составит 2 ед. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,                                                             основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Грязовецкий муниципальный район принимает участие в государственных программах Вологодской области, направленных на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального комплекса.

С целью улучшения качества питьевой воды ресурсоснабжающие организации в ходе производственного лабораторного контроля постоянно проверяют качество питьевой воды, поступающей в водопроводную сеть, но, к сожалению, не по всем показателям питьевая вода соответствует действующим нормам.

Для полноценной очистки воды требуется завершить начатые мероприятия по капитальному ремонту водопроводных очистных сооружений в г.Грязовец (2 этап), построить станцию очистки воды и реконструировать водопроводные сети в завокзальной части г.Грязовец, а также выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога. Реализация данных мероприятий возможна в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Для участия в данном проекте планируется разработать проектную документацию.

В целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Для снижения нанесения ущерба экологии осуществлялись работы по строительству объекта: «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди - строительство коллектора. 2 этап», протяженность построенных сетей в 2020-2021 годах составила 3,6 км, также построены 4 канализационных станции для перекачки сточных вод, выполнено благоустройство. Необходимо продолжить работы по строительству канализационного коллектора (3-й этап). Общая протяженность коллектора составит более 9 км. После ввода в эксплуатацию объекта все стоки будут попадать на канализационные очистные сооружения г. Грязовец.

В целях обеспечения питьевой водой сельских жителей, не имеющих централизованного водоснабжения, имеется 11 источников нецентрализованного водоснабжения (общественные колодцы). Ежегодно в соответствии с нормативными требованиями производится чистка и обеззараживание данных водозаборных сооружений. Планируется продолжить работы по устройству новых колодцев в населенных пунктах округа и содержанию существующих колодцев.

Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры, а также строительство новых объектов инженерной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа приведет к следующим результатам:

- снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- снижение общественного резонанса по вопросам качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация подпрограммы 2 позволит улучшить качество жизни населения и доступность коммунальных услуг.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, цель, задача, сроки реализации подпрограммы 2

Основным приоритетом в сфере реализации подпрограммы 2 является обеспечение доступности качественных коммунальных услуг для населения.

Целью подпрограммы 2  является повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующей задачи:

обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2023 - 2028 годы.

III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа 349352,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 81645,8 тыс. рублей;

2024 год – 186948,4 тыс. рублей;

2025 год – 39652,5 тыс. рублей;

2026 год – 16090,0 тыс. рублей;

2027 год – 15156,0 тыс. рублей;

2028 год – 9860,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.

IV. Показатели (индикаторы) достижения цели и решение задачи подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации

подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к подпрограмме 2.

За период реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

- построено газовых сетей протяженностью 9,7 км;

- разработано 2 схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа;

- построено 2 источника нецентрализованного водоснабжения;

- количество построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры составит 7 ед.;

- отремонтировано 6 км сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- построено 4,6 км сетей водоотведения;

- количество подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости составит 2 ед.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 2 необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1. Основное мероприятие 2.1 «Проектирование, строительство и содержание сетей газоснабжения» (далее – основное мероприятие 2.1).

Цель основного мероприятия 2.1 - создание условий для перевода потребителей сжиженного газа на использование природного газа.

В рамках основного мероприятия 2.1 предусматривается:

-  установление охранных зон газопроводов;

- проектирование распределительных сетей газоснабжения в населенных пунктах округа;

- проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков под газопроводы и оформление права собственности;

- диагностика и содержание сетей и сооружений газоснабжения, находящихся в пользовании;

-  строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах округа.

2. Основное мероприятие 2.2 «Осуществление проектирования, строительства, ре-конструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа» (далее – основное мероприятие 2.2).

Цель основного мероприятия 2.2 – обеспечение населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа качественными коммунальными услугами.

В рамках основного мероприятия 2.2 предусматривается:

- строительство источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах Грязовецкого муниципального округа;

- содержание источников нецентрализованного водоснабжения;

- подготовка межевых и технических планов для постановки объектов на кадастровый учет;

- предоставление субсидий на выполнение капитального ремонта и ремонта сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения при подготовке к отопительному сезону;

- проектирование и капитальный ремонт ВОС г.Грязовец;

- разработка проектной документации по строительству блочно-модульных газовых котельных в д. Заемье, д. Сидоровское;

- разработка проектной документации и строительство инженерных сетей в населенных пунктах округа;

- ремонт скважины в д.Спасское Грязовецкого муниципального округа;

- ремонт и капитальный ремонт инженерных сетей, диагностика и содержание сетей теплоснабжения в населенных пунктах Грязовецкого муниципального округа;

- техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Молодежная МУП "ЭТС".

Паспорт инвестиционного проекта «Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Молодежная МУП "ЭТС"» приведен в приложении 4 к подпрограмме 2.

3. Основное мероприятие 2.3 «Осуществление разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа» (далее – основное мероприятие 2.3).

Цель основного мероприятия 2.3 – определение перспективы развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Грязовецкого муниципального округа.

В рамках основного мероприятия 2.3 предусматривается  разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Грязовецкого муниципального округа.

4. Основное мероприятие 2.4 «Проектирование объекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в заквокзальной части г. Грязовец» (далее – основное мероприятие 2.4).

Цель основного мероприятия 2.4. – разработка проектной документации по объекту: «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части города Грязовец».

В рамках основного мероприятия 2.4 предусматривается:

-  разработка проектной документации по объекту «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части города Грязовец

Абзацы пятый-седьмой утратили силу (постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.03.2023 № 432).

Паспорт инвестиционного проекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части города Грязовец» приведен в приложении 5 к подпрограмме 2.

5. Основное мероприятие 2.5 «Проектирование и строительство объекта «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора» (далее – основное мероприятие 2.5).

Цель основного мероприятия 2.5. - обеспечить население г.Грязовец центролизованной системой канализации.

В рамках основного мероприятия 2.5 предусматривается:

- корректировка проектной документации по объекту «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора»;

- выполнение работ по строительству объекта;

- осуществление строительного контроля и авторского надзора за строительством.

Паспорт инвестиционного проекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора» приведен в приложении 6 к подпрограмме 2.

6. Основное мероприятие 2.6 «Проектирование объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» (далее – основное мероприятие 2.6).

Цель основного мероприятия 2.6. – разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области».

В рамках основного мероприятия 2.6 предусматривается:

-  разработка проектной документации по объекту «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.

Абзацы пятый-седьмой утратили силу (постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.03.2023 № 432).

Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п. Вохтога Грязовецкого района Вологодской области» приведен в приложении 7 к подпрограмме 2.

7. Основное мероприятие 2.7 «Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере обеспечения коммунальной инфраструктурой» (далее – основное мероприятие 2.7).

Цель основного мероприятия 2.7. – реализация инициатив граждан, желающих принять непосредственное участие в осуществлении проектов, направленных на решение вопросов местного значения муниципального округа.

В рамках основного мероприятия 2.7 предусматривается:

- разработка проектной документации по объекту «Строительство наружной канализации по пер. Зелёный г. Грязовец»;

- устройство колодца в д. Аннинское;

- устройство колодцев в д. Батово и ст. Нефедово.

8. Основное мероприятие 2.8 «Строительство и реконструкция объектов в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» (далее – основное мероприятие 2.8).

Цель основного мероприятия 2.8. – обеспечить население завокзальной части г.Грязовец и жителей п.Вохтога водой, отвечающей требованиям санитарных норм.

В рамках основного мероприятия 2.8 предусматривается:

- выполнение работ по строительству объекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части города Грязовец» и реконструкции объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого района Вологодской области»;

- осуществление строительного контроля и авторского надзора за строительством и реконструкцией.

Паспорт инвестиционного проекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части города Грязовец» приведен в приложении 7(1) к подпрограмме 2.

Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого района Вологодской области» приведен в приложении 7(2) к подпрограмме 2.

9. Основное мероприятие 2.9 «Подключение, модернизация, переустройство систем электро-газоснабжения объектов недвижимости» (далее – основное мероприятие 2.9).

Цель основного мероприятия 2.9 – обеспечение населения Грязовецкого муниципального округа коммунальной инфраструктурой.

В рамках основного мероприятия 2.9 предусматривается:

- подключение систем электро-газоснабжения объектов недвижимости;

- модернизация систем электро-газоснабжения объектов недвижимости;

- переустройство систем электро-газоснабжения объектов недвижимости.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 приведены в приложении 8 к подпрограмме 2.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» | Итого по подпрограмме 2 | всего, в том числе | 81645,8 | 186948,4 | 39652,5 | 16090,0 | 15156,0 | 9860,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 42600,7 | 63375,5 | 1912,5 | 970,0 | 15156,0 | 9860,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 24082,1 | 123217,1 | 37740,0 | 15120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 14927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 72297,0 | 182765,1 | 39512,5 | 15950,0 | 9024,0 | 3728,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 33251,9 | 62006,7 | 1772,5 | 830,0 | 9024,0 | 3728,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 24082,1 | 120758,4 | 37740,0 | 15120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 14927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2988,7 | 3510,4 | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 44,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2988,7 | 946,9 | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 44,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 2227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2440,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 88,0 | 88,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2440,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 88,0 | 88,0 |
|  |  | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого мунципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проектирование, строительство и содержание сетей газоснабжения» | Итого по основному мероприятию 2.1 | всего, в том числе | 8238,7 | 34905,1 | 39522,5 | 15960,0 | 3120,0 | 3024,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 8238,7 | 6523,0 | 1782,5 | 840,0 | 3120,0 | 3024,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 28382,1 | 37740,0 | 15120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6078,5 | 34895,1 | 39512,5 | 15950,0 | 3120,0 | 3024,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 6078,5 | 6513,0 | 1772,5 | 830,0 | 3120,0 | 3024,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 28382,1 | 37740,0 | 15120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2160,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2160,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа» | Итого по основному мероприятию 2.2 | всего, в том числе | 62875,6 | 136511,6 | 130,0 | 130,0 | 11836,0 | 6836,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 24140,5 | 44135,3 | 130,0 | 130,0 | 11836,0 | 6836,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23808,1 | 92376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 14927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 55687,0 | 135850,7 | 0,0 | 0,0 | 5704,0 | 704,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 16951,9 | 43474,4 | 0,0 | 0,0 | 5704,0 | 704,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23808,1 | 92376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 14927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе собственные доходы бюджета округа | 3919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  | 3919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2988,7 | 328,0 | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 44,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2988,7 | 328,0 | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 44,0 |
|  |  | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого мунципального округа | всего, в том числе | 280,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | 88,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 280,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | 88,0 |
|  |  | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого мунципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого мунципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Осуществление разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Проектирование объекта «Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г. Грязовец» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4158,4 | 4158,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 4158,4 | 4158,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | «Проектирование и строительство объекта «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | «Проектирование объекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п.Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 5860,9 | 5860,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5860,9 | 5860,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | «Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере обеспечения коммунальной инфраструктурой» | Итого по основному мероприятию 2.7 | всего, в том числе | 391,5 | 3512,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 81,5 | 697,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 274,0 | 2458,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 355,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 3182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 618,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 2227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | «Строительство и реконструкция объектов в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9 | «Подключение, модернизация, переустройство систем электро-газоснабжения объектов недвижимости» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры | протяженность построенных газовых сетей | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,2 |
|  |  | количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | количество построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | км | 1,561 | 2,979 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | протяженность построенных сетей водоотведения | км | 0,576 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | количество подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к подпрограмме 2

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2

| № п/п | Обозначение и наименование показателя (индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lг - протяженность построенных газовых сетей, км | Lг | Lг | протяженность газовых сетей в отчетном году, км | Технический план объектов |
| 2 | С - количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа, ед. | С = Степ + Свив | Степ | количество разработанных схем теплоснабжения, ед. | Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа |
|  |  |  | Свив | количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения, ед. |  |
| 3 | Кин - количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения, ед. | Кин | Кин | количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения в отчетном году, ед. | Акты приемки работ |
| 4 | П - количество построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | П = Пп + Пр + Пм + Прем | Пп | количество построенных, объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Акты приемки работ |
|  |  |  | Пр | количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |  |
|  |  |  | Пм | количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |  |
|  |  |  | Прем | количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |  |
| 5 | Lсет - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теп-лоснабжения, км | Lсет = Lвод + Lкан + Lтеп | Lвод | количество отремонтированных сетей водоснабжения, км | Акты приемки работ |
|  |  |  | Lкан | количество отремонтированных сетей водоотведения, км |  |
|  |  |  | Lтеп | количество отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  |
| 6 | В - протяженность построенных сетей водоотведения, км | В | В | протяженность построенных сетей водоотведения, км | Акты приемки работ |
| 7 | Э - количество подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, ед. | Э=Эп+Эм+Эпр | Эп | количество подключенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, ед. | Акты приемки работ |
|  |  |  | Эм | количество модернизированных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, ед. | Акты приемки работ |
|  |  |  | Эпр | количество переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости, ед. | Акты приемки работ |

Приложение 4

к подпрограмме 2

Паспорт инвестиционного проекта

| Наименование объекта капитального строительства | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Молодежная МУП "ЭТС" |
| --- | --- |
| Направление расходования средств | Техническое перевооружение |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | Теплопроизводительность котельной после технического перевооружения с учётом потерь теплоты составляет 13,314 Гкал/ч |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2024 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 57594,58 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 57594,58 тыс. руб. |

Приложение 5

к подпрограмме 2 (утратило силу- 10.03.2023 №432)

Приложение 6

к подпрограмме 2

(утратило силу – 11.09.2024 №2529)

Приложение 7(1)

к подпрограмме 2

Паспорт инвестиционного проекта

| Наименование объекта капитального строительства | Строительство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части города Грязовец |
| --- | --- |
| Направление расходования средств | Проектирование, строительство |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2026 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 167158,4 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 167158,4 тыс. руб. |

Приложение 7(2)

к подпрограмме 2

Паспорт инвестиционного проекта

| Наименование объекта капитального строительства | Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п. Вохтога Грязовецкого района Вологодской области |
| --- | --- |
| Направление расходования средств | Проектирование, реконструкция |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2026 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 417625,4 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 417625,4 тыс. руб. |

».

Приложение 8

к подпрограмме 2

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 2

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 2.2 «Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа | Об утверждении Порядков предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа, к работе в осенне-зимний период | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа, управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | ежегодно |