

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.04.2024 | № | 863 |

г. Грязовец

**О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству**

**территории Грязовецкого муниципального округа**

В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](https://docs.cntd.ru/document/901876063), [решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24.11.2022 № 86 «Об утверждении Правил благоустройства Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»](https://docs.cntd.ru/document/438963773), в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния Грязовецкого муниципального округа, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора и наносов и предупреждения осложнения эпидемиологической обстановки с наступлением плюсовых температур

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Объявить и провести двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа с 22.04.2024 по 21.06.2024.

2. Утвердить состав штаба по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа (Приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа (Приложение 2).

4. Рекомендовать начальникам территориальных управлений администрации округа в рамках полномочий управлений:

4.1. В срок до 15.04.2024 разработать и представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа предложения в план проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке в границах ответственности территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа.

4.2. Совместно с руководителями организаций всех организационно-правовых форм, председателями гаражно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, населением по месту жительства, в том числе учащихся и студентов, провести мероприятия, направленные на активное участие коллективов организаций всех организационно-правовых форм в проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа на добровольной основе.

4.3. Обеспечить проведение мероприятий с жителями домов частного жилищного фонда Грязовецкого муниципального округа, направленных на очистку территорий частной жилой застройки от ТКО, накопленных в течение зимнего периода.

4.4. В срок до 06.05.2024 завершить работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий военно-мемориального назначения, а также работы по ремонту объектов, запланированных в текущем году к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

4.5. Обеспечить своевременный вывоз собранного мусора в специально отведенные для этих целей места, ликвидировать стихийные свалки, определить мероприятия по санитарной очистке, сбору, хранению, утилизации отходов на территории округа, в том числе частного сектора, садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов.

4.6. Обеспечить своевременный вывоз порубочных остатков после проведения работ по обрезке деревьев и кустарников в парках и скверах.

4.7. Обеспечить выполнение работ по санитарной очистке территорий общественных кладбищ и прилегающих территорий.

4.8. Обеспечить акарицидные обработки на территории мест массового отдыха населения, садово-огородных участков.

4.9. Обеспечить организацию проведения дератизации территорий крупных населенных пунктов округа, в том числе домовой дератизации.

4.10. Определить места высадки саженцев деревьев и кустарников во время проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

4.11. Еженедельно предоставлять информацию о выполненных работах согласно плану проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в штаб по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

5. Отделу жилищного, коммунального хозяйства и энергетики управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа:

5.1. Совместно с юридическими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, организовать участие на добровольной основе коллективов организаций жилищно-коммунальной отрасли, жителей многоквартирных домов жилищного фонда Грязовецкого муниципального округа в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, ремонту детских, хозяйственных, контейнерных площадок, территорию вокруг контейнерных площадок и подъезды к ним, очистке подвалов, чердаков многоквартирных домов.

5.2. В срок до 15.04.2024 разработать и представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа предложения в план проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа организациями жилищно-коммунальной отрасли, жителями многоквартирных домов жилищного фонда Грязовецкого муниципального округа.

5.3. Совместно с юридическими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обеспечить завоз растительной земли, саженцев деревьев и кустарников для озеленения придомовых территорий, устройства газонов, разбивки клумб, посадки цветочной рассады на придомовых территориях.

5.4. Совместно с юридическими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обеспечить удаление самовольно размещенных рекламных и иных объявлений, надписей и изображений на фасадах многоквартирных домов муниципального жилищного фонда.

5.5. Совместно с юридическими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обеспечить своевременный вывоз порубочных остатков после проведения работ по обрезке деревьев и кустарников на придомовых территориях.

5.6. Еженедельно предоставлять информацию о выполненных организациями жилищно-коммунальной отрасли, жителями многоквартирных домов жилищного фонда Грязовецкого муниципального округа работах согласно плану проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в штаб по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

6. Отделу благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа:

6.1. В срок до 15.04.2024 разработать и представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа предложения в план проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

6.2. Совместно с руководителями подрядных организаций, обеспечивающих содержание автомобильных дорог регионального и местного значений, обеспечить качественную своевременную уборку и вывоз мусора с придорожных полос, остановочных павильонов.

6.3. Еженедельно предоставлять информацию о выполненных работах согласно плану проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в штаб по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

7. Отделу природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа:

7.1. В срок до 15.04.2024 разработать и представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа предложения в план проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

7.2. Обеспечить контроль своевременного вывоза порубочных остатков производителями работ по обрезке и вырубке деревьев и кустарников, получившими разрешение на производство работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Грязовецкого муниципального округа.

7.3. Организовать очистку от мусора водных объектов Грязовецкого муниципального округа в рамках Всероссийской акции «Вода России».

7.4. Еженедельно предоставлять информацию о выполненных работах согласно плану проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в штаб по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

8. Управлению образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа и БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»:

8.1. В срок до 15.04.2024 представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа план проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в подведомственных и подотчетных муниципальных образовательных учреждениях Грязовецкого муниципального округа.

8.2. Обеспечить проведение мероприятий по санитарной очистке территорий муниципальных образовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа, а также прилегающих территорий; вывоз отходов производства и потребления, санитарную обрезку деревьев и кустарников, уборку сухих деревьев и кустарников, вывоз порубочных остатков.

8.3. Еженедельно предоставлять информацию о выполненных в подведомственных и подотчетных муниципальных образовательных учреждениях Грязовецкого муниципального округа работах согласно плану проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в штаб по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

9. Управлению по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа и БУ «Центр развития физической культуры и спорта»:

9.1. В срок до 15.04.2024 представить в штаб по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа план проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в подведомственных и подотчетных учреждениях Грязовецкого муниципального округа.

9.2. Организовать и обеспечить проведение работ по санитарной очистке, ремонту и эстетическому оформлению плоскостных спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности Грязовецкого муниципального округа, санитарной очистке прилегающих территорий.

9.3. Обеспечить подготовку мест массового отдыха населения к работе в летний период в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

9.4. Еженедельно предоставлять информацию о выполненных в подведомственных и подотчетных учреждениях Грязовецкого муниципального округа работах согласно плану проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа в штаб по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа.

10. Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа организовать работы по приведению наземного подвижного состава городского общественного транспорта в надлежащее санитарное и эстетическое состояние.

11. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм:

11.1. Организовать участие коллективов в двухмесячнике по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа на добровольной основе.

11.2. Привести в надлежащее санитарное состояние территории организаций всех организационно-правовых форм, прилегающие территории и обеспечить очистку от ТКО, сухой травы и листвы, произвести санитарную обрезку деревьев и кустарников, вывоз порубочных остатков, а также уборку сухих деревьев и кустарников, устройство цветников.

12. Управляющему делами, руководителю аппарата администрации Грязовецкого муниципального округа обеспечить информационное сопровождение проводимой работы по благоустройству и санитарной очистке территории Грязовецкого муниципального округа через средства массовой информации и в сети Интернет.

13. Должностным лицам администрации Грязовецкого муниципального округа и её структурных подразделений, начальникам территориальных управлений, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, усилить работу по наблюдению за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) правил благоустройства территории, чистоты и порядка.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.

15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Грязовецкого муниципального округа С.А. Фёкличев

Приложение 1

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 04.04.2024 № 863

**Состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа**

**Руководитель штаба:**

Фёкличев Сергей Александрович - глава Грязовецкого муниципального округа.

**Заместители руководителя штаба:**

Казунин Андрей Васильевич – первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию.

**Секретарь штаба:**

Животова Елена Валериевна – начальник отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа.

**Члены штаба:**

Рогалева Татьяна Викторовна - управляющий делами, руководитель аппарата администрации Грязовецкого муниципального округа;

Патракеева Татьяна Александровна – начальник управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;

Клименко Юлия Дмитриевна – начальник управления по культуре, спорту и туризму Грязовецкого муниципального округа;

Холодилова Надежда Александровна – начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;

Каргин Сергей Геннадьевич – заместитель главы округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа;

Алексеев Роман Викторович – начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа;

Серова Светлана Витальевна – начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа;

Богословская Наталья Владимировна – начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа;

Суркова Светлана Алексеевна – начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа;

Смирнов Олег Владимирович – начальник Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа;

Глазова Валентина Ивановна – начальник Юровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа.

Приложение 2

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 04.04.2024 № 863

**План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа**

| №  п/п | Мероприятия | Ответственные за организацию мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и размещение на информационных стендах, досках объявлений, в газете «Сельская Правда», на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа информационного обращения к населению с призывом об активном участии в двухмесячнике | - Управляющий делами, руководитель аппарата администрации Грязовецкого муниципального округа;  - АУ «Редакция газеты Сельская Правда» Грязовецкого муниципального округа;  - ТСЖ (председатели). | до 22.04.2024 |
| 2 | Проведение санитарной уборки территорий предприятий, организаций и учреждений в рамках двухмесячника | - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел жилищного, коммунального хозяйства и энергетики управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  Рекомендовано:  - предприятия ЖКХ, УК (руководители);  - ТСЖ (председатели);  - организации, независимо от форм собственности;  - собственники индивидуального жилищного фонда. | еженедельно (в соответствии с погодными условиями) |
| 3 | Проведение санитарной уборки улиц, скверов, общественных мест в населенных пунктах Грязовецкого муниципального округа в рамках двухмесячника | - Отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа. | еженедельно (в соответствии с погодными условиями) |
| 4 | Приведение в надлежащее состояние придорожных полос автомобильных дорог, остановочных павильонов и очистка от мусора в рамках двухмесячника | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  Рекомендованно:  - подрядные организации, обеспечивающие содержание автомобильных дорог регионального и местного значений (руководители). | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 5 | Проведение работ по ремонту объектов военно-мемориального назначения, благоустройству, озеленению и санитарной очистке их территорий к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа. | до 6.05.2024 |
| 6 | Выполнение работ по санитарной очистке территорий общественных кладбищ и прилегающих территорий | - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 7 | Работа с организациями всех форм собственности по информированию об обязанностях по содержанию территории, в том числе прилегающей | - Управляющий делами, руководитель аппарата администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел жилищного, коммунального хозяйства и энергетики управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа  - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа. | постоянно |
| 8 | Очистка территорий от мусора и несанкционированных свалок в рамках двухмесячника | - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел жилищного, коммунального хозяйства и энергетики управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа.  Рекомендовано:  - предприятия ЖКХ, УК;  - ТСЖ (председатели);  - организации, независимо от форм собственности;  - собственники индивидуального жилищного фонда. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 9 | Контроль над осуществлением сбора и вывоза мусора в рамках двухмесячника | - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 10 | Мониторинг качества, учет количественных показателей проводимых мероприятий по уборке мусора в рамках двухмесячника | - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 11 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников; вывоз и утилизация порубочных остатков | - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа.  Рекомендовано:  - организации, независимо от форм собственности;  - предприятия ЖКХ, УК (руководители);  - ТСЖ (председатели);  - собственники зданий и сооружений;  - собственники индивидуального жилищного фонда. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 12 | Приведение в надлежащее состояние фасадов, всех внешних элементов зданий  и сооружений | Рекомендовано:  - предприятия ЖКХ, УК;  - ТСЖ (председатели);  - собственники зданий и сооружений;  - собственники индивидуального жилищного фонда. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 13 | Ремонтно-восстановительные работы элементов детских  спортивных и игровых площадок, в т. ч. окраска, засыпка песка в песочницы | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа;  Рекомендовано:  - предприятия ЖКХ, УК;  - ТСЖ (председатели);  - собственники индивидуального жилищного фонда. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 14 | Устройство цветников; побелка деревьев. | Рекомендовано:  - предприятия ЖКХ, УК;  - организации, независимо от форм собственности;  - ТСЖ (председатели);  - собственники индивидуального жилищного фонда. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 15 | Проведение акарицидной обработки на территории мест массового отдыха населения, садово-огородных участков | - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 16 | Проведение работ по дератизации территорий крупных населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа, в том числе домовой дератизации | - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа. | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 17 | Организация благоустройства и санитарной очистки водных объектов | - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа; | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 18 | Обеспечить подготовку мест массового отдыха населения к работе в летний период в соответствии с требованиями санитарного законодательства | - Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа;  - БУ «Центр развития физической культуры и спорта». | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 19 | Проведение работ по санитарной очистке, ремонту и эстетическому оформлению плоскостных спортивных сооружений, санитарной очистке прилегающих территорий. | - Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа.  - БУ «Центр развития физической культуры и спорта». | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 22 | Проведение работ по приведению наземного подвижного состава городского общественного транспорта в надлежащее санитарное и эстетическое состояние | - Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | с 22.04.2024 по 21.06.2024 |
| 21 | Представление в штаб по благоустройству и санитарной очистке на территории Грязовецкого муниципального округа информацию о выполненных работах по санитарной очистке и благоустройству. | - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Отдел жилищного, коммунального хозяйства и энергетики управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;  - Начальники территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа | с 22.04.2024 еженедельно по пятницам |