- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы» за 2024 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | общая протяженность освещенных частей улиц, проездов |  | км | 395,1 | 393,7 | 393,7 |  |
| 2 | количество установленных малых архитектурных форм и уличной мебели на общественных территориях |  | ед. | 12 | 5 | 18 |  |
| 3 | количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства |  | ед. | 23 | 10 | 10 |  |
| 4 | доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий, от общей численности граждан, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых были благоустроены |  | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5 | доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве общественных территорий, от общей численности граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых были реализованы проекты благоустройства общественных территорий |  | % | 0,8 | 2,3 | 2,3 |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | количество установленных (замененных) светильников сетей уличного освещения | ед. | 138 | 180 | 349 |  |
| 7 |  | площадь территории озеленения, приведенная в нормативное состояние | га | 2,0 | 2,0 | 74,59 |  |
| 8 |  | количество благоустроенных мест отдыха населения | ед. | 1 | 4 | 7 |  |
| 9 |  | протяженность отремонтированных подъездных путей к местам захоронения | км | 1,0 | 1,0 | 0 | Проведение ремонтных работ по подъездным путям к местам захоронения в 2024 году не потребовалось. |
| 10 |  | количество благоустроенных памятников и мемориалов воинской славы | ед. | 31 | 31 | 0 | На территории Грязовецкого муниципального округа находятся 31 памятник, на которых ежегодно выполняются работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий военно-мемориального назначения, а также работы по ремонту объектов в рамках двухмесячника без затрачивания денежных средств. |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 3 | 4 |  |
| 12 |  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек | % | 12,20 | 7,32 | 7,32 |  |
| 13 |  | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 4 | 4 |  |
| 14 |  | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек | % | 6,25 | 18,2 | 18,2 |  |
| 15 |  | количество проектов, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства | ед. | 2 | 2 | 5 |  |

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы» за 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель |  |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  |  | достигнутые |  |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидо-ровское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретено 160 светодиодных светильников и 74 дуговых ртутных ламп, заменено 118 светильников и 60 ламп ДРЛ, оплата электроэнергии 2 038 280 кВтч, заключение государственной экспертизы на 2 сметы, получено технических условий – 3 шт., обслуживание 1382 светильников, ремонт 10 светильников, установка 10 новых светильников уличного освещения, разработка тех-нических условий на установку 12 дополнительных светильников, замена 9 фотореле, приобретение проводов, 2 договора ГПХ на услуги электрика на 2024 год, контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию светильников уличного освещения; Разработка технических условий на установку 168 дополнительных светильников, разработка смет на проведение работ: проведение работ по установке 73 шт. новых светильников и 95 шт. светильников на существующие опоры; Положительное заключение государственной экспертизы, Кадастровые работы по установке новой линии УО на дополнительные светильники (п.Льнозавод, п.Плоское, д.Вараксино) |  |  | Приобретено 224 светодиодных светильника и 121 дуговую ртутную лампу, заменено(установлено) 181 светильник и 120 ламп ДРЛ, оплачено электроэнергии в размере 2055280 кВтч, получено заключение государственной экспертизы по 2 сметам, получены технические условия — 3 шт., проведено обслуживание 1592 светильников, выполнен ремонт 24 светильников, произведена установка 10 новых светильников уличного освещения, разработаны технические условия на установку 12 дополнительных светильников, заменено 9 фотореле, приобретены провода, заключено 2 договора ГПХ на услуги электриков на 2024 год, заключен контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию светильников уличного освещения; установлены 4 новых светильника; разработаны технические условия на установку 168 дополнительных светильников, разработаны сметы на проведение работ: установка 73 новых светильников и 95 светильников на существующие опоры; положительное заключение государственной экспертизы подготовлен 1 техплан, проведены кадастровые работы по установке новой линии уличного освещения на дополнительные светильники в п. Льнозавод, п. Плоское, д. Вараксино. | нет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. «Приоб ретение свети льников улич ного освеще ния и ламп дуговых ртут ных ламп» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение 89 светодиодных светильников, 109 дуговых ртутных ламп |  | Приобретено 89 светодиодных светильника, 109 дуговых ртутных ламп |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. «Услу ги по замене ламп и свети льников ули чного освеще ния» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Услуги по замене 82 светильников и 108 ламп ДРЛ |  | Выполнены услуги по замене 82 светильников и 108 ламп ДРЛ |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. «Опла та энергии на уличное осве щение, в том числе памят ника п. Вохто га, видеона-блюдение п. Вохтога» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплата электроэнергии 35000 кВтч |  | Проведена оплата электроэнергии 35000 кВтч |  | нет |
| 5 | Мероприятие 1.1.4. «Расходы на организацию уличного освещения за счет субсидии из областного бюджета» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплата электроэнергии 455000,0 кВтч |  | Проведена оплата электроэнергии 455000,0 кВтч |  | нет |
| 6 | Мероприятие 1.1.5. «Государственная экспертиза смет» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Заключение государственной экспертизы на 2 сметы |  | Получено заключение государственной экспертизы на 2 сметы |  | нет |
| 7 | Мероприятие 1.1.6. «Технологическое присое динение энер гопринимающих устро йств» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Получение технических условий – 7 шт. |  | Получены технические условия – 7 шт. |  | нет |
| 8 | Мероприятие 1.1.7. «Расходы на текущее содержание системы уличного освещения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обслуживание 1358 светильников |  | Проведено обслуживание 1358 светильников (установлено 35 новых светильников) |  | нет |
| 9 | Мероприятие 1.1.8. «Расхо ды на органи зацию улич ного освеще ния (оплата электроэнергии и услуг по передаче эл. энергии)» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплата за 900000 кВтч |  | Проведена оплата за 900000 кВтч |  | нет |
| 10 | Мероприятие 1.1.9. «Расходы на электроэ нергию по уличному освещению» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплачено 92980 кВт |  | Проведена оплата за 92980 кВт |  | нет |
| 11 | Мероприятие 1.1.10. «Услу ги по ремон ту уличного освещения и приобретение светильни ков» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Ремонт 24 светильников, приобретение 26 светильников и электроматерилов |  | Выполнен ремонт 24 светильников, приобретено 26 светильников и электроматерилов |  | нет |
| 12 | Мероприятие 1.1.11. «Расхо ды на теку щее содержа ние системы уличного освещения» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Установка 4 новых светильни-ков уличного освещения. |  | Установлены 4 новых светильника уличного освещения. |  | нет |
| 13 | Мероприятие 1.1.12. «Расходы на электроэнер гию по уличному освещению» | Перцевское территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплачено 110500 кВтч |  | Проведена оплата 110500 кВтч |  | нет |
| 14 | Мероприятие 1.1.13. «Расходы на текущее содержание системы уличного освещения» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Установка 4 новых светильников, замена 20 светильников, обслуживание 234 светильников уличного освещения |  | Установлены 4 новых светильника, заменено 20 светильников, проведено обслуживание 234 светильников уличного освещения |  | нет |
| 15 | Мероприятие 1.1.14. «Услуги по ремонту уличного освещения и приобретение светиль-ников» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение 23 светильников и электроматериалов |  | Приобретено 23 светильника и электроматериалов |  | нет |
| 16 | Мероприятие 1.1.15. «Расходы на текущее содержание системы уличного освещения» | Ростиловское территориаль ное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 16 дополнительных светильников |  | Разработаны технические условия на установку 16 дополнительных светильников |  | нет |
| 17 | Мероприятие 1.1.16. «Расходы на оплату электроэнергии» | Ростиловское территориаль ное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Потребление 166600 кВтч |  | Проведена оплата за потребленную электроэнергию 166600 кВтч |  | нет |
| 18 | Мероприятие 1.1.17. «Услу ги по ремон ту уличного освещения и приобретение светильни ков» | Ростиловское территориаль ное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Замена 28 светильников, 12 ламп, замена 6 фотореле. Приобретение 31 светильников, 12 ламп, провод. |  | Заменено(установлено) 35 светильников, 12 ламп, 6 фотореле. Приобретено 31 светильник, 12 ламп, провод. |  | нет |
| 19 | Мероприятие 1.1.18. «Обслуживание сетей уличного освещения» | Сидоровское территориаль ное управление администра ции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Замена 14 шт. светильников и 3 шт. фотореле |  | Заменено 14 шт. светильников и 3 шт. фотореле |  | нет |
| 20 | Мероприятие 1.1.19. «Прио бретение материалов для ремонта сетей улично го освеще ния» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение 5 шт. светильников |  | Приобретено 5 шт. светильников |  | нет |
| 21 | Мероприятие 1.1.20. «Расходы на оплату электроэнергии» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплачено 135200 кВт |  | Проведена оплата 135200 кВт |  | нет |
| 22 | Мероприятие 1.1.21. «Расходы на оплату электроэнергии по уличному освещению» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплачено 160000кВтч |  | Проведена оплата 160000кВтч |  | нет |
| 23 | Мероприятие 1.1.22. «Расхо ды на органи зацию и об-служивание систем улич ного освеще ния» | Юровское территориаль-ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 2 договора ГПХ на услуги электрика на 2024 год, контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию светильников уличного освещения, приобретение 50 светильников уличного освещения |  | Заключены 2 договора ГПХ на услуги электрика на 2024 год, заключен контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию светильников уличного освещения, приобретено 50 светильников уличного освещения |  | нет |
| 24 | Мероприятие 1.1.23. «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 35 светильников, разработка смет на проведение работ, проведение работ по установке 5 светильников на существующие опоры, 20 дополнительных светильников и 10 светильников с новым строительством линии уличного освещения |  | Разработаны технические условия на установку 35 светильников, разработаны сметы на проведение работ, выполнены работы по установке 5 светильников на существующие опоры, 20 дополнительных светильников и 10 светильников с новым строительством линии уличного освещения |  | нет |
| 25 | Мероприятие 1.1.24. «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 33 дополнительных светильников, разработка смет на проведение работ, проведение работ по установке 33 светильников с новым строительством линии уличного освещения |  | Разработаны технические условия на установку 33 дополнительных светильников, разработаны сметы на проведение работ, проведены работы по установке 33 светильников с новым строительством линии уличного освещения |  | нет |
| 26 | Мероприятие 1.1.25. «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 14 дополнительных светильников, разработка смет на проведение работ, проведение работ по установке 2 шт. новых светильников и 12 шт. светильников на существующие опоры |  | Разработаны технические условия на установку 14 дополнительных светильников, разработаны сметы на проведение работ, проведены работы по установке 2 шт. новых светильников и 12 шт. светильников на существующие опоры |  | нет |
| 27 | Мероприятие 1.1.26. «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 20 дополнительных светильников, разработка смет на проведение работ, проведение работ по установке 3 шт. новых светильников и 17 шт. светильников на существующие опоры |  | Разработаны технические условия на установку 20 дополнительных светильников, разработаны смеы на проведение работ, проведены работы по установке 3 шт. новых светильников и 17 шт. светильников на существующие опоры |  | нет |
| 28 | Мероприятие 1.1.27. «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 9 дополнительных светильников, разработка смет на проведение работ, проведение работ по установке 7 шт. новых светильников и 2 шт. светильников на существующие опоры |  | Разработаны технические условия на установку 9 дополнительных светильников, разработаны сметы на проведение работ, проведены работы по установке 7 шт. новых светильников и 2 шт. светильников на существующие опоры |  | нет |
| 29 | Мероприятие 1.1.28. «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 15 дополнительных светильников, разработка смет на проведение работ, проведение работ по установке 11 шт. новых светильников и 4 шт. светильников на существующие опоры |  | Разработаны технические условия на установку 15 дополнительных светильников, разработаны сметы на проведение работ, проведены работы по установке 11 шт. новых светильников и 4 шт. светильников на существующие опоры |  | нет |
| 30 | Мероприятие 1.1.29. «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка технических условий на установку 42 дополнительных светильников, разработка смет на проведение работ, проведение работ по установке 1 шт. новых светильников и 41 шт. светильников на существующие опоры |  | Разработаны технические условия на установку 42 дополнительных светильников, разработаны сметы на проведение работ, проведены работы по установке 1 шт. новых светильников и 41 шт. светильников на существующие опоры |  | нет |
| 31 | Мероприятие 1.1.30. «Расходы на проведение повторной государственной экспертизы ПСД по строительству сети уличного освещения в р.п. Вохтога по ул. Железнодорожная до ул.Ленина» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Положительное заключение государственной экспертизы |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы |  | нет |
| 32 | Мероприятие 1.1.31. «Расходы на составление из-менений ПСД по строительству сети уличного освещения в р.п. Вохтога по ул. Железнодорожная до ул.Ленина» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Составление проектно-сметной документации |  | Составлена проектно-сметная документация |  |  |
| 33 | Мероприятие 1.1.32. «Расходы на подготов ку технического плана сооружения: электри ческие сети уличного освеще ния в рп.Вохто га ул.Железнодорож ная до ул. Ленина» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 1 техплан |  | Подготовлен 1 техплан |  |  |
| 34 | Мероприятие 1.1.33. «Услуги по кадастровым работам системы уличного освещения» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Кадастровые работы по установке новой линии УО на дополнительные светильники (п.Льнозавод, п.Плоское, д.Вараксино) |  | Выполнены кадастровые работы по установке новой линии УО на дополнительные светильники (п.Льнозавод, п.Плоское, д.Вараксино) |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание территории озеленения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципально-го округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка от клещей 12 детских площадок и 2 парков, ние 4 детских площадок, опиливание 158 деревьев, обработка 5,93 га парков, выкашивание 92,96 га травы, покос территории кладбища 17,4 га ,уборка 9 дворовых территорий, проведение 5 субботников, подготовка территории к Новогодним мероприятиям 3 населенных пункта, ремонт мостика через реку, спил кустарника, обработка от клещей 1,024 га, благоустройство 10 клумб, уборка от мусора 5 территорий, приобретение строительных материалов, краски, приобретение 50 мусорных мешков 240л, 30 хозяйственных перчаток, 20 утепленных хозяйственных перчаток, 4 снеговых лопаты пластик, 5 снеговых лопат металл, 4 пластиковых метлы |  | Проведена обработка от клещей 12 детских площадок и 3 парков, 4 детских площадок, опилено 161 аварийное дерево, обработано 3,93 га парков, выкашено 92,46 га травы, проведена уборка 9 дворовых территорий, проведено 5 субботников, выполнен ремонт мостика через реку, спилен кустарник, благоустройство 10 клумб, проведена уборка от мусора 5 территорий, приобретены масла, бензин и лески для косы, спилен кустарник, Приобретена рассада для клумб около административного здания |  | нет |
| 36 | Мероприятие 1.2.1. «Дезинсекция клещей на территории детских площадок» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка от клещей 4 детских площадок |  | Проведена обработка от клещей 3 детских площадки (1,5га) |  | нет |
| 37 | Мероприятие 1.2.2. «Окашивание детских площадок, памятника и территории ТУ Вохтожское» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание 4 детских площадок |  | Окосили 4 детских площадки, окошено 5,6 га территории ТУ Вохтожское (за 1 покос) |  | нет |
| 38 | Мероприятие 1.2.3. «Опиливание деревьев» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Опиливание 150 деревьев |  | Опилено 150 деревьев |  | нет |
| 39 | Мероприятие 1.2.4. «Дератизация, дезинсекция парков» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка 3,93 га парков |  | Обработано 3,93 га парков |  | нет |
| 40 | Мероприятие 1.2.5. «Выкашивание травы на территории города» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Выкашивание 20,56 га территории города |  | Окосили 20,56 га территории города |  | нет |
| 41 | Мероприятие 1.2.7. «Уборка территории поселения, организация субботни ков» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка 9 дворовых территорий, проведение 5 субботников |  | Проведена уборка 9 дворо-вых территорий, проведено 5 субботников |  | нет |
| 42 | Мероприятие 1.2.8. «Окашивание травы общественных территорий» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание травы 7,0 га |  | Проведено окашивание травы 7,0 га |  | нет |
| 43 | Мероприятие 1.2.9. «Спил и уборка аварийных деревьев» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Спил 10 деревьев |  | Спилено 10 деревьев |  | нет |
| 44 | Мероприятие 1.2.11. «Благоустройство внутридомовых территорий» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Ремонт мостика через реку |  | Проведен ремонт мостика через реку |  | нет |
| 45 | Мероприятие 1.2.12. «Окашивание травы общественных территорий» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание травы 19 га, приобре6тение масла, бензина и лески для косы, спил кустарника |  | Проведено окашивание травы 19 га, приобретены масла, бензин и лески для косы, спилен кустарник |  | нет |
| 46 | Мероприятие 1.2.14. «Расходы по окашиванию травы» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципально-го округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание травы 30 га |  | Окошено 30 га травы |  | нет |
| 47 | Мероприятие 1.2.15. «Расходы по противоклещевой обработке парков, детских площадок» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципально-го округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка 9 детских площадок, 2 парков |  | Обработано 9 детских площадок, 2 парка |  | нет |
| 48 | Мероприятие 1.2.16. «Расходы по противоклещевой обработке парков, детских площадок» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципально-го округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Благоустройство 10 клумб |  | Благоустроено 10 клумб |  | нет |
| 50 | Мероприятие 1.2.18. «Дератизация, дезинсекция парков» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка парка в д. Юрово 2 га |  | Обработан парк в д. Юрово 2 га |  | нет |
| 51 | Мероприятие 1.2.19. «Окашивание территории» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание д. Юрово и старинного парка три покоса за сезон (площадь одного покоса 5,5га), окашивание 5 населенных пунктов два покоса (площадь одного покоса 10,4 га) |  | Окошены территории в д. Юрово и старинного парка три покоса за сезон (площадь одного покоса 5,5га), окашивано 5 населенных пунктов два покоса (площадь одного покоса 10,4 га) |  | нет |
| 52 | Мероприятие 1.2.24. «Спил 1 аварийного дерева в населенном пункте жд.ст.Стеблево» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Спил 1 аварийного дерева в населенном пункте жд.ст.Стеблево |  | Спилено 1 аварийное дерево в населенном пункте жд.ст.Стеблево |  | нет |
| 53 | Мероприятие 1.2.25. «Приобретение рассады» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение рассады для клумб около административного здания |  | Приобретена рассада для клумб около административного здания |  | нет |
| 54 | Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство мест захоронения и памятных мест» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципально-го округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Дезинсекция клещей на территории (1раз), уборка и вывоз мусора на территории кладбища 530,2 м3, обработка 14 кладбищ, планировка территории, уборка 10 деревьев, покос травы 29,94 га, спил 8 деревьев, устройство 1,0 км подъездных путей, дезинсекция территории кладбищ от клещей 9,6 га, доставка 50т песчано-гравийной смеси, устройство ограждения на кладбище д.Никола Пенье, Уточнение границ 1 земельного участка, оценка срубленных насаждений, Установление санитарных защитных зон 1 объекта (кладбища), Приобретение брелков (732 номеров), Уточнение границ и площади земельного участка под кладбище |  | Проведена дезинсекция клещей на территории (1раз), уборка и вывоз мусора с территорий кладбищ 649, м3 и по уборке мусора на кладбище с.Сидорово, обработка 14 кладбищ и дезинсекция территории кладбищ от клещей 6,4 га, Проведена планировка территории на Новом кладбище, спилено и убрано 30 деревьев, проведен покос травы 10,34 га, Выполнены работы по устройству ограждения на кладбище п.Плоское, Выполнены работы по уточнению границ 1 земельного участка, оценка срубленных насаждений, Установление санитарных защитных зон 1 объекта (кладбища), Проведены кадастровых работ 23 кладбищ, Приобретение брелков (3232 номеров) и хомуты, , Проведены работы по межеванию 2х земельных участков под кладбищами, Приобретены материалы для проведения инвентаризации кладбищ, Приобретены пескобетона для ремонта памятника 2 упаковки, Проведена расчистка к 3 кладбищам п.Плоское, д.Горка, д.Рождество |  | нет |
| 55 | Мероприятие 1.3.1. «Дезинсекция клещей на территории кладбищ» | Вохтожское территори-альное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Дезинсекция клещей на тер-ритории (1раз) |  | Проведена дезинсекция клещей на территории (1раз) |  | нет |
| 56 | Мероприятие 1.3.2. «Обращение с ТКО уборка и вывоз мусора на территории кладбища» | Вохтожское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка и вывоз мусора на территории кладбища (90м3) |  | Проведена уборка и вывезен мусор с территории кладбища (90м3) |  | нет |
| 57 | Мероприятие 1.3.3. «Вывоз мусора с территории кладбища» | Грязовецкое территори-альное управле ние админист рации Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз мусора 254,5 куб.м. |  | Вывозен мусор 254,5 куб.м. |  | нет |
| 58 | Мероприятие 1.3.4. «Дератизация, дезинсекция территории кладбища» | Грязовецкое территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка двух кладбищ |  | Проведена обработка двух кладбищ |  | нет |
| 59 | Мероприятие 1.3.5. «Благоустройство территории Нового кладбища» | Грязовецкое территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Планировка территории, утилизация мусора на Новом кладбище площадью 7,7 га |  | Проведена планировка тер-ритории, утилизация мусора на Новом кладбище площадью 7,7 га |  | нет |
| 60 | Мероприятие 1.3.7. «Уборка деревьев, представляющих угрозу на территории кладбища» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка 10 деревьев |  | Убрано 10 деревьев |  | нет |
| 61 | Мероприятие 1.3.8. «Покос травы и спил деревьев» | Комьянское территори-альное управле ние админист рации Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Покос травы 1,0 га, спил 2 деревьев |  | Проведен покос травы 1,0 га, Спилено 2 деревьев |  | Техническая ошибка (опечатка) |
| 62 | Мероприятие 1.3.9. «Уборка и вывоз мусора с территорий кладбищ» | Комьянское территори-альное управле ние админист рации Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз мусора 17 м3 |  | Вывезен мусор 17 м3 |  | нет |
| 63 | Мероприятие 1.3.10. «Дезинсекция территорий кладбищ» | Комьянское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Дезинсекция 2 кладбищ |  | Проведена дезинсекция 2 кладбищ |  | нет |
| 64 | Мероприятие 1.3.12. «Уборка кустов и вывоз мусора» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 66,8 м3 |  | Вывезено 66,8 м3 мусора |  | нет |
| 65 | Мероприятие 1.3.13. «Окашивание территорий кладбищ» | Перцевское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание 5,5 га |  | Проведено окашивание 5,5 га |  | нет |
| 66 | Мероприятие 1.3.14. «Дезинсекция территорий кладбищ» | Перцевское территори-аль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Дезинсекция территории кладбищ от клещей 3,4 га |  | Проведена дезинсекция территории кладбищ от клещей 3,4 га |  | нет |
| 67 | Мероприятие 1.3.16. «Услуги по противоклещевой обработ ке» | Ростиловское территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка 6 кладбищ |  | Проведена обработка 6 кладбищ |  | нет |
| 68 | Мероприятие 1.3.17. «Услуги по уборке и вывозу мусора» | Ростиловское территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 54 куб.м. мусора |  | Вывезено мусора 54 куб.м. мусора |  | нет |
| 69 | Мероприятие 1.3.18. «Расходы по окашиванию мест захоро нений» | Ростиловское территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание 2,84 га |  | Проведено окашивание 2,84 га |  | нет |
| 70 | Мероприятие 1.3.19. «Расходы по окашиванию мест захоронений» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство ограждения на кладбище п.Плоское |  | Выполнены работы по устройству ограждения на кладбище п.Плоское |  |  |
| 71 | Мероприятие 1.3.20. «Дезинсекция от клещей территории 4 кладбищ (с.Сидорово,д.Раменье, д. Бакланка, с.Сеньга)» | Сидоровское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Дезинсекция 4 кладбищ 3,2 га |  | Проведена дезинсекция 4 кладбищ 3,2 га |  | нет |
| 72 | Мероприятие 1.3.21. «Вывоз с ТБО кладбище с.Сеньга» | Сидоровское территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывезено 9 м3 мусора |  | Вывезено 9 м3 мусора |  | нет |
| 73 | Мероприятие 1.3.25. «Покос травы на кладбищах» | Юровское территори-альное управление ад-министрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Покос территории кладбища около с Минькино и д.Охлюево 2 раза за сезон (площадь 1 покоса 1,0 га) |  | Выполнен покос территории кладбища около с Минькино и д.Охлюево 2 раза за сезон (площадь 1 покоса 1,0 га) |  | нет |
| 74 | Мероприятие 1.3.27. «Дератизация, дезинфек ция кладбищ» | Юровское территориаль-ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка 3 га кладбищ |  | Проведена обработка 3 га кладбищ |  | нет |
| 75 | Мероприятие 1.3.29. «Ликвидация несанкционированных свалок на кладбище» | Юровское территориаль-ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывезено мусора 90 куб.м |  | Вывезен мусор 90 куб.м |  | нет |
| 76 | Мероприятие 1.3.30. «Уборка деревьев, и очистка территории кладбищ» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка 18 деревьев, вынос 60 м3 мусора |  | Убрано 18 деревьев, вывезено 60 м3 мусора |  | нет |
| 77 | Мероприятие 1.3.31. «Кадастровые работы, услуги оценщика» | Грязовецкое территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уточнение границ 1 земельного участка, оценка срубленных насаждений |  | Выполнены работы по уточнению границ 1 земельного участка, оценка срубленных насаждений |  | нет |
| 78 | Мероприятие 1.3.32. «Установление санитарных защитных зон кладбища» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Установление санитарных защитных зон 1 объекта (кладбища) |  | Установлены санитарные защитные зоны 1 объекта (кладбища) |  | нет |
| 79 | Мероприятие 1.3.33. «Проведение кадастровых работ» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Проведение кадастровых работ двух кладбищ |  | Проведены кадастровых работ двух кладбищ |  | нет |
| 80 | Мероприятие 1.3.34. «Договор ГПХ – уборка мусора на кладбище с. Сидорово» | Сидоровское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Проведение работ по уборке мусора на кладбище с.Сидорово |  | Проведены работы по уборке мусора на кладбище с.Сидорово |  | нет |
| 81 | Мероприятие 1.3.35. «Межевание кладбищ» | Сидоровское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Проведение работ по межеванию 2х земельных участков под кладбищами |  | Проведены работы по межеванию 2х земельных участков под кладбищами |  | нет |
| 82 | Мероприятие 1.3.36. «Приобретение материа лов для проведения инвентариза ции кладбищ» | Сидоровское территори-альное управ ление админи страции Грязо вецкого муни ципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение материалов для проведения инвентаризации кладбищ |  | Приобретены материалы для проведения инвентаризации кладбищ |  | нет |
| 83 | Мероприятие 1.3.37. «Приобретение пескобетона для ремонта памятника» | Юровское территориаль-ное управление администра ции Грязовец кого муници пального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение пескобетона для ремонта памятника 2 упаковки |  | Приобретены пескобетона для ремонта памятника 2 упаковки |  | нет |
| 84 | Мероприятие 1.3.38. «Кадастровые работы для уточнения границ земельных участков на 5 кладбищах» | Вохтожское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 5 заключений |  | Получены 5 заключений на кадастровые работы |  | нет |
| 85 | Мероприятие 1.3.39. «Приобретение мате риалов для проведения инвентаризации клад бищ» | Вохтожское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение брелков (2500 номеров) и хомутов |  | Приобретены брелки (2500 номеров) и хомуты |  | нет |
| 86 | Мероприятие 1.3.40. «Услуги по расчистке подъездных путей к местам захоронений» | Ростиловское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Расчистка к 3 кладбищам п.Плоское, д.Горка, д.Рождество |  | Проедена расчистка к 3 кладбищам п.Плоское, д.Горка, д.Рождество |  | нет |
| 87 | Мероприятие 1.3.41. «Услуги по кадастро вым работам мест захоронений» | Ростиловское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 12 кладбищ |  | Выполнены кадастровые работы 12 кладбищ |  | нет |
| 88 | Мероприятие 1.3.42. «Установление границ земельных участков под кладбищами» | Комьянское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Проведение кадастровых работ 4 кладбищ |  | Проведены кадастровые работы 4 кладбищ |  | нет |
| 89 | Мероприятие 1.3.43. «Приобретение матери алов для проведения инвентаризации кладбищ» | Ростиловское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение брелков (732 номеров) |  | Приобретены брелки (732 номеров) |  | нет |
| 90 | Мероприятие 1.3.44. «Уточнение границ и площади земельного участка (для размеще ния городского кладбища)» | Грязовецкое территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уточнение границ и площади земельного участка под кладбище |  | Выполнены работы по уточнению границ и площади земельного участка под кладбище |  | нет |
| 91 | Основное мероприятие 1.4. «Организация благоустройства мест отдыха населения» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидо-ровское территориаль-ное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Благоустройство территории (вывоз мусора, подметание территории) 17788 куб.м. мусора, содержание 64 контейнерных площадок, демонтаж и установка новогодних елей 14 шт., проведение гос.экспертизы сметной документации 5 шт., ремонт существующих детских площадок 6 шт., приобретение информационных щитов на детские площадки, установка подвесных скамей – 3 шт, приобретение 1 арт-объекта, ремонт и содержание, сбор мостовых на 1 ярмарке, изготовление 2 схем расположения земельных участков под объектами бла-гоустройства, приобретение праздничной атрибутики (украшения, баннеры), определение границ зем. участков по объекту пешеходный мост д.Слобода, территории парков д.Слобода, изготовление смет по благоустройству, оплата по договору ГПХ дворникам, уборка 5 территорий населенных пунктов и 2 парков, приобретение новогодних украшений, благоустройство детских площадок, приобретение оборудования, окашивание 32 га, обработка от клещей 0,7 га; благоустройство 1 спортивной площадки и 5 детских площадок, благоустройство 1 общественной территории, зачистка тротуарной плитки, обслуживание дренажной системы; устройство площадки для собак; Ремонт перехода ул. Линейная, пешеход. дорожки ул.Колхозная, Юбилейная-Полевая, Утилизация покрышек пневматических шин с металлическим кордом |  | Благоустройство территории (вывоз мусора, подметание территории) 17788 куб.м. мусора, содержание 64 контейнерных площадок, демонтаж и установка новогодних елей 14 шт., проведение гос.экспертизы сметной документации 5 шт., ремонт существующих детских площадок 6 шт., приобретение 2 информационных щитов на детские площадки, установка подвесных скамей – 3 шт, приобретение 1 арт-объекта, ремонт и содержание, приобретены МАФы для собак (4 шт.), сбор мостовых на 1 ярмарке, изготовление 2 схем расположения земельных участков под объектами благоустройства, приобретение праздничной атрибутики (украшения, баннеры), определение границ зем. участков по объекту пешеходный мост д.Слобода, территории парков д.Слобода, изготовление смет по благоустройству, оплата по договору ГПХ дворникам, уборка 5 территорий населенных пунктов и 2 парков, приобретение новогодних украшений, благоустройство детских площадок, приобретение оборудования, окашивание 32 га, обработка от клещей 0,7 га; благоустройство 1 спортивной площадки и 5, устройство ограждения детских площадок, благоустройство 1 общественной территории, зачистка тротуарной плитки, обслуживание дренажной системы; устройство площадки для собак; Ремонт перехода ул. Линейная, пешеход. дорожки ул.Колхозная, Юбилейная-Полевая, Утилизация покрышек пневматических шин с металлическим кордом, Установлено 5 урн |  | нет |
| 92 | Мероприятие 1.4.1. «Услуги по уборке и вывозу мусора при проведении субботников» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 475 куб.м. мусора |  | Вывезено 475 куб.м. мусора |  | нет |
| 93 | Мероприятие 1.4.2. «Содержание оборудован ных и необо рудованных контейнерных площадок» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Содержание 64 контейнерных площадок |  | Выполнено содержание 64 контейнерных площадок |  | нет |
| 94 | Мероприятие 1.4.3. «Ликвидации не-санкционированных свалок» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 1350 куб.м. мусора |  | Вывезено 1350 куб.м. мусора |  | нет |
| 95 | Мероприятие 1.4.4. «Благоустройство террито рии» (зимой-очистка объ ектов от сне га ручным способом, летом- подме тание терри тории, уборка мусора)» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 3987 м2 |  | Выполнено благоустройство территории 3987 м2 |  | нет |
| 96 | Мероприятие 1.4.5. «Содержание тротуаров» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 8 680 м2 |  | Выполнено содержание тротуаров 8 680 м2 |  | нет |
| 97 | Мероприятие 1.4.6. «Демонтаж и установка новогодней ели на центральной площади» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 1 шт. |  | Выполнен демонтаж и установка новогодней ели 1 шт. |  | нет |
| 98 | Мероприятие 1.4.7. «Проведение гос. экспертизы сметной документации» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 5 шт. |  | Проведена государственная экспертиза сметной документации 5 шт. |  | нет |
| 99 | Мероприятие 1.4.9. «Услуги по уборке и вывозу мусора при проведении субботников» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 2537 куб.м. мусора |  | Вывезено 2537 куб.м. мусора |  | нет |
| 100 | Мероприятие 1.4.10. «Госэкспертиза смет» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Заключение государственной экспертизы 3 смет |  | Получено заключение государственной экспертизы 3 смет |  | нет |
| 101 | Мероприятие 1.4.11. «Установка малых архите ктурных форм» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Установка под-весных скамеек – 3 шт, приобрете-ние 1 арт-объекта, ремонт и содержание, приобретение МАФов для собак |  | Выполнена установка под-весных скамеек – 3 шт, приобретение 1 арт-объекта, ремонт и содержание, приобретены МАФы для собак (4 шт.) |  | нет |
| 102 | Мероприятие 1.4.12. «Сбор местовых на ярмарке» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Сбор местовых на 1 ярмарке |  | Выполнен сбор местовых на 1 ярмарке |  | нет |
| 103 | Мероприятие 1.4.13. «Схемы расположения земельных участков» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Изготовление 2 схем располо-жения земельных участков под объектами бла-гоустройства |  | Изготовлены 2 схем располо-жения земельных участков под объектами бла-гоустройства |  | нет |
| 104 | Мероприятие 1.4.14. «Приобретение праздничной атрибутики» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение праздничной атрибутики (украшения, баннеры) |  | Приобретена праздничная атрибутика (украшения, баннеры) |  | нет |
| 105 | Мероприятие 1.4.15. «Уборка территории, вывоз мусора» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка территории д.Слобода, д.Фрол. Вывоз 110м3 мусора |  | Проведена уборка территории д.Слобода, д.Фрол. Вывоз 110м3 мусора |  | нет |
| 106 | Мероприятие 1.4.16. «Украшение территории на празднич ные мероприя тия» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Установка и украшение новогодней елки д.Слобода, д.Фрол, д.Жерноково. Подключение новогодних гирлянд 8 шт, |  | Выполнены работы по установке и украшению новогодних елей в д.Слобода, д.Фрол, д.Жерноково. Подключены новогодние гирлянды 8 шт, |  | нет |
| 107 | Мероприятие 1.4.17. «Кадастровые работы по определению границ земельных участков» | Перцевское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Определение границ земельных участков по объекту пешеходный мост д.Слобода, территории парков д.Слобода, колодец д.Ржища, детская площадка д. Ульяновка, конт. пл. Слобода |  | Определены границы земельных участков по объекту пешеходный мост д.Слобода, территории парков д.Слобода, колодец д.Ржища, детская площадка д. Ульяновка, контейнерных площадок в д. Слобода |  | нет |
| 108 | Мероприятие 1.4.18. «Изготовление и экспертиза смет» | Перцевское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Изготовление 4 смет по благоустройству, экспертиза 1 сметы |  | Изготовлены 4 сметы по благоустройству, проведена экспертиза 1 сметы |  | нет |
| 109 | Мероприятие 1.4.19. «Уборка территории» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Оплата по договору ГПХ дворникам |  | Проведена оплата по договору ГПХ дворникам |  | нет |
| 110 | Мероприятие 1.4.20. «При обретение хозяйствен ных матери алов для бла гоустройства» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение пакетов для мусора, перчаток, материалов для ремонта детских площадок и памятников |  | Приобретены пакеты для мусора, перчаток, материалов для ремонта детских площадок и памятников. |  | нет |
| 111 | Мероприятие 1.4.21. «Расходы по вывозу мусора крупногабарит ного от субботников» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 206 куб.м. мусора |  | Вывезено 206 куб.м. мусора |  | нет |
| 112 | Мероприятие 1.4.22. «Уборка территории поселения, организация субботников» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка 5 территорий населен-ных пунктов и 2 парков |  | Проведена уборка 5 терри-торий нв аселенных пунктах и 2 парков |  | нет |
| 113 | Мероприятие 1.4.23. «Подготовка террито рии к Новогодним мероприятиям» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение новогодних украшений и услуги по укра-шению елей и парков к новогодним мероприятиям в количестве 6 шт. |  | Приобретены новогодние украшения и выполнены услуги по украшению елей и парков к новогодним мероприятиям в количестве 6 шт. |  | нет |
| 114 | Мероприятие 1.4.24. «Госэкспертиза смет» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Заключение государственной экспертизы 1 смета |  | Получено заключение государственной экспертизы 1 смета |  | нет |
| 115 | Мероприятие 1.4.25. «Расходы по благоустройству детских площадок» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство детских площадок, устройство ограждения |  | Выполнено обустройство детских площадок, устройство ограждения |  | нет |
| 116 | Мероприятие 1.4.26. «Ликвидация несанкционированных свалок» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 60 м3 мусора |  | Вывезено 60 м3 мусора |  | нет |
| 117 | Мероприятие 1.4.27. «Покос травы» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Окашивание 32 га |  | Окосили 32 га |  | нет |
| 118 | Мероприятие 1.4.28. «Десинсекция от клещей 3-х детских площадок» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка от клещей 0,7 га |  | Обработано от клещей 0,7 га |  | нет |
| 119 | Мероприятие 1.4.29. «Приобретение материа лов для ремо нта детских площадок» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение материалов (краска, цемент) для ремонта 3 детских площадок с. Сидорово, д.Анохино, д.Спасское, приобретение информационных щитов на детские площадки. |  | Приобретены материалы (краска, цемент) для ремонта 3 детских площадок с. Сидорово, д.Анохино, д.Спасское, приобретены два информационных щита на детские площадки. |  | нет |
| 120 | Мероприятие 1.4.32. «Приобретение оборудования для детских площадок» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение элементов от балансира (2 шт.) |  | Приобретены элементы от балансира (2 шт.) |  | нет |
| 121 | Мероприятие 1.4.33. «Работы по установке евроконтейнеров к местам размещения и вывозу неисправных металлических контейнеров» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Установка 55 евроконтейнеров,68 металлических контейнеров |  | Установлены 55 евроконтейнеров,68 металлических контейнеров |  | нет |
| 122 | Мероприятие 1.4.34. «Выполнение работ по обустройству детской площадки, расположен ной по адресу: п. Вохтога ул.Линейная, д.20, 20а» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство детской площадки |  | Выполнено обустройство детской площадки |  | нет |
| 123 | Мероприятие 1.4.35. «Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Грязовец, ул. Заводская, д.2,4» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство спортивной площадки |  | Выполнено обустройство спортивной площадки |  | нет |
| 124 | Мероприятие 1.4.36. «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: г. Грязовец, ул.Урицкого, д. 4, 6» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство детской площадки |  | Выполнено обустройство детской площадки |  | нет |
| 125 | Мероприятие 1.4.37. «Исполнение судебных актов» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Решение Арбитражного суда по делу №А13-12646/2023 от 30.01.24 Оплачена задолженность основного долга, возмещение судебных расходов по уплате госпошлины |  | Исполнено решение Арбитражного суда по делу №А13-12646/2023 от 30.01.24 Оплачена задолженность основного долга, возмещение судебных расходов по уплате госпошлины |  | нет |
| 126 | Мероприятие 1.4.38. «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: д. Слобода, ул.Центральная, д. 1-8» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство детской площадки |  | Выполнено обустройство детской площадки |  | нет |
| 127 | Мероприятие 1.4.39. «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу : д. Ростилово, ул.Молодежная, д.18» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство детской площадки |  | Выполнено обустройство детской площадки |  | нет |
| 128 | Мероприятие 1.4.40. «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: с. Сидорово, ул.Школьная, д. 3» | Сидоровское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство детской площадки |  | Выполнено обустройство детской площадки |  | нет |
| 129 | Мероприятие 1.4.41. «Дезинсекция детских площадок и территории памятника д.Слобода от клещей» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обработка 1,024 га |  | Обработано 1,024 га |  | нет |
| 130 | Мероприятие 1.4.42. «Установка урн» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Установка 5 урн |  | Установлено 5 урн |  | нет |
| 131 | Мероприятие 1.4.43. «Ликвидация несанкционированных свалок» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вывоз 365 куб.м. мусора |  | Вывезено 365 куб.м. мусора |  | нет |
| 132 | Мероприятие 1.4.45. «Уборка территории поселения, организация субботников» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Вызов 282 куб.м. мусора |  | Вывезено 282 куб.м. мусора |  | нет |
| 133 | Мероприятие 1.4.46. «Выполнение работ по объекту: «Обустрой-ство детской площад ки, расположенной по адресу: г. Грязовец, ул. Гагарина, д.9»» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство детской площадки |  | Выполнено обустройство детской площадки |  | нет |
| 134 | Мероприятие 1.4.47. «Содержание, ремонт и бла гоустройство обществен ных террито рий» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Благоустройство 1 общественной территории, зачистка тротуарной плитки, обслуживание дренажной системы, устройство площадки для собак |  | Выполнено благоустройство 1 общественной территории, зачистка тротуарной плитки, обслуживание дренажной системы, устройство площадки для собак |  | нет |
| 135 | Мероприятие 1.4.48. «Выполнение работ по ремонту пешеходного перехода, пешеходной дорожки» | Вохтожское территориаль ное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Ремонт перехода ул. Линейная, пешеходной дорожки по ул.Колхозная, ул. Юбилейная-Полевая |  | Выпонен ремонт перехода ул. Линейная, пешеходной дорожки по ул.Колхозная, ул. Юбилейная-Полевая |  | нет |
| 136 | Мероприятие 1.4.49. «Разработка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий» | Грязовецкое территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Разработка ПСД и проведение инженерных изысканий по парку Обнорского, разработка технического задания |  | Разработано ПСД и проведены инженерные изыскания по парку Обнорского, разработано техническое задание |  | нет |
| 137 | Мероприятие 1.4.50. «Приобретение коммуналь ной техники и оборудова ния» | Грязовецкое территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение погрузчика фронтального одноковшового с навесным оборудованием |  | Приобретен погрузчик фронтальный одноковшовый с навесным оборудованием |  | нет |
| 138 | Мероприятие 1.4.51. «Услу ги по подклю чению ново годней ели» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Подключение новогодних елей |  | Выполнены работы по подключению новогодних елей |  | нет |
| 139 | Мероприятие 1.4.52. «Услуги дворников на 2024 год» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка от мусора 5 территорий |  | Выполнена уборка от мусора 5 территорий |  | нет |
| 140 | Мероприятие 1.4.53. «Покраска детских игровых площадок» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Покраска 4 детских площадок |  | Выполнена покраска 4 детских площадок |  | нет |
| 141 | Мероприятие 1.4.54. «Составление схем расположения земельных участков под детские игровые площадки» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Составление 5 схем |  | Составлены 5 схем |  | нет |
| 142 | Мероприятие 1.4.55. «Приобретение хозяйственных товаров для дворников» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Приобретение 50 мусорных мешков 240л, 30 хозяйственных перчаток, 20 утепленных хозяйственных перчаток, 4 снеговых лопаты пластик, 5 снеговых лопат металл, 4 пластиковых метлы |  | Приобретено 50 мусорных мешков 240л, 30 хозяйственных перчаток, 20 утепленных хозяйственных перчаток, 4 снеговых лопаты пластик, 5 снеговых лопат металл, 4 пластиковых метлы |  | нет |
| 143 | Мероприятие 1.4.57. «Расходы по благоустройству мостика» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Благоустройство мостика д.Басаргино |  | Выполнено благоустройство мостика д. Басаргино |  | нет |
| 144 | Мероприятие 1.4.58. «Выполнение кадастровых работ» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | кадастровых работ 3 шт. |  | Выполнены кадастровые работы 3 шт. |  | нет |
| 145 | Мероприятие 1.4.59. «Уборка мусора и снега у контейнерных площадок с. Сидорово договор ГПХ» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Уборка мусора и снега у кон-тейнерных площадок |  | Выполнена уборка мусора и снега у контейнерных площадок |  | нет |
| 146 | Мероприятие 1.4.60. «Выполнение работ по транспортировке и передаче отходов на обработку и утилизацию» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Утилизация покрышек пневматических шин с металлическим кордом |  | Выполнена утилизация покрышек пневматических шин с металлическим кордом |  | нет |
| 147 | Основное мероприятие 1.5.«Содержание казенного учреждения по благоуст ройству территории» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Очистка тротуаров 15 911,20 пог.м. уборка 2 парков, 1 цен-тральной площади, установка 1 сцены, 1 ели, обслуживание 4 детских площадок |  | Выполнена очистка тротуа-ров 15 911,20 пог.м. уборка 2 парков, 1 центральной площа-ди, установка 1 сцены, 1 ели, обслуживание 4 детских площадок |  | нет |
| 148 | Мероприятие 1.5.1. «Расхо ды казенного учреждения по благоуст ройству территории» | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Очистка тротуаров 15 911,20 пог.м. уборка 2 парков, 1 цен-тральной площади, установка 1 сцены, 1 ели, обслуживание 4 детских площадок |  | Выполнена очистка тротуа-ров 15 911,20 пог.м. уборка 2 парков, 1 центральной площа-ди, установка 1 сцены, 1 ели, обслуживание 4 детских площадок |  | нет |
| 149 | Основное мероприятие 1.6. «Реализация проектов в рамках регио нального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» | Вохтожское территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа; Сидоровское территориаль ное управление администра ции Грязовецко го муниципаль ного округа; Юровское тер риториальное управление администра ции Грязовец кого муниципа льного округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство игрового комплекса «Полубашня» Спорт, балансир и Качалка "Джип" тип-1; устройство де-ревянных пешеходных дорожек ширина 7,2 м длина 870 м; устройство цветника (Туя Западная Смарагд- 12 шт.; Гортензия метельчатая Polar Bear- 15 шт.; Гейхера Шампань- 35 шт.; Хоста Аристократ- 21 шт.); устройство футбольных ворот 1 шт. |  | Выполнено обустройство игрового комплекса «Полубашня» Спорт, балансир и Качалка "Джип" тип-1; устройство де-ревянных пешеходных дорожек ширина 7,2 м длина 870 м; устройство цветника (Туя Западная Смарагд- 12 шт.; Гортензия метельчатая Polar Bear- 15 шт.; Гейхера Шампань- 35 шт.; Хоста Аристократ- 21 шт.); устройство футбольных ворот 1 шт. |  | нет |
| 150 | Мероприятие 1.6.1. «Выполнение работ по обустройству детской площадки на хуторе Глубокое» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Обустройство игрового комплекса «Полубашня» Спорт, балансир и Качалка "Джип" тип-1. |  | Выполнео обустройство игрового комплекса «Полубашня» Спорт, балансир и Качалка "Джип" тип-1. |  | нет |
| 151 | Мероприятие 1.6.2. «Обустройство пе шеходной дорожки на улице Колхозной» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство деревянных пеше-ходных дорожек протяженностью ширина 0,9 м длина 291,2 м |  | Выполнено устройство деревянных пешеходных дорожек протяженностью ширина 0,9 м длина 291,2 м |  | нет |
| 152 | Мероприятие 1.6.3. «Обустройство пе шеходной дорожки по переулку Свободы» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство деревянных пеше-ходных дорожек протяженностью ширина 0,8 м длина 196,0 м |  | Выполнено устройство де-ревянных пешеходных дорожек протяженностью ширина 0,8 м длина 196,0 м |  | нет |
| 153 | Мероприятие 1.6.4. «Обуст ройство пеше ходной доро жки по улице Строителей» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство деревянных пешеходных дорожек (3 участка) протяженностью: ширина 0,8 м длина 261,0 м; ширина 0,8 м длина 58,8 м; ширина 0,6 м длина 4 м |  | Выполнено устройство де-ревянных пешеходных дорожек (3 участка) протяженностью: ширина 0,8 м длина 261,0 м; ширина 0,8 м длина 58,8 м; ширина 0,6 м длина 4 м |  | нет |
| 154 | Мероприятие 1.6.5. «Обустройство пеше ходной дорожки на улице Школьной» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство деревянных пешеходных дорожек (3 участка) протяженностью: ширина 0,8 м длина 25 м; ширина 0,8 м длина 28 м; ширина 1,7 м длина 6 м |  | Выполнено устройство деревянных пешеходных дорожек (3 участка) протяженностью: ширина 0,8 м длина 25 м; ширина 0,8 м длина 28 м; ширина 1,7 м длина 6 м |  | нет |
| 155 | Мероприятие 1.6.6. «Устройство элемен тов детской площадки д. Анохино» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство элемента: песочный дворик с горкой - 1 шт. |  | Выполнено устройство элемента: песочный дворик с горкой - 1 шт. |  | нет |
| 156 | Мероприятие 1.6.7. «Устройство элемен тов детской площадки д.Спасское» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство элемента: игровой комплекс Лучик спорт – 1 шт. |  | Выполнено устройство элемента: игровой комплекс Лучик спорт – 1 шт. |  | нет |
| 157 | Мероприятие 1.6.8. «Устройство уличных тренажеров в с. Сидорово» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство элементов: Уличный тренажер «Вертикальный пресс + Турник» - 1шт.; Уличный тренажер «Раздельный маятник» - 1 шт.; Уличный тренажер «Диск тройной» - 1 шт.; Уличный тренажер «Подтягивание + Гиб колена» - 1 шт.; Уличный тренажер «Лыжники» - 1 шт. |  | Выполнено устройство элементов: Уличный тренажер «Вертикальный пресс + Турник» - 1шт.; Уличный тренажер «Раздельный маятник» - 1 шт.; Уличный тренажер «Диск тройной» - 1 шт.; Уличный тренажер «Подтягивание + Гиб колена» - 1 шт.; Уличный тренажер «Лыжники» - 1 шт. |  | нет |
| 158 | Мероприятие 1.6.9. «Благоустройство центральной площади в д. Юрово (устройство цветника)» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство цветника (Туя Западная Смарагд- 12 шт.; Гортензия метельчатая Polar Bear- 15 шт.; Гейхера Шампань- 35 шт.; Хоста Аристократ- 21 шт.) |  | Выполнено устройство цветника (Туя Западная Смарагд- 12 шт.; Гортензия метельчатая Polar Bear- 15 шт.; Гейхера Шампань- 35 шт.; Хоста Аристократ- 21 шт.) |  | нет |
| 159 | Мероприятие 1.6.10. «Устройство футбольной площадки в д.Степурино» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |  |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 29.12. 2024 |  | Устройство футбольных ворот 1 шт. |  | Выполнено устройство футбольных ворот 1 шт. |  | нет |
| Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Основное мероприятие 2.1.«Реализация проектов в рамках регио нального про екта «Форми рование совре менной горо дской среды» |  | Грязовецкое территориаль ное управле ние админист рации Грязове цкого муници пального окру га; Вохтожс кое террито риальное управление администра ции Грязовец кого муници пального окру га; Юровское территориаль-ное управле ние админи-страции Грязо вецкого муни ципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство трех дворовых территорий, благоустройство четырех общественных территорий, замена светильников УО, приобретение программного обеспечения «Облачный сервис учета зеленых насаждений и элементов благоустройства, приобретение двух планшетов Samsung Galaxy Tab A9+5G 64 ГБ для использования приложения, поставка светодиодных светильников для уличного освещения в количестве 61 штуки | Выполнено благоустройство трех дворовых территорий, благоустройство четырех общественных территорий, замена светильников УО, приобретение программного обеспечения «Облачный сервис учета зеленых насаждений и элементов благоустройства, приобретение двух планшетов Samsung Galaxy Tab A9+5G 64 ГБ для использования приложения, поставка светодиодных светильников для уличного освещения в количестве 61 штуки |  | нет |
| 161 | Мероприятие 2.1.1. «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: п. Вохтога, ул. Линейная, д. 20, 20а» |  | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной дворовой территории | Выполнено благоустройство одной дворовой территории |  | нет |
| 162 | Мероприятие 2.1.2. «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Вологодская область, Грязовецкий округ, г. Грязовец, ул. Рабочая, д.5» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной дворовой территории | Выполнено благоустройство дворовой территории |  | нет |
| 163 | Мероприятие 2.1.3. «Благоустройство дворовой территории, расположен-ной по адресу: Вологодская область, Грязо вецкий округ, г.Грязовец, ул.Привокзальная,д.7» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной дворовой территории | Выполнено благоустройство дворовой территории |  | нет |
| 164 | Мероприятие 2.1.4. «Выпол нение работ по благоустро йству террито рии «Центра ль ного парка» расположен ного по адре су: Вологодс кая область, г. Грязовец, ул. Ленина (2 этап)» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной обще-ственной территории | Выполнено благоустройство одной общественной территории |  | нет |
| 165 | Мероприятие 2.1.5. «Выполнение работ по объе кту: "Ремонт автомобильной парковки у центральной площади в г. Грязовец Воло годской области» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной обще-ственной территории | Выполнено благоустройство одной общественной территории |  | нет |
| 166 | Мероприятие 2.1.6. «Выпол нение работ по ремонту центральной площади в г. Грязовец Вологодской области» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной обще-ственной территории | Выполнено благоустройство одной общественной территории |  | нет |
| 167 | Мероприятие 2.1.7.«Выполнение работ по заме не свети льников улич ного освеще ния на энергосберегающие светоди одные на суще ствующих опо рах г. Грязо вец Вологодс кой области» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Замена светильников УО по двум муниципальным контрактам (заменено 332 светильника) | Выполнена замена светильников УО по двум муниципальным контрактам (заменено 332 светильника) |  | нет |
| 168 | Мероприятие 2.1.8.«Приобретение цифро вого приложе ния для прове дения инвента ризации обще ственных территорий» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Приобретение программного обеспечения «Облачный сервис учета зеленых насаждений и элементов благоустройства» | Приобретено программное обеспечение «Облачный сервис учета зеленых насаждений и элементов благоустройства» |  | нет |
| 169 | Мероприятие 2.1.15. «Выпо лнение работ по благоуст ройству тро туара вдоль улицы Ленина от проезда дома № 41 до центральной площади по нечётной стороне» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной обще-ственной территории (тротуар) | Выполнено благоустройство одной общественной территории (тротуар) |  | нет |
| 170 | Мероприятие 2.1.16. «Выполнение работ по ремо нту проезда дворовой территории многоквартирного дома №6 по ул. Центра льная д. Юро во Грязовец кого муници пального окру га Вологодс кой области» |  | Юровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Благоустройство одной дворовой территории | Выполнено благоустройство дворовой территории |  | нет |
| 171 | Мероприятие 2.1.17. «Пос тавка оборудо вания, а имен но «Планшеты с предустанов ленной програ ммой АИС «Единая сре да» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Приобретение двух планшетов Samsung Galaxy Tab A9+5G 64 ГБ для использования приложения | Приобретены два планшета Samsung Galaxy Tab A9+5G 64 ГБ для использования приложения |  | нет |
| 172 | Мероприятие 2.1.18. «Поста вка светодиод ных светиль ников для уличного освещения на территории г. Грязовца» |  | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01. 2024 |  |  | 29.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 29.12. 2024 |  | Поставка светодиодных светильников для уличного освещения в количестве 61 штуки | Выполнена поставка светодиодных светильников для уличного освещения в количестве 61 штуки |  | нет |

- Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа

на 2023-2030 годы» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 года |  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2024 |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 80759,7 |  |  |  |  |  | 106176,6 |  |  |  | 101852,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 39404,9 |  |  |  |  |  | 48047,7 |  |  |  | 44179,9 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 36732,3 |  |  |  |  |  | 52244,0 |  |  |  | 51803,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  | 4622,5 |  |  |  |  |  | 5128,8 |  |  |  | 5128,8 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 756,1 |  |  |  | 740,4 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа; Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 47419,5 |  |  |  |  |  | 84734,8 |  |  |  | 80410,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 36070,9 |  |  |  |  |  | 45534,1 |  |  |  | 41666,3 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 11348,6 |  |  |  |  |  | 38773,1 |  |  |  | 38332,3 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 427,6 |  |  |  | 411,9 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 20790,1 |  |  |  |  |  | 34968,1 |  |  |  | 34789,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 9441,5 |  |  |  |  |  | 9567,0 |  |  |  | 9539,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 11348,6 |  |  |  |  |  | 25401,1 |  |  |  | 25250,4 |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. | «Приобретение светильников уличного освещения и ламп дуговых ртутных ламп» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 542,0 |  |  |  | 542,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 542,0 |  |  |  | 542,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | «Услуги по замене ламп и светильников уличного освещения» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 441,1 |  |  |  | 441,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 441,1 |  |  |  | 441,1 |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | «Оплата энергии на уличное освещение, в том числе памятника п. Вохтога, видеона-блюдение п. Вохтога» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 114,7 |  |  |  | 114,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 114,7 |  |  |  | 114,7 |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. | «Расходы на орга-низацию уличного освещения за счет субсидии из об-ластного бюджета» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 4578,0 |  |  |  |  |  | 4578,0 |  |  |  | 4578,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 1144,5 |  |  |  |  |  | 1144,5 |  |  |  | 1144,5 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 3433,5 |  |  |  |  |  | 3433,5 |  |  |  | 3433,5 |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. | «Государственная экспертиза смет» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 22,1 |  |  |  |  |  | 40,1 |  |  |  | 40,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 22,1 |  |  |  |  |  | 40,1 |  |  |  | 40,1 |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. | «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 62,0 |  |  |  |  |  | 158,7 |  |  |  | 137,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 62,0 |  |  |  |  |  | 158,7 |  |  |  | 137,5 |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. | «Расходы на текущее содержание системы уличного освещения» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 1015,9 |  |  |  |  |  | 899,6 |  |  |  | 899,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 1015,9 |  |  |  |  |  | 584,4 |  |  |  | 584,4 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 315,2 |  |  |  | 315,2 |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. | «Расходы на организа- цию уличного освещения (оплата электроэнергии и услуг по передаче эл. энергии)» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 6897,7 |  |  |  |  |  | 6582,5 |  |  |  | 6582,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 3200,0 |  |  |  |  |  | 2292,8 |  |  |  | 2292,8 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств |  | 3697,7 |  |  |  |  |  | 4289,7 |  |  |  | 4289,7 |  |  |
| Мероприятие 1.1.9. | «Расходы на электроэ нергию по уличному освещению» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 920,5 |  |  |  |  |  | 1213,3 |  |  |  | 1213,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 180,8 |  |  |  |  |  | 328,8 |  |  |  | 328,8 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств |  | 739,7 |  |  |  |  |  | 884,5 |  |  |  | 884,5 |  |  |
| Мероприятие 1.1.10. | «Услуги по ремонту уличного освещения и приобретение светиль ников» | Комьянское территориаль ное управление администра ции Грязовецкого муници пального округа | всего, в том числе |  | 140,0 |  |  |  |  |  | 312,9 |  |  |  | 312,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 140,0 |  |  |  |  |  | 312,9 |  |  |  | 312,9 |  |  |
| Мероприятие 1.1.11. | «Расходы на текущее содержание системы уличного освещения» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 265,0 |  |  |  |  |  |  | 143,0 |  |  |  | 143,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 265,0 |  |  |  |  |  |  | 143,0 |  |  |  | 143,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.12. | «Расходы на элек-троэнергию по уличному освещению» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1085,6 |  |  |  |  |  |  | 1120,8 |  |  |  | 1120,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 503,1 |  |  |  |  |  |  | 343,9 |  |  |  | 343,9 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 582,5 |  |  |  |  |  |  | 776,9 |  |  |  | 776,9 |  |  |
| Мероприятие 1.1.13. | «Расходы на текущее содержание системы уличного освещения» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 197,0 |  |  |  | 196,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 71,3 |  |  |  | 70,8 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 125,7 |  |  |  | 125,7 |  |  |
| Мероприятие 1.1.14. | «Услуги по ремонту уличного освещения и приобретение светиль-ников» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 89,1 |  |  |  | 89,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 59,1 |  |  |  | 59,1 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.15. | «Расходы на текущее содержание системы уличного освещения» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 315,9 |  |  |  |  |  |  | 203,4 |  |  |  | 203,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 315,9 |  |  |  |  |  |  | 203,4 |  |  |  | 203,4 |  |  |
| Мероприятие 1.1.16. | «Расходы на оплату электроэнергии» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1459,6 |  |  |  |  |  |  | 1848,7 |  |  |  | 1848,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 399,7 |  |  |  |  |  |  | 524,7 |  |  |  | 524,7 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1059,9 |  |  |  |  |  |  | 1324,0 |  |  |  | 1324,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.17. | «Услуги по ремонту уличного освещения и приобретение светиль-ников» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 190,4 |  |  |  |  |  |  | 338,4 |  |  |  | 338,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 137,6 |  |  |  |  |  |  | 289,6 |  |  |  | 289,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 52,8 |  |  |  |  |  |  | 48,8 |  |  |  | 48,8 |  |  |
| Мероприятие 1.1.18. | «Обслуживание сетей уличного освещения» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 58,1 |  |  |  |  |  |  | 58,1 |  |  |  | 58,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 58,1 |  |  |  |  |  |  | 58,1 |  |  |  | 58,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.19. | «Приобретение материалов для ре-монта сетей уличного освещения» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 30,1 |  |  |  | 30,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 30,1 |  |  |  | 30,1 |  |  |
| Мероприятие 1.1.20. | «Расходы на оплату электроэнергии» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1167,2 |  |  |  |  |  |  | 1296,3 |  |  |  | 1296,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 291,8 |  |  |  |  |  |  | 324,1 |  |  |  | 324,1 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 875,4 |  |  |  |  |  |  | 972,2 |  |  |  | 972,2 |  |  |
| Мероприятие 1.1.21. | «Расходы на оплату электроэнергии по уличному освещению» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1210,1 |  |  |  |  |  |  | 1510,1 |  |  |  | 1510,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 303,0 |  |  |  |  |  |  | 378,0 |  |  |  | 378,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 907,1 |  |  |  |  |  |  | 1132,1 |  |  |  | 1132,1 |  |  |
| Мероприятие 1.1.22. | «Расходы на организацию и об-служивание систем уличного освещения» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 477,0 |  |  |  |  |  |  | 595,2 |  |  |  | 595,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 477,0 |  |  |  |  |  |  | 595,2 |  |  |  | 595,2 |  |  |
| Мероприятие 1.1.23. | «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1730,5 |  |  |  | 1602,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 69,2 |  |  |  | 64,1 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 1661,3 |  |  |  | 1538,5 |  |  |
| Мероприятие 1.1.24. | «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2391,4 |  |  |  | 2391,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  | 95,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2295,8 |  |  |  | 2295,8 |  |  |
| Мероприятие 1.1.25. | «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1343,4 |  |  |  | 1343,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 53,7 |  |  |  | 53,7 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1289,7 |  |  |  | 1289,7 |  |  |
| Мероприятие 1.1.26. | «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1939,9 |  |  |  | 1939,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 77,6 |  |  |  | 77,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1862,3 |  |  |  | 1862,3 |  |  |
| Мероприятие 1.1.27. | «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1289,4 |  |  |  | 1289,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 51,7 |  |  |  | 51,7 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1237,7 |  |  |  | 1237,7 |  |  |
| Мероприятие 1.1.28. | «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1675,9 |  |  |  | 1675,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  | 67,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1608,9 |  |  |  | 1608,9 |  |  |
| Мероприятие 1.1.29. | «Расходы на обустройство систем уличного освещения» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2200,8 |  |  |  | 2171,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  | 86,9 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2112,8 |  |  |  | 2084,9 |  |  |
| Мероприятие 1.1.30. | «Расходы на проведение повторной государственной экспертизы ПСД по строительству сети уличного освещения в р.п. Вохтога по ул. Железнодорожная до ул.Ленина» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  | 10,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  | 10,3 |  |  |
| Мероприятие 1.1.31. | «Расходы на составление из-менений ПСД по строительству сети уличного освещения в р.п. Вохтога по ул. Железнодорожная до ул.Ленина» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.32. | «Расходы на подготов ку технического плана сооружения: электри ческие сети уличного освеще ния в рп.Вохто га ул. Железнодорож ная до ул. Ленина» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 21,9 |  |  |  | 21,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 21,9 |  |  |  | 21,9 |  |  |
| Мероприятие 1.1.33. | «Услуги по кадастровым работам системы уличного освещения» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Содержание территории озеленения» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3962,3 |  |  |  |  |  |  | 2913,6 |  |  |  | 2913,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 3962,3 |  |  |  |  |  |  | 2890,7 |  |  |  | 2890,7 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физиче-ских и юридических лиц | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. | «Дезинсекция клещей на территории детских площадок» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. | «Окашивание детских площадок, памятника» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 84,0 |  |  |  |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 84,0 |  |  |  |  |  |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. | «Опиливание деревьев» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 294,0 |  |  |  | 294,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 294,0 |  |  |  | 294,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.4. | «Дератизация, дезинсекция парков» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 23,3 |  |  |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  | 23,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 23,3 |  |  |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  | 23,3 |  |  |
| Мероприятие 1.2.5. | «Выкашивание травы на территории города» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 700,0 |  |  |  |  |  |  | 349,3 |  |  |  | 349,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 700,0 |  |  |  |  |  |  | 349,3 |  |  |  | 349,3 |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. | «Спил и уборка аварийных деревьев на территории г. Грязовец» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 50,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 50,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.7. | «Уборка территории поселения, ор-ганизация суббот-ников» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 372,0 |  |  |  |  |  |  | 231,3 |  |  |  | 231,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 372,0 |  |  |  |  |  |  | 231,3 |  |  |  | 231,3 |  |  |
| Мероприятие 1.2.8. | «Окашивание травы общественных территорий» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 182,0 |  |  |  |  |  |  | 113,0 |  |  |  | 113,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 182,0 |  |  |  |  |  |  | 113,0 |  |  |  | 113,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.9. | «Спил и уборка аварийных деревьев» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 34,0 |  |  |  |  |  |  | 168,1 |  |  |  | 168,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 34,0 |  |  |  |  |  |  | 168,1 |  |  |  | 168,1 |  |  |
| Мероприятие 1.2.10. | «Подготовка террито рии к Новогодним мероприятиям» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 54,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 54,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.11. | «Благоустройство внутридомовых территорий» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.12. | «Окашивание травы общественных террито-рий» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 345,7 |  |  |  |  |  |  | 474,8 |  |  |  | 474,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 345,7 |  |  |  |  |  |  | 474,8 |  |  |  | 474,8 |  |  |
| Мероприятие 1.2.13. | «Дезинсекция детских площадок и территории памятника д.Слобода от клещей» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.14. | «Расходы по окашиванию травы» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 623,6 |  |  |  |  |  |  | 497,3 |  |  |  | 497,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 623,6 |  |  |  |  |  |  | 497,3 |  |  |  | 497,3 |  |  |
| Мероприятие 1.2.15. | «Расходы по противоклещевой обработке парков, детских площадок» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15,4 |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 9,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 15,4 |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 9,9 |  |  |
| Мероприятие 1.2.16. | «Расходы по противоклещевой обработке парков, детских площадок» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 33,0 |  |  |  |  |  |  | 30,2 |  |  |  | 30,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 33,0 |  |  |  |  |  |  | 30,2 |  |  |  | 30,2 |  |  |
| Мероприятие 1.2.17. | «Услуги дворников на 2024 год» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 340,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 340,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.18. | «Дератизация, дезинсекция парков» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.19. | «Окашивание тер-ритории» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 620,0 |  |  |  |  |  |  | 581,6 |  |  |  | 581,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 620,0 |  |  |  |  |  |  | 581,6 |  |  |  | 581,6 |  |  |
| Мероприятие 1.2.20. | «Спил аварийных деревьев» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 48,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 48,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.21. | «Приобретение строительных ма-териалов» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.22. | «Приобретение хозяйственных товаров для дворников» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.23. | «Оказание услуг по покраске детских площадок» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.24. | «Спил 1 аварийного дерева в населенном пункте жд.ст.Стеблево» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физиче-ских и юридических лиц | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  | 22,9 |  |  |
| Мероприятие 1.2.25. | «Приобретение рассады» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | «Благоустройство мест захоронения и памятных мест» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 5188,6 |  |  |  |  |  |  | 5688,7 |  |  |  | 5688,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5188,6 |  |  |  |  |  |  | 5688,7 |  |  |  | 5688,6 |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. | «Дезинсекция клещей на территории кладбищ» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  | 25,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  | 25,5 |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. | «Обращение с ТКО уборка и вывоз мусора на территории кладбища» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 112,2 |  |  |  | 112,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 112,2 |  |  |  | 112,2 |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. | «Вывоз мусора с территории кладбища» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 176,9 |  |  |  | 176,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 176,9 |  |  |  | 176,9 |  |  |
| Мероприятие 1.3.4. | «Дератизация, дезинсекция терри-тории кладбища» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | 22,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 22,0 |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | 22,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.5. | «Благоустройство территории Нового кладбища» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2836,2 |  |  |  |  |  |  | 2836,2 |  |  |  | 2836,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 2836,2 |  |  |  |  |  |  | 2836,2 |  |  |  | 2836,1 |  |  |
| Мероприятие 1.3.6. | «Инвентаризация мест захоронений» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 508,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 508,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.7. | «Уборка деревьев, представляющих угрозу на территории кладбища» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 908,0 |  |  |  | 908,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 908,0 |  |  |  | 908,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.8. | «Покос травы и спил деревьев» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 33,2 |  |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  | 33,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 33,2 |  |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  | 33,2 |  |  |
| Мероприятие 1.3.9. | «Уборка и вывоз мусора с территорий кладбищ» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 38,0 |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 38,0 |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.10. | «Дезинсекция территорий кладбищ» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.11. | «Ремонт подъездных путей к кладбищу д. Зыково» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.12. | «Уборка кустов и вывоз мусора» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 102,3 |  |  |  |  |  |  | 134,6 |  |  |  | 134,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 102,3 |  |  |  |  |  |  | 134,6 |  |  |  | 134,6 |  |  |
| Мероприятие 1.3.13. | «Окашивание территорий кладбищ» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 120,7 |  |  |  |  |  |  | 120,7 |  |  |  | 120,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 120,7 |  |  |  |  |  |  | 120,7 |  |  |  | 120,7 |  |  |
| Мероприятие 1.3.14. | «Дезинсекция территорий кладбищ» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  |
| Мероприятие 1.3.15. | «Услуги по спилу аварийных деревьев» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 87,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 87,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.16. | «Услуги по противоклещевой обработке» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 31,2 |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  | 30,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 31,2 |  |  |  |  |  |  | 30,6 |  |  |  | 30,6 |  |  |
| Мероприятие 1.3.17. | «Услуги по уборке и вывозу мусора» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 38,3 |  |  |  |  |  |  | 34,6 |  |  |  | 34,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 38,3 |  |  |  |  |  |  | 34,6 |  |  |  | 34,6 |  |  |
| Мероприятие 1.3.18. | «Расходы по окашиванию мест захоронений» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа муниципального округа | всего, в том числе | 59,7 |  |  |  |  |  |  | 48,7 |  |  |  | 48,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 59,7 |  |  |  |  |  |  | 48,7 |  |  |  | 48,7 |  |  |
| Мероприятие 1.3.19. | «Расходы по окашиванию мест захоронений» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 151,3 |  |  |  | 151,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 151,3 |  |  |  | 151,3 |  |  |
| Мероприятие 1.3.20. | «Дезинсекция от клещей территории 4 кладбищ (с.Сидорово,д.Раменье, д. Бакланка, с.Сеньга)» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 13,3 |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  | 13,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 13,3 |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  | 13,4 |  |  |
| Мероприятие 1.3.21. | «Вывоз с ТБО кладбище с.Сеньга» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 5,9 |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5,9 |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |  |
| Мероприятие 1.3.22. | «Окашивание тер-ритории 4 –х кладбищ» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 16,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 16,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.23. | «Доставка песчано-гравийной смеси» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.24. | «Вывоз мусора с территории кладбищ» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.25. | «Покос травы на кладбищах» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 32,0 |  |  |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  | 31,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 32,0 |  |  |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  | 31,3 |  |  |
| Мероприятие 1.3.26. | «Спил аварийных деревьев на клад-бище» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 36,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 36,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.27. | «Дератизация, дез-инфекция кладбищ» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.28. | «Песчано-гравийная смесь» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.29. | «Ликвидация несанкционированных свалок на кладбище» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  | 81,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  | 81,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.30. | «Уборка деревьев, и очистка территории кладбищ» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 227,0 |  |  |  | 227,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 227,0 |  |  |  | 227,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.31. | «Кадастровые работы, услуги оценщика» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.32. | «Установление санитарных защитных зон кладбища» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 237,8 |  |  |  | 237,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 237,8 |  |  |  | 237,8 |  |  |
| Мероприятие 1.3.33. | «Проведение кадастровых работ» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30,1 |  |  |  | 30,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30,1 |  |  |  | 30,1 |  |  |
| Мероприятие 1.3.34. | «Договор ГПХ – уборка мусора на кладбище с. Сидорово» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  |  |
| Мероприятие 1.3.35. | «Межевание кладбищ» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.36. | «Приобретение материалов для проведения инвен-таризации кладбищ» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  |
| Мероприятие 1.3.37. | «Приобретение пескобетона для ремонта памятника» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| Мероприятие 1.3.38. | «Кадастровые работы для уточнения границ земельных участков на 5 кладбищах» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.39. | «Приобретение мате риалов для проведения инвентаризации клад бищ» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  | 22,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  | 22,3 |  |  |
| Мероприятие 1.3.40. | «Услуги по расчистке подъездных путей к местам захоронений» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 40,2 |  |  |  | 40,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 40,2 |  |  |  | 40,2 |  |  |
| Мероприятие 1.3.41. | «Услуги по кадастро вым работам мест захоронений» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.42. | «Установление границ земельных участков под кладбищами» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 35,6 |  |  |  | 35,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 35,6 |  |  |  | 35,6 |  |  |
| Мероприятие 1.3.43. | «Приобретение матери алов для проведения инвентаризации кладбищ» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 2,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 2,3 |  |  |
| Мероприятие 1.3.44. | «Уточнение границ и площади земельного участка (для размеще ния городского кладбища)» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | «Организация благоустройства мест отдыха населения» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 8135,3 |  |  |  |  |  |  | 28553,1 |  |  |  | 24821,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 8135,3 |  |  |  |  |  |  | 17337,4 |  |  |  | 13606,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 11215,7 |  |  |  | 11215,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. | «Услуги по уборке и вывозу мусора при проведении субботников» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 467,5 |  |  |  | 467,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 467,5 |  |  |  | 467,5 |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | «Содержание обо-рудованных и не-оборудованных контейнерных площадок» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1302,2 |  |  |  |  |  |  | 475,2 |  |  |  | 475,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1302,2 |  |  |  |  |  |  | 475,2 |  |  |  | 475,2 |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. | «Ликвидации не-санкционированных свалок» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1409,0 |  |  |  |  |  |  | 895,0 |  |  |  | 895,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1409,0 |  |  |  |  |  |  | 895,0 |  |  |  | 895,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. | «Благоустройство территории» (зимой-очистка объектов от снега ручным спосо бом, летом- подме тание территории, уборка мусора)» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 691,0 |  |  |  |  |  |  | 691,0 |  |  |  | 691,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 691,0 |  |  |  |  |  |  | 691,0 |  |  |  | 691,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. | «Содержание тро-туаров» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 402,0 |  |  |  |  |  |  | 380,7 |  |  |  | 380,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 402,0 |  |  |  |  |  |  | 380,7 |  |  |  | 380,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.6. | «Демонтаж и уста-новка новогодней ели на центральной площади» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.7. | «Проведение гос. экспертизы сметной документации» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  | 210,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  | 210,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.8. | «Ремонт существу ющих детских площадок» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.9. | «Услуги по уборке и вывозу мусора при проведении субботников» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1100,0 |  |  |  |  |  |  | 2078,5 |  |  |  | 2078,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 1100,0 |  |  |  |  |  |  | 2078,5 |  |  |  | 2078,5 |  |  |
| Мероприятие 1.4.10. | «Госэкспертиза смет» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 115,5 |  |  |  | 115,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 154,0 |  |  |  |  |  |  | 115,5 |  |  |  | 115,5 |  |  |
| Мероприятие 1.4.11. | «Установка малых архитектурных форм» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 784,7 |  |  |  |  |  |  | 709,5 |  |  |  | 709,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 784,7 |  |  |  |  |  |  | 709,5 |  |  |  | 709,5 |  |  |
| Мероприятие 1.4.12. | «Сбор местовых на ярмарке» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 40,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.13. | «Схемы расположения земельных участков» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.14. | «Приобретение праздничной атрибутики» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 478,3 |  |  |  | 478,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 478,3 |  |  |  | 478,3 |  |  |
| Мероприятие 1.4.15. | «Уборка территории, вывоз мусора» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 80,3 |  |  |  |  |  |  | 150,3 |  |  |  | 150,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 80,3 |  |  |  |  |  |  | 150,3 |  |  |  | 150,3 |  |  |
| Мероприятие 1.4.16. | «Украшение террито рии на праздничные мероприятия» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 109,9 |  |  |  |  |  |  | 158,6 |  |  |  | 158,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 109,9 |  |  |  |  |  |  | 158,6 |  |  |  | 158,6 |  |  |
| Мероприятие 1.4.17. | «Кадастровые работы по определению гра-ниц земельных участков» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.18. | «Изготовление и экспертиза смет» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  | 39,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  | 39,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.19. | «Уборка территории» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  | 216,3 |  |  | 216,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  | 216,3 |  |  | 216,3 |  |  |
| Мероприятие 1.4.20. | «Приобретение хозяйственных материалов для благоустройства» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  | 22,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  | 22,2 |  |  |
| Мероприятие 1.4.21. | «Расходы по вывозу мусора крупногабарит ного от субботников» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  | 204,4 |  |  |  |  |  | 175,8 |  |  | 175,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  | 204,4 |  |  |  |  |  | 175,8 |  |  | 175,8 |  |  |
| Мероприятие 1.4.22. | «Уборка территории поселения, организация субботников» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  | 106,6 |  |  | 106,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  | 106,6 |  |  | 106,6 |  |  |
| Мероприятие 1.4.23. | «Подготовка террито рии к Новогодним мероприятиям» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 84,7 |  |  |  |  | 25,7 |  |  | 25,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 84,7 |  |  |  |  | 25,7 |  |  | 25,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.24. | «Госэкспертиза смет» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.25. | «Расходы по благоустройству детских площадок» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 157,0 |  |  |  |  | 421,0 |  |  | 421,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 157,0 |  |  |  |  | 421,0 |  |  | 421,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.26. | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 68,3 |  |  |  |  | 48,7 |  |  | 48,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 68,3 |  |  |  |  | 48,7 |  |  | 48,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.27. | «Покос травы на терри тории ТУ Сидоровское Грязовецкого округа» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 137,0 |  |  |  |  | 108,2 |  |  | 108,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 137,0 |  |  |  |  | 108,2 |  |  | 108,2 |  |  |
| Мероприятие 1.4.28. | «Десинсекция от клещей 3-х детских площадок» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.29. | «Приобретение ма-териалов для ремонта детских площадок» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.30. | «Вывоз мусора после субботников» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.31. | «Услуги по подключе нию новогодней ели» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.32. | «Приобретение оборудования для детских площадок» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.33. | «Работы по установке евроконтейнеров к местам размещения и вывозу неисправных металлических контейнеров» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 137,7 |  |  | 137,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 137,7 |  |  | 137,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.34. | «Выполнение работ по обустройству детской площадки, расположен ной по адресу: п. Вохтога ул.Линейная, д.20, 20а» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1199,8 |  |  | 1199,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1079,8 |  |  | 1079,8 |  |  |
| Мероприятие 1.4.35. | «Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Грязовец, ул. Заводская, д.2,4» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4401,3 |  |  | 4401,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 440,1 |  |  | 440,1 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3961,2 |  |  | 3961,2 |  |  |
| Мероприятие 1.4.36. | «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: г. Грязовец, ул.Урицкого, д. 4, 6» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2700,0 |  |  | 2700,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.37. | «Исполнение судебных актов» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 771,7 |  |  | 771,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 771,7 |  |  | 771,7 |  |  |
| Мероприятие 1.4.38. | «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: д. Слобода, ул.Центральная, д. 1-8» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1122,0 |  |  | 1122,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 112,2 |  |  | 112,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1009,8 |  |  | 1009,8 |  |  |
| Мероприятие 1.4.39. | «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу : д. Ростилово, ул.Молодежная, д.18» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1080,0 |  |  | 1080,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.40. | «Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: с. Сидорово, ул.Школьная, д. 3» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 960,0 |  |  | 960,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 96,0 |  |  | 96,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 864,0 |  |  | 864,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.41. | «Дезинсекция детских площадок и территории памятника д.Слобода от клещей» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  |
| Мероприятие 1.4.42. | «Установка урн» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.43. | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 328,5 |  |  | 328,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 328,5 |  |  | 328,5 |  |  |
| Мероприятие 1.4.44. | «Подготовка террито рии к Новогодним мероприятиям» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.45 | «Уборка территории поселения, организация субботников» | Комьянское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 225,2 |  |  | 225,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 225,2 |  |  | 225,2 |  |  |
| Мероприятие 1.4.46. | «Выполнение работ по объекту: «Обустрой-ство детской площад ки, расположенной по адресу: г. Грязовец, ул. Гагарина, д.9»» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 578,8 |  |  | 578,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 57,9 |  |  | 57,9 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 520,9 |  |  | 520,9 |  |  |
| Мероприятие 1.4.47. | «Содержание, ремонт и благоустройство об-щественных терри-торий» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1460,9 |  |  | 1460,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1460,9 |  |  | 1460,9 |  |  |
| Мероприятие 1.4.48. | «Выполнение работ по ремонту пешеходного перехода, пешеходной дорожки» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.49. | «Разработка проектно-сметной документации, проведение инженер ных изысканий» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 597,0 |  |  | 597,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 597,0 |  |  | 597,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.50. | «Приобретение коммунальной техники и оборудования» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3731,2 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3731,2 |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.51. | «Услуги по подключению но-вогодней ели» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,8 |  |  | 12,8 |  |  |
| Мероприятие 1.4.52. | «Услуги дворников на 2024 год» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 340,6 |  |  | 340,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 340,6 |  |  | 340,6 |  |  |
| Мероприятие 1.4.53. | «Покраска детских игровых площадок» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 20,9 |  |  | 20,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 20,9 |  |  | 20,9 |  |  |
| Мероприятие 1.4.54. | «Составление схем расположения земельных участков под детские игровые площадки» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.55. | «Приобретение хозяйственных товаров для дворников» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.56 | «Приобретение строительных материалов» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.57 | «Расходы по благоустройству мостика» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.58 | «Выполнение кадастровых работ» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  |
| Мероприятие 1.4.59 | «Уборка мусора и снега у контейнерных площадок с. Сидорово договор ГПХ» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |
| Мероприятие 1.4.60 | «Выполнение работ по транспортировке и передаче отходов на обработку и утилизацию» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Содержание казенного учреждения по благоустройству территории» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 9343,2 |  |  |  |  |  | 9530,9 |  |  |  | 9530,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 9343,2 |  |  |  |  |  | 9530,9 |  |  |  | 9530,9 |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | «Расходы казенного учреждения по благоустройству территории» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 9343,2 |  |  |  |  |  | 9530,9 |  |  |  | 9530,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 9343,2 |  |  |  |  |  | 9530,9 |  |  |  | 9530,9 |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» | Вохтожское территориаль ное управление админист рации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориаль ное управление админист рации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль ное управление администра ции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3080,4 |  |  |  | 2666,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 519,4 |  |  |  | 410,8 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 2156,3 |  |  |  | 1866,2 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 404,7 |  |  |  | 389,0 |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | «Выполнение работ по обустройству детской площадки на хуторе Глубокое» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 439,1 |  |  |  | 439,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 99,3 |  |  |  | 99,3 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 307,4 |  |  |  | 307,4 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  |  | 32,4 |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | «Обустройство пе шеходной дорожки на улице Колхозной» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 483,9 |  |  |  | 483,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 115,5 |  |  |  | 120,5 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 338,7 |  |  |  | 338,7 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  | 24,7 |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | «Обустройство пе шеходной дорожки по переулку Свободы» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 219,0 |  |  | 219,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 54,5 |  |  | 54,5 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 153,3 |  |  | 153,3 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 11,2 |  |  | 11,2 |  |  |
| Мероприятие 1.6.4. | «Обустройство пеше ходной дорожки по улице Строителей» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 454,7 |  | 245,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 98,2 |  | 46,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 318,3 |  | 172,0 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 38,2 |  | 27,5 |  |  |
| Мероприятие 1.6.5. | «Обустройство пеше ходной дорожки на улице Школьной» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 92,8 |  | 50,1 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 23,0 |  | 10,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 65,0 |  | 35,1 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |
| Мероприятие 1.6.6. | «Устройство элемен тов детской площадки д. Анохино» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 263,6 |  | 263,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 35,6 |  | 35,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 184,5 |  | 184,5 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 43,5 |  | 43,5 |  |  |
| Мероприятие 1.6.7. | «Устройство элемен тов детской площадки д.Спасское» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 302,0 |  | 273,3 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 35,1 |  | 26,5 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 211,4 |  | 191,3 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 55,5 |  | 55,5 |  |  |
| Мероприятие 1.6.8. | «Устройство уличных тренажеров в с. Сидорово» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 394,0 |  | 260,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 58,2 |  | 18,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 275,8 |  | 182,0 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
| Мероприятие 1.6.9. | «Благоустройство центральной площади в д. Юрово (устройство цветника)» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 296,7 |  | 296,7 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 207,7 |  | 207,7 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 89,0 |  | 89,0 |  |  |
| Мероприятие 1.6.10. | «Устройство футбольной площадки в д.Степурино» | Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 134,6 |  | 134,6 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 94,2 |  | 94,2 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 40,4 |  | 40,4 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Формирование современной городской среды» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  | 33340,2 |  |  |  | 21441,8 |  | 21441,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  | 3334,0 |  |  |  | 2513,6 |  | 2513,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 25383,7 |  |  |  | 13471,0 |  | 13470,9 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  | 4622,5 |  |  |  | 5128,8 |  | 5128,8 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 328,5 | 328,5 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориаль-ное управление админи-страции Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  | 33340,2 |  |  |  |  | 21441,8 | 21441,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  | 3334,0 |  |  |  |  | 2513,6 | 2513,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 25383,7 |  |  |  |  | 13470,9 | 13470,9 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  | 4622,5 |  |  |  |  | 5128,8 | 5128,8 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 328,5 | 328,5 |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | «Выполнение работ по благоустройству дворо-вой территории по адресу: п. Вохтога, ул. Линейная, д. 20, 20а» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 4481,0 | 4481,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 448,1 | 448,1 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  | 4032,9 | 4032,9 |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. | «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Вологодская область, Грязовецкий округ, г. Грязовец, ул. Рабочая, д.5» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 2866,4 |  |  |  | 2866,4 | 2866,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 286,6 |  |  |  | 286,6 | 286,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 2579,8 |  |  |  | 2579,8 | 2579,8 |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. | «Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Вологодская область, Грязовецкий округ, г.Грязовец, ул.Привокзальная,д.7» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 2109,9 |  |  | 1666,9 |  | 1666,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  | 166,7 |  | 166,7 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1898,9 |  |  | 1500,2 |  | 1500,2 |  |  |
| Мероприятие 2.1.4. | «Выполнение работ по благоустройству территории «Централь ного парка» располо женного по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина (2 этап)» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 2318,5 |  |  | 2051,9 |  | 2051,9 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 231,9 |  |  | 205,2 |  | 205,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 751,2 |  |  | 664,9 |  | 664,9 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 1335,4 |  |  | 1181,8 |  | 1181,8 |  |  |
| Мероприятие 2.1.5. | «Выполнение работ по объекту: "Ремонт автомобильной парков-ки у центральной площади в г. Грязовец Вологодской области» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 2296,4 |  |  | 2296,4 |  | 2296,4 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 229,6 |  |  | 229,6 |  | 229,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 744,2 |  |  | 744,2 |  | 744,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 1322,6 |  |  | 1322,6 |  | 1322,6 |  |  |
| Мероприятие 2.1.6. | «Выполнение работ по ремонту центральной площади в г. Грязовец Вологодской области» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 3411,1 |  |  | 3055,2 |  | 3055,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 341,1 |  |  | 305,5 |  | 305,5 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1105,5 |  |  | 990,1 |  | 990,1 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 1964,5 |  |  | 1759,6 |  | 1759,6 |  |  |
| Мероприятие 2.1.7. | «Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на энергосберегаю-щие светодиодные на существующих опорах г. Грязовец Вологодс кой области» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 2222,2 |  |  | 2273,5 |  | 2273,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 222,2 |  |  | 227,4 |  | 227,4 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2046,1 |  | 2046,1 |  |  |
| Мероприятие 2.1.8. | «Приобретение цифро вого приложе ния для проведения инвентари зации общественных территорий» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 555,6 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 55,6 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.9. | «Благоустройство спортивной площадки расположенной по адресу: г. Грязовец, ул. Заводская, д.2,4» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.10. | «Выполнение работ по объекту:"Благоустройство детской площадки расположенной по адресу: г. Грязовец, ул. Урицкого, д. 4, 6"» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.11. | «Выполнение работ по обустройству детской площадки, расположен ной по адресу: п. Вохтога ул. Линейная, д.20, 20а» | Вохтожское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.12 | «Обустройство детской площадки в д.Слобода, ул.Центральная» | Перцевское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.13. | «Выполнение работ по обустройству детской площадки в д.Ростилово, ул.Молодежная» | Ростиловское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.14. | «Обустройство детской площадки с.Сидорово ул.Школьная д.3» | Сидоровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 864,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.15. | «Выполнение работ по благоустройству тро-туара вдоль улицы Ленина от проезда дома № 41 до цен-тральной площади по нечётной стороне» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 686,5 |  | 686,5 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 126,2 |  | 126,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 358,6 |  | 358,6 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 201,7 |  | 201,7 |  |  |
| Мероприятие 2.1.16. | «Выполнение работ по ремонту проезда дворовой территории многоквартирного дома №6 по ул. Центральная д. Юрово Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | Юровское территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1592,8 |  | 1592,8 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 471,2 |  | 471,2 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 506,3 |  | 506,3 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 286,8 |  | 286,8 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 328,5 |  | 328,5 |  |  |
| Мероприятие 2.1.17. | «Поставка оборудования, а именно «Планшеты с предустановленной программой АИС «Единая среда» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 43,2 |  | 43,2 |  |  |
| Мероприятие 2.1.18. | «Поставка светодиод ных светильников для уличного освещения на территории г. Грязовца» | Грязовецкое территори-альное управление адми-нистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 323,2 |  | 323,2 |  |  |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 32,3 |  | 32,3 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 290,9 |  | 290,9 |  |  |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц  на реализацию целей муниципальной программы «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | 2023 год оценка расходов (тыс. руб.) | 2023 год фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 |