ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2025-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31мая 2024 года № 1484 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа» (с изменениями)

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2025-2027 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А.В. Казунина.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                                      С.А. Фёкличев

Приложение

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от ______________ № _______

Муниципальная программа

«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2025-2027 годы»

(далее - муниципальная программа)

Приоритеты в  сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» разработана в соответствии  с государственной программой Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 апреля 2019 года № 377, государственной программой «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением  Правительства Вологодской области                             от 27 мая 2019 г. № 484, стратегией социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания от 12 декабря 2018 года № 113. Органы местного самоуправления муниципального округа наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом Вологодской области от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов.

Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение качественных характеристик жилищного фонда;

- стимулирование развития жилищного строительства на территории Грязовецкого муниципального округа;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является развитие систем коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа. Износ инфраструктур сферы ЖКХ негативно влияет на качество жизни населения, создавая ряд бытовых проблем. Состояние инфраструктурной составляющей требует огромных материальных затрат.

Существенные сдвиги в развитии сферы ЖКХ невозможны без содействия областного и федерального бюджетов. При финансовой поддержке областного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту водоочистных сооружений г. Грязовец и п.Вохтога, также проведена реконструкция реагентного хозяйства ВОС Грязовец. Планируется разработать проектную документацию по объекту: «Стротельство станции очистки воды и сетей водоснабжения в завокзальной части г.Грязовец». Цель данных мероприятий  одна — обеспечить качественной питьевой водой население.

Общей целью градостроительного планирования является обеспечение социальным, экономическим, экологическим и пространственным развитием территории округа в интересах проживающего населения. Градостроительная документация представляет собой правовые формы документов, имеющих юридическую силу, на основе которых развивается территория в целом. В зависимости от целей и задач, которые преследует реализация содержания таких документом, градостроительная документация касается двух основных сфер деятельности: планирования развития территории округа и определения порядка застройки территории.

Целью подготовки документации по планировке территории является обеспечение устойчивого развития территорий в соответствии с документами территориального планирования и нормативами градостроительного проектирования.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- улучшение жилищных условий граждан;

- повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры.

П А С П О Р Т

муниципальной программы (комплексной программы)

«Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2025-2027 годы»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Казунин Андрей Васильевич — первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | - |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) |  |
| Направления | «Развитие жилищного строительства» «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Национальный проект «Жилье и городская среда»; «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»; «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

- Показатели муниципальной  программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение <3> |  |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 муниципальной программы: «Повышение уровня обеспеченности населения округа жильем» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % |  | 3,06 |  | 3,07 | 3,08 | 3,09 |
| 1.2 | Расселяемая площадь непригодного для проживания жилищного фонда | м² |  | 1836,4 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями в результате расселения из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. |  | 141 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда | м² |  | 1836,4 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество разработанных (актуализированных) документов территориального планирования, градостроительного зонирования | шт. |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Цель 2 муниципальной программы: «Повышение уровня качества предоставления коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения | ед. |  | 131 |  | 159 | 44 | 118 |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры | ед. |  | 3 |  | 2 | 2 | 2 |

- Структура муниципальной программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1 «Развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |
| 1.1 1.2 | Муниципальный проект «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Улучшить жилищные условия граждан | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
|  |  |  |  |  | Расселяемая площадь непригодного для проживания жилищного фонда |
|  |  |  |  |  | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями в результате расселения из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Жилищная и градостроительная сфера» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечить снос аварийных жилых домов | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда |
|  |  |  |  | Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие территорий | Количество разработанных (актуализированных) документов территориального планирования, градостроительного зонирования |
|  | Направление 2 «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Газификация Грязовецкого муниципального округа» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечить проведение мероприятий по проектированию и строительству сетей газоснабжения | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения |
| 2.2 | Муниципальный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечить проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному периоду | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Коммунальное хозяйство» | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечить бесперебойное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры |  |

______________________________

<4> Приводятся показатели муниципальной программы из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2025-2027 годы» | всего, в том числе | 8622,6 | 11110,1 | 19030,0 | 38762,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 8231,4 | 10741,1 | 19030,0 | 38002,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 469,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 291,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 8622,6 | 11110,1 | 19030,0 | 38762,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 8231,4 | 10741,1 | 19030,0 | 38002,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 469,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 291,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление 1 «Развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Жилищная и градостроительная сфера» | всего, в том числе | 8622,6 | 11110,1 | 19030,0 | 38762,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 8231,4 | 10741,1 | 19030,0 | 38002,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 234,6 | 234,6 | 0,0 | 469,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 156,6 | 134,4 | 0,0 | 291,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление 2 «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Газификация Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 39312,5 | 15750,0 | 57803,1 | 112865,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1572,5 | 630,0 | 2312,1 | 4514,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 37740,0 | 15120,0 | 55491,0 | 108351,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Муниципальный проект «Модернизация топливно-энергетического сектора» | всего, в том числе | 23958,3 | 0,0 | 0,0 | 23958,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 958,3 | 0,0 | 0,0 | 958,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Коммунальное хозяйство» | всего, в том числе | 39652,5 | 16090,0 | 15156,0 | 70898,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1912,5 | 970,0 | 15156,0 | 18038,5 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 37740,0 | 15120,0 | 0,0 | 52860,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа»

(наименование проекта)

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Развитие коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта | протокол заседания проектного комитета |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры Вологодской области» |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечить проведение мероприятий по проектированию и строительству сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения | ед. | 131 | 159 | 44 | 118 |
| 2 | Обеспечить мероприятия по получению паспорта готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество полученных паспортов готовности к отопительному периоду | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечить проведение мероприятий по проектированию и строительству сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных проектов на строительство газовых сетей | ед. | 6 | 9 | 0 | 0 |  | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения |
| 1.2 | Протяженность построенных газовых сетей | км | 2,96 | 6,57 | 2,8 | 9,0 |  | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения |
| 2 | Обеспечить проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных и модернизированных объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Количество полученных паспортов готовности к отопительному периоду |
| 2.2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Количество полученных паспортов готовности к отопительному периоду |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по проекту, в том числе | 63270,8 | 15750,0 | 57803,1 | 136823,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2530,8 | 630,0 | 2312,1 | 5472,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 60740,0 | 15120,0 | 55491,0 | 131351,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечить проведение мероприятий по проектированию и строительству сетей газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство сетей газоснабжения всего, в том числе | 39312,5 | 15750,0 | 57803,1 | 112865,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1572,5 | 630,0 | 2312,1 | 4514,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 37740,0 | 15120,0 | 55491,0 | 108351,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечить мероприятия по получению паспорта готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |
|  | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов инженерной инфраструктуры всего, в том числе | 23958,3 | 0,0 | 0,0 | 23958,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 958,3 | 0,0 | 0,0 | 958,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин Андрей Васильевич | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова Светлана владимировна | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения | ед. | Абсолютное значение | Дискретный | Кд | Кд | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа администрации Грязовецкого муниципального округа на основании проектной документации | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Протяженность построенных газовых сетей | км | Абсолютное значение | Дискретный | Lг | Lг | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа администрации Грязовецкого муниципального округа на основании технического плана объекта | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Количество построенных, реконструированных, модернизированных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Абсолютное значение | Дискретный | П = Пп+ Пм | Пп- количество построенных, объектов коммунальной инфраструктуры, ед.; Пм-количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов выполненных работ | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | Абсолютное значение | Дискретный | Пр | Пр | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов сдачи-приемки выполненных работ | Управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |

7. Дополнительная информация о проекте

Отсутствует

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов <5> | Направление расходов <6> | Характеристика направления расходов<7> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 ««Развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1… | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальный проект |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2… | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление 2 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

<5>Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

<6>Указывается в соответствии с перечнем типовых направлений расходов по мероприятиям (результатам) структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

<7>Указывается в соответствии с характеристикой направлений расходов согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов <8> | Тип мероприятия <9> | Характеристика <10> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________

<8>Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<9>Указывается в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий  согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

<10>Приводится краткое описание мероприятия (результата)  в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий   согласно приложению 3 к настоящему Порядку».

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы  (комплексной программы)
планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <11> | Мощность объекта, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам <12>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «наименование объекта 1» |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | «наименование объекта 2» |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «наименование объекта 1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «наименование объекта 2» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________________________

<11> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.

<12>Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Коммунальное хозяйство»

1.Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Казунин Андрей Васильевич — первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| --- | --- |
| Участник мероприятий | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа; Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовцекого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовекого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение<13> | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | ед. |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество построенных источников нецентрализованного водоснабжения | ед. |  |  |  |  |
| 1.3 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | км |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество подключенных, модернизированных, переустроенных систем электро-газоснабжения объектов недвижимости | ед. |  |  |  |  |
| 1.5 | протяженность построенных сетей водоотведения; | км |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования | ед. |  |  |  |  |

- ____________________________________________

- <13> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем <14> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов и систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «Осуществление разработки (актуализации) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа» | 2025-2027 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа |
| 1.2 | «Осуществление ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | «Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере обеспечения коммунальной инфраструктурой» |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

<14>Указывается наименование показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство»

за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.1. | «Наименование мероприятия», всего в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов <15> | Тип мероприятия <16> | Характеристика <17> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «наименование мероприятия (результата)» |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________

<15> Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<16> Указывается в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий  муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

<17> Приводится краткое описание мероприятия (результата)  в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий   согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»