ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортной системы 
Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.05.2024 № 1484

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А.В.Казунина.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                                С.А. Фёкличев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Грязовецкого муниципального округа

от ___ № ___

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожно-транспортной системы 
Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

- Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 30.07.2024 № 924;

- Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12.12.2018 № 113.

2. К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории округа в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

3. В рамках муниципальной программы на решение задач Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года в сфере транспорта и дорожной сети направлены:

муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 2 к муниципальной программе),

комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» (приложение 1 к муниципальной программе).

II. Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Казунин А.В., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 73,2% к концу 2027 года». Цель 2 «Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа до 1,31 % к концу 2027 года». |
| Направления | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа». Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа». |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Отсутствует |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 73,2% к концу 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 74,0 | 2023 |  | 73,6 | 73,4 | 73,2 |
| 2 | Цель 2 «Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа 1,31 % к концу 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа | % | 1,35 | 2023 |  | 1,33 | 1,32 | 1,31 |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта 1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | всего, в том числе | 186 832,7 | 70 173,7 | 70 173,7 | 327 180,1 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 52 784,0 | 54 425,0 | 54 425,0 | 161 634,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 134 048,7 | 15 748,7 | 15 748,7 | 165 546,1 |
|  | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 165 908,2 | 48 749,2 | 48 749,2 | 263 406,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 43 241,1 | 44 882,1 | 44 882,1 | 133 005,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122 667,1 | 4 367,1 | 4 367,1 | 131 401,3 |
|  | Управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 20 924,5 | 20 924,5 | 20 924,5 | 62 773,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 9 542,9 | 9 542,9 | 9 542,9 | 28 628,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11 381,6 | 11 381,6 | 11 381,6 | 34 144,8 |
|  | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 1 | всего, в том числе | 165 908,2 | 48 749,2 | 48 749,2 | 263 406,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 43 241,1 | 44 882,1 | 44 882,1 | 133 005,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122 667,1 | 4 367,1 | 4 367,1 | 131 401,3 |
|  | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 20 924,5 | 20 924,5 | 20 924,5 | 62 773,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 9 542,9 | 9 542,9 | 9 542,9 | 28 628,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11 381,6 | 11 381,6 | 11 381,6 | 34 144,8 |

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части  муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 |
| 1.1.2 | Проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 9897,1 | 11538,1 | 11538,1 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 122667,1 | 4367,1 | 4367,1 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 1750,7 | 1750,7 | 1750,7 |
| 1.1.3 | Проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы на юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 13 415,8 | 13 415,8 | 13 415,8 |
| 1.2 | Оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 7 408,8 | 7 408,8 | 7 408,8 |
| 1.3 | Обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспортных средств | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Иное | Уплата транспортного налога за транспортные средства | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (структурных элементов)

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Дд=Дн/Д | Дн | Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, километров | Форма 3-ДГ(мо) |
|  |  |  | Д | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, километров | Реестр дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа, % | Дн=ЧНнс/ЧНо | ЧНнс | Среднегодовая численность населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, человек | Информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа |
|  |  |  | ЧНо | Среднегодовая общая численность населения Грязовецкого муниципального округа, человек | Информация отдела экономики и торговли администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, % | ДР=Рф/Рп | Рф | Количество фактически выполненных рейсов, единиц | Расчет управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого округа на основании актов приемки выполненных работ, реестр муниципальных маршрутов |
|  |  |  | Рп | Количество запланированных рейсов, единиц | Муниципальный контракт |
| 2.2 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом, % | ДП=Пф/Пп | Пф | Количество фактически выполненных поездок, единиц | Акты приемки выполненных работ |
|  |  |  | Пп | Количество запланированных поездок, единиц | Муниципальный контракт |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
 «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа»

1. Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участник мероприятий | Вохтожское территориальное управление |
| Период реализации | 2025-2027года |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | километр | 201968 | 2023 | 265740,8 | 265740,8 | 265740,8 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
| 1.2 | Оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 2025-2027 | единица | 126 | 2023 | 126 | 126 | 126 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом |
| 1.3 | Обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | единица | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Наименование» за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 20 924,5 | 20 924,5 | 20 924,5 | 62 773,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9 542,9 | 9 542,9 | 9 542,9 | 28 628,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11 381,6 | 11 381,6 | 11 381,6 | 34 144,8 |
| 1.1. | Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего в том числе | 13 415,8 | 13 415,8 | 13 415,8 | 40 247,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2 034,2 | 2 034,2 | 2 034,2 | 6 102,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11 381,6 | 11 381,6 | 11 381,6 | 34 144,8 |
| 1.2 | Оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, всего в том числе | 7 408,8 | 7 408,8 | 7 408,8 | 22 226,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 7 408,8 | 7 408,8 | 7 408,8 | 22 226,4 |
| 1.3. | Обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего в том числе | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 299,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 299,7 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 13 415,8 | 13 415,8 | 13 415,8 |
| 1.2 | Оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 7 408,8 | 7 408,8 | 7 408,8 |
| 1.3 | Обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспортных средств | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Иное | Уплата транспортного налога за транспортные средства | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

Приложение 1

к комплексу процессных мероприятий

План реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа»

на 2025 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1: контроль за исполнением муниципального контракта | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акты приемки выполненных работ |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта на 2026 год | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
| 1.1.2 | Оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1: Контроль за исполнением муниципального контракта | ТУ Вохтожское | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акты приемки выполненных работ |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта на 2026 год | ТУ Вохтожское | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка 1: Заключен договор на страхование 4 единиц транспортных средств | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 2: Заключен договор на страхование 3 единиц транспортных средств | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 3: Уплачен ежеквартальный транспортный налог | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Платежное поручение |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

(наименование проекта)

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа подлежащих содержанию | км | 863,868 | 863,868 | 863,868 | 863,868 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 1.3. | Количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 863,868 | 863,868 | 863,868 | 863,868 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа подлежащих содержанию |
| 1.2 | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | км | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог |
| 1.3 | Проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | Количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 165908,2 | 48749,2 | 48749,2 | 263406,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 43241,1 | 44882,1 | 44882,1 | 133005,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122667,1 | 4367,1 | 4367,1 | 131401,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 | 98532,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 | 98532,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, в т.ч. | 132564,2 | 15905,2 | 15905,2 | 164374,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9897,1 | 11538,1 | 11538,1 | 32973,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122667,1 | 4367,1 | 4367,1 | 131401,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры, в т.ч. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов1 | Направление расходов2 | Характеристика направления расходов2 | Объем финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 |
| 1.2. | Проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 9897,1 | 11538,1 | 11538,1 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 122667,1 | 4367,1 | 4367,1 |
|  |  | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 1750,7 | 1750,7 | 1750,7 |
| 1.3. | Проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы на юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин Андрей Васильевич | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова Светлана Владимировна | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Ответственный исполнитель проекта | Животова Елена Валериевна | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4. | Участник проекта | Каргин Сергей Геннадьевич | Заместитель главы округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 5. | Участник проекта | Алексеев Роман Викторович | Начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа подлежащих содержанию | км | абсолютное значение | дискретный | П=П1об.+П2об.+…+Пiоб. | П | Информация отдела благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа на основании исполнительной документации | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | абсолютное значение | дискретный | П=П1об.+П2об.+…+Пiоб. | П |  |  |
| 3 | Количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры | единиц | абсолютное значение | дискретный | К=К1уч.+К2уч.+…+Кiуч. | К |  |  |

8. Дополнительная информация о проекте

(дополнительная информация о проекте отсутствует)

Приложение 1

- к Паспорту проекта

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

- (наименование проекта)

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | - Ответственный исполнитель | - Сроки реализации |  | - Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начало | - окончание |  |
| - 1 | - Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |
| - 1.1 | «Осуществление содержания муниципальных дорог ТУ Вохтожское» | - Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.2 | «Осуществление содержания муниципальных дорог ТУ Грязовецкое» | - Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.3 | «Осуществление содержания муниципальных дорог ТУ Комьянское» | Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.4 | «Осуществление содержания муниципальных дорог ТУ Перцевское» | Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.5 | «Осуществление содержания муниципальных дорог ТУ Ростиловское» | Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.6 | «Осуществление содержания муниципальных дорог ТУ Сидоровское» | Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.7 | «Осуществление содержания муниципальных дорог ТУ Юровское» | Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.8 | - «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги - в д. Слобода Грязовецкого округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.9 | - «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги - в д. Ростилово Грязовецкого округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.10 | - «Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги - по ул. Беляева - г. Грязовец Вологодской области» | - Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.11 | - «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, ведущей - к ст. Бушуиха Грязовецкого округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.12 | - «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д. Волково – д. Галкино Грязовецкого округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.13 | - «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог д. Гора – - д. Киселёво Грязовецкого округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.14 | - «Выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети - в п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.15 | - «Установка дорожных знаков в п. Вохтога Грязовецкого округа Вологодской области» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.16 | - «Выполнение работ по подготовке межевого плана по образованию земельного участка и технического плана на сооружение (автомобильная дорога) «Подъезд к д. Новое – на – Комье» Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.17 | - «Выполнение работ по подготовке межевого плана по образованию земельного участка и технического плана на сооружение (автомобильная дорога) «д. Хорошево – д.Логиново»Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.18 | - «Выполнение работ по подготовке межевого плана по образованию земельного участка и технического плана на сооружение (автомобильная дорога) «д. Климово – д. Ржища» Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.19 | - «Выполнение работ по подготовке межевого плана по образованию земельного участка и технического плана на сооружение (улично-дорожная сеть населенного пункта) д. Аннинское Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |
| 1.20 | - «Выполнение работ по подготовке межевого плана по образованию земельного участка и технического плана на сооружение (автомобильная дорога) «Подъезд к д. Рябиновка» Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | - Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | Исполнительная документация |