ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31мая 2024 года № 1484 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа» (с изменениями)

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А.В. Казунина.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                       С.А. Фёкличев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
                                                                                      Грязовецкого муниципального округа

от _______________ № _______

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа

Вологодской области»

(далее - муниципальная программа)

- Приоритеты в  сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р,  Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920.

Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- формирование комфортной среды;

- обеспечение безопасности мест пребывания населения;

- повышение уровня благоустройства территорий.

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель  муниципальной программы - повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального округа.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

- обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального округа.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального округа и направлено на улучшение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям,     предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, поэтому решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства. Приводятся в не удовлетворительное состояние объекты благоустройства: скамейки, урны, цветники, клумбы, освещение и т.д.

Одним из направлений в благоустройстве территорий является участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворовых территорий. С 2018 года на территории трех поселений района: Грязовецкое, Вохтожское и Перцевское, было благоустроено 28 дворовых территории и 5 общественных территорий. Также органы местного самоуправления района, с привлечением финансовой поддержки граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 2015 года принимают активное участие в региональном проекте «Народный бюджет», в рамках которого проводятся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, устройству контейнерных площадок для вывоза твердых коммунальных отходов, устройству детских и спортивных площадок, уличного освещения и т.д. За период участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории района было реализовано 238 проектов в сфере благоустройства.

В весенне-летний период проводится скашивание сорной травы на общественных территориях. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и ветхих деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. В 2021 году было создано казенное учреждение «Коммунальное городское благоустройство», деятельность которого направлена на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города. В остальных населенных пунктах данную функцию выполняют органы местного самоуправления, привлекая сторонние организации.

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

1. ограниченный резерв земель под захоронение умерших;

2.недостаточный уровень содержания мест захоронения, которое заключается в  устройстве подъездных путей, обеспечении водой для технических нужд, уборке сорной растительности и аварийных деревьев, устройстве и окраске ограждения.

Важным элементом благоустройства является надёжное освещение улиц.

Сетью наружного освещения территория муниципального района оснащена не в полном объеме. Необходимо продолжить проведение реконструкции имеющегося освещения, установку дополнительных светильников по улицам населенных пунктов, а также замену существующих светильников на современные энергосберегающие лампы. Реализация данных мероприятий  позволит в последующем сэкономить бюджетные средства на оплату за потребленную электроэнергию.

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, снижение потребления электроэнергии путем установления энергосберегающих приборов уличного освещения, обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток и обеспечение территории населенных пунктов уличным освещением.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

-

- П А С П О Р Т

муниципальной программы «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Казунин Андрей Васильевич, первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального округа |
| Направления <1> | 1. Формирование современной городской среды; 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации <2> | Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национальный проект «Жильё и городская среда» |

<1> Указывается в случае выделения в муниципальной программе (комплексной программе) направлений.

<2> Указываются наименования национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", на достижение которых влияет муниципальная программа (комплексная программа).

- Показатели муниципальной  программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение <3> |  |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы: Повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | общая протяженность освещенных частей улиц, проездов | км | 395,1 | 2023 |  | 393,7 | 393,7 | 393,7 |
| 3. | количество установленных малых архитектурных форм и уличной мебели на общественных территориях | ед. | 0 | 2023 |  | 5 | 5 | 5 |
| 4. | количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства | ед. | 23 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. | доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий, от общей численности граждан, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых были благоустроены | % | 4,1 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6. | доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве общественных территорий, от общей численности граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых были реализованы проекты благоустройства общественных территорий | % | 0,8 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |

______________________

<3> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки муниципальной программы.

- Структура муниципальной программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Направление 1 «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, цифровизации муниципального округа | количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий, от общей численности граждан, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых были благоустроены доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве общественных территорий, от общей численности граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых были реализованы проекты благоустройства общественных территорий |
|  | Направление 2 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения | общая протяженность освещенных частей улиц, проездов количество установленных малых архитектурных форм и уличной мебели на общественных территориях |

______________________________

<4> Приводятся показатели муниципальной программы из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальная программа: «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 45979,6 | 45979,6 | 45979,6 | 137938,8 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 27496,9 | 27496,9 | 27496,9 | 82490,7 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 18482,7 | 18482,7 | 18482,7 | 55448,1 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | ответственный исполнитель: Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | участник муниципальной программы: Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | участник муниципальной программы: Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | участник муниципальной программы: Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | участник муниципальной программы: Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | участник муниципальной программы: Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | участник муниципальной программы: Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | участник муниципальной программы: Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Направление 1 «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Муниципальный проект «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Направление 2 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» | всего, в том числе | 45979,6 | 45979,6 | 45979,6 | 137938,8 |  |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 27496,9 | 27496,9 | 27496,9 | 82490,7 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 18482,7 | 18482,7 | 18482,7 | 55448,1 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части  муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов <5> | Направление расходов <6> | Характеристика направления расходов<7> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Формирование современной городской среды» |  |  |  | 20780,2 | 20780,2 | 20780,2 |
| 1.1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация» |  |  |  | 20780,2 | 20780,2 | 20780,2 |
| 1.1.1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 |
| 1.1.2 | «Благоустройство общественных территорий Наименование направления расходов по мероприятию (результату)» | Расходы на благоустройство общественных территорий | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 8026,0 | 8026,0 | 8026,0 |
| 1.1.3 | «Цифровизация городского хозяйства» | Расходы на цифровизацию городского хозяйства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 2777,8 | 2777,8 | 2777,8 |

__________________________________________

<5>Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

<6>Указывается в соответствии с перечнем типовых направлений расходов по мероприятиям (результатам) структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

<7>Указывается в соответствии с характеристикой направлений расходов согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов <8> | Тип мероприятия <9> | Характеристика <10> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Выполнены работы по организации уличного освещения» | «Организация уличного освещения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 20761,0 | 20761,0 | 20761,0 |
| 1.2 | «Выполнены работы по содержанию территории озеленения» | «Содержание территории озеленения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 |
| 1.3 | «Выполнены работы по благоустройству мест захоронения и памятных мест» | «Благоустройство мест захоронения и памятных мест» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 |
| 1.4. | «Выполнены работы по организации благоустройства мест отдыха населения» | «Организация благоустройства мест отдыха населения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 |
| 1.5. | «Выполнены работы по содержание казенного учреждения по благоустройству территории» | «Содержание казенного учреждения по благоустройству территории» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 |

___________________________________________

<8>Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<9>Указывается в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий  согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

<10>Приводится краткое описание мероприятия (результата)  в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий   согласно приложению 3 к настоящему Порядку».

Приложение 3

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от ___________ № ____

«Форма 4

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы  (комплексной программы)
планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <11> | Мощность объекта, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам <12>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год | второй год | … | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «наименование объекта 1» |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | «наименование объекта 2» |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «наименование объекта 1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «наименование объекта 2» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________________________

<11> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.

<12>Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.»

Приложение 4

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от ___________ № ____

«Приложение 2 к  Порядку

Форма

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения»

1.Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Участник мероприятий | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2027года |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение<13> | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: «Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество установленных (замененных) светильников сетей уличного освещения | ед. | 120 | 180 | 180 | 180 |
| 1.2 | площадь территории озеленения, приведенная в нормативное состояние | га | 74,59 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3 | количество благоустроенных мест отдыха населения | ед. | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4 | протяженность отремонтированных подъездных путей к местам захоронения | км | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.5 | количество благоустроенных памятников и мемориалов воинской славы | ед. | 5 | 31 | 31 | 31 |

- ____________________________________________

- <13> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем <14> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Организация уличного освещения» | 2025-2027 | ед. | 120 | 2023 | 180 | 180 | 180 | 1.1. |
| 1.2 | «Содержание территории озеленения» | 2025-2027 | га | 74,59 | 2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.2. |
| 1.3 | «Благоустройство мест захоронения и памятных мест» | 2025-2027 | км | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1.4. |
| 1.4. | «Организация благоустройства мест отдыха населения» | 2025-2027 | ед | 1 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 1.1, 1.2., 1.3. |
| 1.5. | «Содержание казенного учреждения по благоустройству территории» | 2025-2027 | ед. | - | 2023 | - | - | - | - |

__________________________________

<14>Указывается наименование показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Наименование» за счет средств бюджета округа

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 45979,6 | 45979,6 | 45979,6 | 137938,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 27496,9 | 27496,9 | 27496,9 | 82490,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 18482,7 | 18482,7 | 18482,7 | 55448,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | «Организация уличного освещения», всего в том числе | 20761,0 | 20761,0 | 20761,0 | 62283,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2278,3 | 2278,3 | 2278,3 | 6834,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 18482,7 | 18482,7 | 18482,7 | 55448,1 |
| 1.2 | «Содержание территории озеленения», всего в том числе | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 | 11914,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 | 11914,8 |
| 1.3. | «Благоустройство мест захоронения и памятных мест», всего в том числе | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 | 6307,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 | 6307,2 |
| 1.4. | «Организация благоустройства мест отдыха населения», всего в том числе | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 | 28048,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 | 28048,2 |
| 1.5. | «Содержание казенного учреждения по благоустройству территории», всего в том числе | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 | 29385,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 | 29385,6 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов <15> | Тип мероприятия <16> | Характеристика <17> | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача «Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Выполнены работы по организации уличного освещения» | «Организация уличного освещения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 20761,0 | 20761,0 | 20761,0 |
| 1.2 | «Выполнены работы по содержанию территории озеленения» | «Содержание территории озеленения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 3971,6 | 3971,6 | 3971,6 |
| 1.3 | «Выполнены работы по благоустройству мест захоронения и памятных мест» | «Благоустройство мест захоронения и памятных мест» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 2102,4 | 2102,4 | 2102,4 |
| 1.4 | «Выполнены работы по организации благоустройства мест отдыха населения» | «Организация благоустройства мест отдыха населения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 9349,4 | 9349,4 | 9349,4 |
| 1.5 | «Выполнены работы по содержание казенного учреждения по благоустройству территории» | «Содержание казенного учреждения по благоустройству территории» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципальных контрактов | 9795,2 | 9795,2 | 9795,2 |

___________________________________________

<15> Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

<16> Указывается в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий  муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

<17> Приводится краткое описание мероприятия (результата)  в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий   согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»

Приложение 5

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от ___________ № ____

«Приложение 3 к Порядку

Перечень типов мероприятий и их типовых контрольных точек  комплексов процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия | Характеристика типа | Типовые контрольные точки, подлежащие включению в план реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Наименование мероприятия (результата) формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 3. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений | Не устанавливаются |
| 3. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий, предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров. В качестве наименования мероприятия следует использовать формулировку «Обеспечение повышения квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением целевой группы обучающихся. В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия следует предусматривать в составе «обеспечивающих» комплексов процессных мероприятий | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан, установленных без ограничения срока действия, включая осуществление социальных налоговых расходов. В качестве наименования мероприятия (результата) следует использовать формулировку «Обеспечение государственной поддержки граждан» с уточнением целевой группы получателей. Значение мероприятия (результата) устанавливается в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат | 1. Документ, устанавливающий условия и осуществления выплат (в том числе, размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены |
| 5. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг (за исключением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), в том числе проведение текущих ремонтов бюджетными учреждениями за счет субсидии на иные цели. Значение мероприятия (результата) и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту |
| 6. | Обслуживание муниципального долга | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются обслуживание муниципального долга | 1. Утверждены документы, необходимые для осуществления платежа. 2. Платеж перечислен |
| 7. | Иное | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых реализуются иные направления деятельности, не связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы), не указанные в пунктах 1-6 настоящей таблицы | Устанавливаются с учетом содержания мероприятия (результата) и типовых контрольных точек иных типов мероприятия (результатов) |

»

Приложение 6

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от ___________ № ____

«Приложение 4 к Порядку

Перечень   и характеристика типовых направлений расходов  по мероприятиям (результатам) структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы)

|  | № п/п | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 1. | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | вид работ, наименование объекта |  |
|  | 2. | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | получатель субсидии (категория), вид работ, наименование объекта |  |
|  | 3. | Предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции) | получатель субсидии (категория), цель (вид работ), наименование объекта |  |
|  | 4. | Предоставление субсидий юридическим лицам | цель, категория получателей |  |
|  | 5. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | категория учреждений, цель, направления расходования средств |  |
|  | 6. | Публичные нормативные обязательства ограниченного срока действия, а также новые публичные нормативные обязательства | цель, категория получателя, ссылка на нормативный акт |  |
|  | 7. | Осуществление мероприятий, включенных в план мероприятий межведомственного характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |  |
|  | 8. | Осуществление мероприятий/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, местного характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |  |
|  | 9. | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |  |
|  | 10. | Организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (закупки) | вид работ (цель), направление |  |
|  | 11. | Создание и развитие информационных систем (закупки) | направление (сфера) социально-экономического развития, на улучшение состояния/показателей в которых направлено мероприятие (результат), характер работ, перечень информационных систем, характер работ с расшифровкой по направлению либо содержанием работ. |  |
| » |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация»

(наименование проекта)

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национальный проект «Жильё и городская среда» |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 3 | 3 | 863,868 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 1 | 1 | 2,71 |
| 1.3. | Количество проектов, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства | ед. | 4 | 1 | 1 | 3 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа подлежащих содержанию |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорийНаименование направления расходов по мероприятию (результату) | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог |
| 1.3 | Цифровизация городского хозяйстваНаименование направления расходов по мероприятию (результату) | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | Количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 20780,2 | 20780,2 | 20780,2 | 62340,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2078,1 | 2078,1 | 2078,1 | 6234,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 14079,6 | 14079,6 | 14079,6 | 42238,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4622,5 | 4622,5 | 4622,5 | 13867,5 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего, в т.ч. | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 | 29929,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 997,7 | 997,7 | 997,7 | 2993,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8978,7 | 8978,7 | 8978,7 | 26936,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорийНаименование направления расходов по мероприятию (результату) всего, в т.ч. | 8026,0 | 8026,0 | 8026,0 | 24078,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 802,6 | 802,6 | 802,6 | 2407,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2600,9 | 2600,9 | 2600,9 | 7802,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4622,5 | 4622,5 | 4622,5 | 13867,5 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Цифровизация городского хозяйстваНаименование направления расходов по мероприятию (результату) всего, в т.ч. | 2777,8 | 2777,8 | 2777,8 | 8333,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 833,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов1 | Направление расходов2 | Характеристика направления расходов2 | Объем финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов | 9976,4 | 9976,4 | 9976,4 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий | Расходы на благоустройство общественных территорий | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов | 8026,0 | 8026,0 | 8026,0 |
| 1.3. | Цифровизация городского хозяйства | Расходы на цифровизацию городского хозяйства | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов | 2777,8 | 2777,8 | 2777,8 |

1 Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период

2 Указывается в соответствии с Приложением 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин Андрей Васильевич | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова Светлана Владимировна | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ округа администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Ответственный исполнитель проекта | Животова Елена Валериевна | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4. | Участники проекта | Каргин Сергей Геннадьевич | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 5. | Участники проекта | Алексеев Роман Викторович | Начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Абсолютное значение | Дискретный | Кбд | Кбд | Информация отдела благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа на основании исполнительной документации | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Абсолютное значение | Дискретный | Кбо | Кбо |  |  |
| 3 | Количество проектов, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства | ед. | Абсолютное значение | Дискретный | П | П |  |  |

8. Дополнительная информация о проекте

(дополнительная информация о проекте отсутствует)

Приложение 1

- к Паспорту проекта

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

- «Благоустройство дворовых и общественных территорий, цифровизация»

- (наименование проекта)

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | - Ответственный исполнитель | - Сроки реализации |  | - Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начало | - окончание |  |
| - 1 | - Обеспечение сохранности и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |
| - 1.1 | - «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | - Информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов выполненных работ |
| 1.2 | - Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа; Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | - Информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов выполненных работ |
| 1.3 | - Выполнение работ в рамках цифровизации городского хозяйства | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 | - Информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов выполненных работ |